Форма № 1

Аналитическая справка

(I квартал 2014 года)

1. Наименование федеральной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»

2. Государственный заказчик-координатор, государственные заказчики (в соответствии с текущей редакцией постановления об утверждении программы)

Государственный заказчик-координатор Программы:

- Министерство внутренних дел Российской Федерации.

Государственные заказчики:

- Министерство внутренних дел Российской Федерации,

- Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,

- Министерство здравоохранения Российской Федерации,

- Министерство образования и науки Российской Федерации,

- Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,

- Министерство транспорта Российской Федерации,

- Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации.

3. Ключевые мероприятия в 2014 году:

3.1. По направлению «Капитальные вложения»:

3.1.1. Государственный заказчик-координатор — МВД России:

а) 2/5 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)»;

б) 2/6 «Техническое перевооружение, строительство, реконструкция центров подготовки (переподготовки), дополнительного профессионального образования, повышения квалификации специалистов в области обеспечения безопасности дорожного движения (не менее 10,2 тыс. кв. метров)»;

в) 5/7 «Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)»;

г) 5/8 «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)»;

д) 5/9 «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов (не менее 2874)».

3.1.2. Государственный заказчик — МЧС России:

а) 6/3 «Строительство учебно-тренировочного комплекса для подготовки сотрудников МЧС России и отработки действий экстренных служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий в Сибирском федеральном округе (пос. Дивногорск, Красноярский край) (не менее 1,7 тыс. кв. метров)».

3.1.3 Государственный заказчик — Минобрнауки России:

а) 2/7 «Создание 3 федеральных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей транспортных средств из числа людей с ограниченными физическими возможностями, по подготовке и повышению квалификации специалистов по обучению управлению транспортными средствами лиц с ограниченными физическими возможностями на базе образовательных организаций высшего образования (до 30 тыс. кв. метров плоскостных сооружений (оборудованные площадки по обучению)»;

б) 3/6 «Создание федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород" (не менее 3 центров с общей территорией до 4,5 тыс. кв. метров учебных помещений (зданий) и 60 тыс. кв. метров плоскостных сооружений (оборудование площадки автогородков)»;

в) 3/7 «Строительство детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и дошкольных образовательных учреждений основ безопасного участия в дорожном движении (не менее 40 автогородков, не менее 20 тыс. кв. метров)».

3.1.4. Государственный заказчик — Росавтодор:

а) 5/10 «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение пересечений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в целях увеличения пропускной способности и совершенствования организации дорожного движения (не менее 81 пересечения)»;

б) 5/11 «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение (оборудование искусственным освещением) мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения, проходящих по территориям населенных пунктов (не менее 144 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий)».

3.2. По направлению «НИОКР»:

3.2.1. Государственный заказчик-координатор — МВД России:

а) 2/1 «Выполнение комплексных научных исследований с применением методов математического анализа в области систематизации и оценки эффективности средств повышения и контроля безопасности дорожного движения, в том числе разработка типовых решений и макетов для практического внедрения наиболее эффективных средств в практику профилактики дорожно-транспортных происшествий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях»;

б) 7/1 «Разработка механизма по установлению индивидуальных целевых заданий для субъектов Российской Федерации по снижению уровня дорожно-транспортной аварийности на период до 2020 года и закреплению субсидиарной ответственности федерального центра и субъектов Российской Федерации за достижение целей деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения»;

в) 7/2 «Изучение существующих положений и построение научно обоснованных моделей разграничения полномочий (сфер ответственности) органов исполнительной власти различного уровня, органов местного самоуправления»;

г) 7/3 «Проведение комплексных научных исследований, направленных на создание аналитических методов поддержки принятия решений и управления в сфере безопасности дорожного движения с учетом федерального, регионального и местного аспектов, а также на разработку механизмов комплексной оценки и анализа эффективности и результативности текущей и программной деятельности»;

д) 7/4 «Разработка действенных механизмов по привлечению внебюджетных финансовых средств в приоритетные проекты обеспечения безопасности дорожного движения, развитию государственно-частного партнерства, созданию эффективных саморегулируемых организаций, а также методов аутсорсинга в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

3.2.2. Государственный заказчик — МЧС России:

а) 6/1 «Проведение научных исследований, направленных на совершенствование нормативной и методической базы в области ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий»;

б) 6/2 «Разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию информационно-аналитического обеспечения функционирования системы ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий».

3.2.3 Государственный заказчик — Минобрнауки России:

а) 2/4 «Разработка комплексного проекта совершенствования системы подготовки водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями, организационно-методических рекомендаций, программ, учебных и методических пособий, образовательных ресурсов (в том числе в электронном виде) по обучению вождению транспортных средств различных категорий»;

б) 3/1 «Разработка комплексного проекта профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на период 2013 – 2020 годов, программ, учебно-методических пособий, образовательных ресурсов (в том числе в электронном виде), разработка специализированного интернет-портала по обучению безопасному участию в дорожном движении учащихся, воспитанников дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, в том числе с использованием инновационных образовательных продуктов и современных компьютерных технологий»;

в) 3/2 «Разработка модульных программ повышения квалификации педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования по вопросам обучения учащихся, воспитанников навыкам безопасного участия в дорожном движении и рекомендаций по их использованию»;

г) 3/3 «Разработка оборудования (уголки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы и др.) для образовательных учреждений в целях использования их в процессе обучения детей безопасному участию в дорожном движении»;

д) 3/4  «Разработка программ, учебно-методических материалов для курсов по обучению вождению транспортных средств в системе дополнительного образования детей».

3.2.4. Государственный заказчик — Минпромторг России:

а) 4/1 «Проведение научных исследований и разработка рекомендаций по возможности использования современных систем повышения активной безопасности автомобилей с учетом российских условий эксплуатации. Разработка методов оценки эффективности электронных систем контроля устойчивости (EVSC) коммерческих транспортных средств на основании анализа соответствующих международных документов и с учетом российских условий эксплуатации»;

б) 4/2 «Проведение поисковых исследований и создание перспективных технологий по защите от поражения электрическим током на автомобилях с комбинированной энергетической установкой и электромобилях»;

в) 4/3 «Проведение научных исследований в области пассивной безопасности транспортных средств, направленных на снижение травмирования водителей, пассажиров и пешеходов при дорожно-транспортных происшествиях»;

г) 4/4 «Проведение научных исследований в целях создания перспективной методологии подготовки водителей транспортных средств на базе компьютерных обучающих программ и модельного ряда автотренажеров различной степени сложности»;

3.2.5. Государственный заказчик — Минтранс России:

а) 2/3 «Разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию системы подготовки и непрерывного повышения квалификации специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта, и ее гармонизации с международной системой профессиональной подготовки. Разработка курсов дистанционного обучения и методики оценки освоения учебных материалов при дистанционной форме обучения»;

б) 5/1 «Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения»;

в) 5/2 «Разработка научно обоснованных предложений по созданию, развитию и функционированию единого парковочного пространства в городах Российской Федерации»;

г) 5/3 «Разработка научно обоснованных предложений по системе оценки качества и эффективности организации дорожного движения в Российской Федерации»;

д) 7/5 «Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработка предложений по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения».

3.2.6. Государственный заказчик — Росавтодор:

а) 5/4 «Разработка методики проведения аудита безопасности движения при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог».

3.3. По направлению «Прочие нужды»:

3.3.1. Государственный заказчик — МВД России:

а) 2/8 «Создание, тиражирование и передача конечным пользователям учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного движения разных возрастных категорий, в том числе с использованием мультимедийных средств, освещающих вопросы безопасности дорожного движения»;

б) 2/9 «Проведение информационно-пропагандистских кампаний, использующих наиболее действенные каналы коммуникации, с целью повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий»;

в) 2/10 «Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных телевизионных каналах, радиостанциях»;

г) 2/11 «Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, выпуск специализированной печатной продукции»;

д) 3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (закупка не менее 1390 комплектов учебного оборудования)»;

е) 3/9 «Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий, межгосударственных слетов, всероссийских конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей»;

ж) 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений (не менее 15 млн. штук)»;

з) 7/6 «Текущее управление Программой (содержание федерального казенного учреждения «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах»)»;

и) 7/7 «Проведение специализированных семинаров, посвященных обмену опытом по обеспечению безопасности дорожного движения и внедрению на региональном и муниципальном уровнях результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных в рамках реализации Программы»;

к) 7/8 «Создание аналитических систем управления безопасностью дорожного движения МВД России».

3.3.2. Государственный заказчик — МЧС России:

а) 6/5 «Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ, в подразделения МЧС России, привлекаемые к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий»;

б) 6/6 «Практическая отработка вопросов взаимодействия экстренных служб и проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий»;

в) 6/7 «Организационно-методическое и техническое обеспечение подразделений МЧС России, осуществляющих профессиональную подготовку и повышение квалификации личного состава, принимающего участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий»;

г) 6/8 «Участие МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях»;

д) 6/9 «Развитие Центра мониторинга ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий МЧС России».

3.3.3. Государственный заказчик — Минздрав России:

а) 6/10 «Разработка информационных и методических материалов для взрослой и детской аудиторий, информирующих о правилах оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях».

3.3.4. Государственный заказчик — Минобрнауки России:

а) 2/15 «Учебно-методическое обеспечение техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами федеральных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей транспортных средств из числа людей с ограниченными физическими возможностями»;

б) 2/16 «Разработка организационно-методических рекомендаций, обеспечивающих внедрение программ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий, мониторинг их применения, в том числе водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями, специальных методических рекомендаций для создания федеральных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, а также специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, по подготовке и переподготовке водителей различных категорий, водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями»;

в) 2/17 «Издание и рассылка научно-методических материалов, образовательных ресурсов (в том числе в электронном виде) для совершенствования подготовки водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями»;

г) 3/11 «Разработка организационно-методических рекомендаций, обеспечивающих функционирование системы обучения безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также организационно-методических рекомендаций и образовательных ресурсов, обеспечивающих внедрение программ и организацию обучения вождению транспортных средств различных категорий в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования, обеспечение деятельности специализированного интернет-портала по обучению безопасному участию в дорожном движении учащихся, воспитанников дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования»;

д) 3/12 «Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы, фестивали отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении»;

е) 3/13 «Издание и рассылка научно-методических материалов, печатных и электронных учебных пособий, образовательных ресурсов для дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования по обучению детей безопасному участию в дорожном движении (обеспечение образовательных учреждений пилотными комплектами учебных пособий и программ), в том числе учебно-методических пособий по работе с родителями и детьми в целях профилактики детских дорожно-транспортных происшествий, проведение родительского всеобуча, семейных конкурсов на знание правил дорожного движения»;

ж) 3/14 «Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы общеобразовательных учреждений по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении»;

з) 3/15 «Реализация типовых проектов мобильных автогородков (создание опытных образцов мобильных автогородков и проведение их апробации) для обучения с их помощью детей и педагогического состава общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования основам безопасного участия в дорожном движении (не менее 6 мобильных автогородков)»;

и) 3/16 «Учебно-методическое обеспечение техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород"»;

к) 3/17 «Повышение квалификации (в том числе по модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и дошкольных образовательных учреждений в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении»;

л) 3/18 «Оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами детских автогородков».

3.3.5. Государственный заказчик — Минпромторг России:

а) 4/5 «Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронных систем контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; систем мониторинга давления воздуха в шинах; систем контроля состояния водителя»;

б) 4/6 «Разработка прикладных программ моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальных исследований движения транспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях»;

в) 4/7 «Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств».

3.3.6. Государственный заказчик — Минтранс России:

а) 2/12 «Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта»;

б) 2/13 «Материально-техническое обеспечение федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта»;

в) 2/14 «Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведение комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм»;

г) 5/12 «Создание аппаратно-программного комплекса автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей»;

д) 5/13 «Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации»;

е) 5/14 «Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов»;

ж) 7/9 «Подготовка и периодическое повышение квалификации работников управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов».

3.3.7. Государственный заказчик — Росавтодор:

а) 5/15 «Освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации»;

б) 5/16 «Разработка программного продукта по информационному обмену данными между Росавтодором, ГИБДД и МЧС России».

4. Программа нуждается в корректировке.

Подготовленным проектом постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах», находящимся в настоящее время на согласовании в Минэкономразвития России, предполагается внести изменения в части:

- приведения объемов финансирования, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах» в соответствие с Федеральным законом от 02.12.2013 № 349–ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – Закон о бюджете);

- перераспределения средств федерального бюджета с учетом предложений государственных заказчиков Программы;

- переноса ряда мероприятий Программы по государственному заказчику - МВД России с направления «Государственные капитальные вложения» на направление «Прочие нужды» на общую сумму 13 225 424,0 тыс. рублей, в т.ч. финансирование за счет средств федерального бюджета в объеме 4 318 877,0 тыс. рублей, прорабатывается вопрос о переносе мероприятия с направления «Прочие нужды» на направление «НИОКР» в объеме финансирования за счет средств федерального бюджета 741 649,0 тыс. рублей;

- приведения объемов финансирования Программы в 2013 году за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников в соответствие с фактически привлеченными средствами из указанных источников;

- замены понятия «региональная целевая программа» на понятие «государственная программа субъекта Российской Федерации» с целью приведения Постановления в соответствие с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ).

- приведения наименований мероприятий, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 приложения № 3 к Программе, в соответствие Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Все вносимые изменения не повлекут изменение предусмотренных Программой целевых показателей и индикаторов.

Принятие данного постановления Правительства Российской Федерации не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

Законом о бюджете определены объемы ассигнований за счет средств федерального бюджета на 2014 год на реализацию Программы на общую сумму 2 881 937,5 тыс. рублей, в том числе: МВД России – 1 886 941,4 тыс. рублей, Минпромторг России – 52 791,0 тыс. рублей, Минздрав России – 6 000,0 тыс. рублей, Минобрнауки России – 286 969,0 тыс. рублей, Минтранс России – 247 616,0 тыс. рублей, Росавтодор – 144 154,0 тыс. рублей, МЧС России – 257 466,1 тыс. рублей.

В соответствии с Законом о бюджете объем финансирования государственного заказчика Программы МЧС России за счет средств федерального бюджета на 2014 год составляет 257 466,1 тыс. рублей; на 2015 год – 279 122,0 тыс. рублей; на 2016 год – 209 086,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета на 2014 год государственного заказчика Программы Минтранса России в соответствии с Законом о бюджете составляет 247 616,0 тыс. рублей; на 2015 год – 226 475,0 тыс. рублей; на 2016 год – 181 508,8 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета на 2013–2020 годы уменьшился на 4 505,4 тыс. рублей и составил 17 188 527,0 тыс. рублей.

В рамках выполнения федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» в 2014 году МВД России планируется реализация следующих мероприятий, в настоящее время проходящих процедуру включения в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП):

а) 2/5 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» (далее – мероприятие 2/5);

б) 2/6 «Техническое перевооружение, строительство, реконструкция центров подготовки (переподготовки), дополнительного профессионального образования, повышения квалификации специалистов в области обеспечения безопасности дорожного движения (не менее 10,2 тыс. кв. метров)» (далее – мероприятие 2/6);

в) 5/7 «Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» (далее – мероприятие 5/7);

г) 5/8 «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» (далее – мероприятие 5/8);

д) 5/9 «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов (не менее 2874)» (далее – мероприятие 5/9).

Реализация мероприятий в рамках ФАИП в 2014 году планируется только по мероприятию 2/6.

В рамках данного мероприятия планируется завершение реконструкции федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, расположенного по адресу: Московская область, Истринский район, поселок Пионерский. В настоящее время разрабатывается техническое задание, подготавливается конкурсная документация.

По остальным мероприятиям (2/5, 5/7, 5/8, 5/9) ситуация следующая.

Согласно подпункту 10 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации объектом капитального строительства является здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

В рамках мероприятия 2/5 планируется закупка и поставка в субъекты Российской Федерации фоторадарных передвижных комплексов измерения скорости движения транспортных средств. Фоторадарный передвижной комплекс является оперативно – техническим средством контроля скоростного режима и предназначен для фото - и видеофиксации нарушений ПДД с возможностью передачи данных на сервер центрального поста или на мобильный пост по радиоканалу. Данное оборудование не является объектом капитального строительства.

Мероприятие 5/7 в соответствии с подпунктом 10 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации не является объектом капитального строительства и техническому учету не подлежит. По аналогичным объектам имеется техническое заключение Федерального агентства кадастра объектов недвижимости ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ».

В ходе выполнения мероприятия 5/8 подразумевается выполнение следующих услуг: закупка дорожных знаков, закупка стойки дорожного знака, нанесение дорожной разметки на дорожное полотно, оснащение светофорами, системами светового оповещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения. ФАУ «Главгосэкспертиза России» рассмотрев обращение ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» о необходимости проведения проверки достоверности определения сметной стоимости в отношении указанных элементов, сообщило, при отсутствии признаков строительства или реконструкции объектов капитального строительства проведение экспертизы и проверки сметной стоимости не относится к полномочиям ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В рамках реализации мероприятия 5/9 осуществляется только замена элементов светофорных объектов. Следовательно, данное программное мероприятие не попадает под действие подпункта 10 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объект не является объектом капитального строительства. Письмом от 14.01.2014 №85-АБ/06/МС Министерство строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросу необходимости прохождения государственной экспертизы проектной документации, сообщило, что объект не является объектом капитального строительства.

Таким образом, в мероприятиях 2/5, 5/7, 5/8, 5/9 отсутствуют признаки строительства и реконструкции, в результате, реализация данных мероприятий путем осуществления инвестиций в объекты капитального строительства не представляется возможным. Проведение указанных мероприятий Программы возможно путем осуществления прочих закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд.

Учитывая, что изначально мероприятия 2/5, 5/7, 5/8, 5/9 находились в разделе «Капитальные вложения», федеральным законом о бюджете на 2014 год предусмотрено их финансирование по ВР 414, полный пакет документов для включения указанных мероприятий в ФАИП был представлен в Минэкономразвития России.

Одновременно вопрос о переносе мероприятий в раздел «Прочие нужды» также был проработан с Минэкономразвития России, представлено соответствующее обоснование.

Таким образом, проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах» в настоящее время находится на доработке. Проектом предусматривается перенос указанных мероприятий из направления «Капитальные вложения» в направление «Прочие нужды» с изложением их в соответствующей редакции, исключая понятия «строительство», «реконструкция», «техническое перевооружение».

Корректировка ФАИП будет осуществлена в установленном порядке.

### 5. На 2014 год заключено 16 государственных контрактов (соглашений) на сумму 234 437,5 тыс. рублей – 8,13 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

### - «капитальные вложения» – 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 0 контрактов на сумму 0,0 тыс. рублей);

### - НИОКР – 3 государственных контракта на сумму 11 000,0 тыс. рублей;

### - «прочие нужды» - 13 государственных контрактов на сумму 223 437,5 тыс. рублей.

### 6. Объем финансирования в 2014 году за счет средств федерального бюджета составляет 2 881 937,5 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 1 520 251,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 1 488 108,0 тыс. рублей; межбюджетные трансферты – 32 143,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 0 тыс. рублей), НИОКР - 233 760,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 1 127 926,5 тыс. рублей.

Освоено с начала 2014 года за счет средств федерального бюджета 56 868,6 тыс. рублей – 1,97 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) – 0 тыс. рублей, НИОКР – 0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 56 868,6 тыс. рублей.

### За 2014 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 56 868,6 тыс. рублей – 1,97 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 0 тыс. рублей, межбюджетные субсидии – 0 тыс. рублей), НИОКР - 0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 56 868,6 тыс. рублей.

7. Объем софинансирования в 2014 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 602 751,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 226 015,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 376 736,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 34 804,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 7 177,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 27 627,0 тыс. рублей).

По софинансируемым в 2014 году согласно Программе мероприятиям из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в рамках государственных программ субъектов Российской Федерации фактически привлечено 598 465,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 590 299,6 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 8 165,4 тыс. рублей) - 99,3% от запланированного.

Из внебюджетных источников в объеме 15,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИОКР – 0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 15,0 тыс. рублей) - 0,04% от предусмотренного Программой.

Данные об объемах привлеченного софинансирования за 2014 год получены из отчетов субъектов РФ о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения за 1 квартал 2014 года.

8. Основные итоги реализации программы за I квартал 2014 года в разрезе мероприятий:

8.1. По направлению «Государственные капитальные вложения»:

8.1.1.Государственный заказчик — МВД России:

а) 2/5 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)».

Бюджетные назначения составляют 181 069,0 тыс. рублей.

В ходе подготовки к реализации мероприятия подготовлена аукционная документация, осуществляется процедура размещения заказа.

В рамках государственных программ субъектов Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения внедрено 118 систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения; осуществлено техническое обслуживание и обеспечение работоспособности 107 комплексов фото- и видеофиксации.

б) 2/6 «Техническое перевооружение, строительство, реконструкция центров подготовки (переподготовки), дополнительного профессионального образования, повышения квалификации специалистов в области обеспечения безопасности дорожного движения (не менее 10,2 тыс. кв. метров)».

Бюджетные назначения составляют 400 000,0 тыс. рублей.

В ходе подготовки к реализации мероприятия разрабатывается техническое задание, подготавливается аукционная документация.

в) 5/7 «Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)»	.

Бюджетные назначения составляют 231 000,0 тыс. рублей.

В ходе подготовки к реализации мероприятия разработано техническое задание, осуществляется подготовка аукционной документации, ведется проверка смет.

г) 5/8 «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)».

Бюджетные назначения составляют 108 410,0 тыс. рублей.

В ходе подготовки к реализации мероприятия разработано техническое задание, осуществляется подготовка аукционной документации, ведется проверка смет.

В рамках государственных программ субъектов Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения обустроено 92 наземных пешеходных перехода; установлена 61 искусственная дорожная неровность.

д) 5/9 «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов (не менее 2874)».

Бюджетные назначения составляют 176 303,0 тыс. рублей.

Для подготовки к реализации мероприятия техническое задание находится на стадии согласования.

8.1.2. Государственный заказчик — МЧС России:

а) 6/3 «Строительство учебно-тренировочного комплекса для подготовки сотрудников МЧС России и отработки действий экстренных служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий в Сибирском федеральном округе (пос. Дивногорск, Красноярский край) (не менее 1,7 тыс. кв. метров)».

Бюджетные назначения составляют 110 255,0 тыс. рублей.

В ходе подготовки к реализации мероприятия ожидаются результаты госэкспертизы.

8.1.3 Государственный заказчик — Минобрнауки России:

а) 2/7 «Создание 3 федеральных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей транспортных средств из числа людей с ограниченными физическими возможностями, по подготовке и повышению квалификации специалистов по обучению управлению транспортными средствами лиц с ограниченными физическими возможностями на базе образовательных организаций высшего образования (до 30 тыс. кв. метров плоскостных сооружений (оборудованные площадки по обучению)».

Бюджетные назначения составляют 47 380,0 тыс. рублей.

б) 3/6 «Создание федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород" (не менее 3 центров с общей территорией до 4,5 тыс. кв. метров учебных помещений (зданий) и 60 тыс. кв. метров плоскостных сооружений (оборудование площадки автогородков)».

Бюджетные назначения составляют 110 000,0 тыс. рублей.

в) 3/7 «Строительство детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей и дошкольных образовательных учреждений основ безопасного участия в дорожном движении (не менее 40 автогородков, не менее 20 тыс. кв. метров)».

Бюджетные назначения составляют 32 143,0 тыс. рублей.

8.1.4. Государственный заказчик — Росавтодор:

а) 5/10 «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение пересечений на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения в целях увеличения пропускной способности и совершенствования организации дорожного движения (не менее 81 пересечения)».

Бюджетные назначения составляют 52 000,0 тыс. рублей.

б) 5/11 «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение (оборудование искусственным освещением) мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения, проходящих по территориям населенных пунктов (не менее 144 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий)».

Бюджетные назначения составляют 71 691,0 тыс. рублей.

8.2. По направлению «НИОКР»:

8.2.1. Государственный заказчик — МВД России:

а) 2/1 «Выполнение комплексных научных исследований с применением методов математического анализа в области систематизации и оценки эффективности средств повышения и контроля безопасности дорожного движения, в том числе разработка типовых решений и макетов для практического внедрения наиболее эффективных средств в практику профилактики дорожно-транспортных происшествий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях».

Бюджетные назначения составляют 26 000 тыс. рублей.

В ходе подготовки к реализации мероприятия подготовлена конкурсная документация, осуществляется процедура размещения заказа.

б) 7/1 «Разработка механизма по установлению индивидуальных целевых заданий для субъектов Российской Федерации по снижению уровня дорожно-транспортной аварийности на период до 2020 года и закреплению субсидиарной ответственности федерального центра и субъектов Российской Федерации за достижение целей деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения».

Бюджетные назначения составляют 11 000 тыс. рублей.

В ходе подготовки к реализации мероприятия подготовлена конкурсная документация, осуществляется процедура размещения заказа.

в) 7/2 «Изучение существующих положений и построение научно обоснованных моделей разграничения полномочий (сфер ответственности) органов исполнительной власти различного уровня, органов местного самоуправления».

Бюджетные назначения составляют 13 000 тыс. рублей.

В ходе подготовки к реализации мероприятия подготовлена конкурсная документация, осуществляется процедура размещения заказа.

г) 7/3 «Проведение комплексных научных исследований, направленных на создание аналитических методов поддержки принятия решений и управления в сфере безопасности дорожного движения с учетом федерального, регионального и местного аспектов, а также на разработку механизмов комплексной оценки и анализа эффективности и результативности текущей и программной деятельности».

Бюджетные назначения составляют 40 000 тыс. рублей.

В ходе подготовки к реализации мероприятия подготовлена конкурсная документация, осуществляется процедура размещения заказа.

д) 7/4 «Разработка действенных механизмов по привлечению внебюджетных финансовых средств в приоритетные проекты обеспечения безопасности дорожного движения, развитию государственно-частного партнерства, созданию эффективных саморегулируемых организаций, а также методов аутсорсинга в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

Бюджетные назначения составляют 15 000 тыс. рублей.

В ходе подготовки к реализации мероприятия подготовлена конкурсная документация, осуществляется процедура размещения заказа.

8.2.2. Государственный заказчик — МЧС России:

а) 6/1 «Проведение научных исследований, направленных на совершенствование нормативной и методической базы в области ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий».

Бюджетные назначения составляют 5 000 тыс. рублей.

По мероприятию заключено 2 государственных контракта.

1) В рамках госконтракта от 13.12.2013 № 1/2.2-36/А14-1 на тему «Совершенствование методического обеспечения территориальных органов МЧС России в области ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» планируется разработать:

- предложения по внесению изменений и дополнений в нормативно-методические документы  в области ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий;

- электронную версия комплекта нормативно-методических документов «Ликвидация последствий дорожно-транспортных происшествий: библиотека начальника территориального органа МЧС России».

2) В рамках госконтракта от 13.12.2013 № 2/3.2-119/А14-1  на тему «Совершенствование методической базы в области повышения готовности и организации взаимодействия экстренных служб, привлекаемых к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» планируется разработать:

- нормативно-методические документы в области взаимодействия экстренных служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (проекты);

- методические рекомендации территориальным органам МЧС России по повышению уровня взаимодействия экстренных служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (проект).

б) 6/2 «Разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию информационно-аналитического обеспечения функционирования системы ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий».

Бюджетные назначения составляют 6 760,0 тыс. рублей.

В рамках НИОКР на тему «Научно-методическое сопровождение функционирования и развития федеральной государственной информационной системы «Информационно-аналитическая система в области ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий»» планируется:

- получить результаты исследования технического состояния и использования территориальными органами МЧС России федеральной государственной информационной системы «Информационно-аналитическая система в области ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» (далее – «ИАС ДТП»)

- разработать проектно-технические решения по модернизации и развитию ИАС-ДТП.

- осуществить научно-методическое сопровождение функционирования и эффективного использования «ИАС-ДТП» в повседневной деятельности территориальных органов МЧС России.

- разработать регламент ведения и использования «Информационно-аналитической системы в области ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» территориальными органами МЧС России.

В рамках НИОКР на тему «Научно-аналитическое обеспечение функционирования системы ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» планируется подготовить:

- аналитические материалы о состоянии прикрытия федеральных автомобильных дорог силами пожарно-спасательных и иных подразделений МЧС России.

- технико-экономическое обоснование рациональных направлений реализации программных мероприятий в целях повышения безопасности дорожного движения на федеральных автомобильных дорогах.

- рукопись научно-методического труда «Основные направления совершенствования деятельности МЧС России в области ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на современном этапе».

- макет научно-методического труда «Основные направления совершенствования деятельности МЧС России в области ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на современном этапе».

8.2.3 Государственный заказчик — Минобрнауки России:

а) 2/4 «Разработка комплексного проекта совершенствования системы подготовки водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями, организационно-методических рекомендаций, программ, учебных и методических пособий, образовательных ресурсов (в том числе в электронном виде) по обучению вождению транспортных средств различных категорий».

Бюджетные назначения составляют 6 000,0 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт № 06.N 93.11.0004.

б) 3/1 «Разработка комплексного проекта профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на период 2013 – 2020 годов, программ, учебно-методических пособий, образовательных ресурсов (в том числе в электронном виде), разработка специализированного интернет-портала по обучению безопасному участию в дорожном движении учащихся, воспитанников дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, в том числе с использованием инновационных образовательных продуктов и современных компьютерных технологий».

Бюджетные назначения составляют 7 000,0 тыс. рублей.

Осуществляется разработка технического задания.

в) 3/2 «Разработка модульных программ повышения квалификации педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования по вопросам обучения учащихся, воспитанников навыкам безопасного участия в дорожном движении и рекомендаций по их использованию».

Бюджетные назначения составляют 500,0 тыс. рублей.

Осуществляется разработка технического задания.

г) 3/3 «Разработка оборудования (уголки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы и др.) для образовательных учреждений в целях использования их в процессе обучения детей безопасному участию в дорожном движении».

Бюджетные назначения составляют  2 000,0 тыс. рублей.

Осуществляется разработка технического задания.

д) 3/4 «Разработка программ, учебно-методических материалов для курсов по обучению вождению транспортных средств в системе дополнительного образования детей».

Бюджетные назначения составляют 2 000,0 тыс. рублей.

Осуществляется разработка технического задания.

8.2.4. Государственный заказчик — Минпромторг России:

а) 4/1 «Проведение научных исследований и разработка рекомендаций по возможности использования современных систем повышения активной безопасности автомобилей с учетом российских условий эксплуатации. Разработка методов оценки эффективности электронных систем контроля устойчивости (EVSC) коммерческих транспортных средств на основании анализа соответствующих международных документов и с учетом российских условий эксплуатации».

Бюджетные назначения составляют 3 125,0 тыс. рублей.

б) 4/2 «Проведение поисковых исследований и создание перспективных технологий по защите от поражения электрическим током на автомобилях с комбинированной энергетической установкой и электромобилях».

Бюджетные назначения составляют 5 125,0 тыс. рублей.

в) 4/3 «Проведение научных исследований в области пассивной безопасности транспортных средств, направленных на снижение травмирования водителей, пассажиров и пешеходов при дорожно-транспортных происшествиях».

Бюджетные назначения составляют 5 125,0 тыс. рублей.

г) 4/4 «Проведение научных исследований в целях создания перспективной методологии подготовки водителей транспортных средств на базе компьютерных обучающих программ и модельного ряда автотренажеров различной степени сложности».

Бюджетные назначения составляют 3 125,0 тыс. рублей.

8.2.5. Государственный заказчик — Минтранс России:

а) 2/3 «Разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию системы подготовки и непрерывного повышения квалификации специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта, и ее гармонизации с международной системой профессиональной подготовки. Разработка курсов дистанционного обучения и методики оценки освоения учебных материалов при дистанционной форме обучения».

Бюджетные назначения составляют 5 000,0 тыс. рублей.

б) 5/1 «Проведение научных исследований, направленных на разработку современных методов организации дорожного движения, в том числе основанных на исследовании влияния режимов движения транспортных потоков на безопасность дорожного движения».

Бюджетные назначения составляют 10 000,0 тыс. рублей.

в) 5/2 «Разработка научно обоснованных предложений по созданию, развитию и функционированию единого парковочного пространства в городах Российской Федерации».

Бюджетные назначения составляют 35 000,0 тыс. рублей.

г) 5/3 «Разработка научно обоснованных предложений по системе оценки качества и эффективности организации дорожного движения в Российской Федерации».

Бюджетные назначения составляют 18 000,0 тыс. рублей.

д) 7/5 «Проведение научных исследований в области применения программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при разработке комплексных схем организации дорожного движения, проектов организации дорожного движения, а также проектов автоматизированных систем управления дорожным движением. Разработка предложений по нормативному и методическому обеспечению использования программных продуктов при проектировании в сфере организации дорожного движения».

Бюджетные назначения составляют 5 000,0 тыс. рублей.

8.2.6. Государственный заказчик — Росавтодор России:

а) 5/4 «Разработка методики проведения аудита безопасности движения при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог».

Бюджетные назначения составляют 10 000,0 тыс. рублей.

8.3. По направлению «Прочие нужды»:

8.3.1. Государственный заказчик — МВД России:

а) 2/8 «Создание, тиражирование и передача конечным пользователям учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного движения разных возрастных категорий, в том числе с использованием мультимедийных средств, освещающих вопросы безопасности дорожного движения».

Бюджетные назначения составляют 40 000 тыс. рублей.

В ходе подготовки к реализации мероприятия разработано техническое задание, готовится конкурсная документация.

б) 2/9 «Проведение информационно-пропагандистских кампаний, использующих наиболее действенные каналы коммуникации, с целью повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий».

Бюджетные назначения составляют 40 000 тыс. рублей.

В ходе подготовки к реализации мероприятия разработано техническое задание, готовится конкурсная документация.

в) 2/10 «Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных телевизионных каналах, радиостанциях».

Бюджетные назначения составляют 107 368 тыс. рублей.

В ходе подготовки к реализации мероприятия подготовлена конкурсная документация, осуществляется процедура размещения заказа.

В рамках государственных программ субъектов Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения на региональном телевидении проведено 66 телепередач, 36 из них - ежедневные выпуски.

г) 2/11 «Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, выпуск специализированной печатной продукции».

Бюджетные назначения составляют 40 000 тыс. рублей.

В ходе подготовки к реализации мероприятия разработано техническое задание, готовится конкурсная документация.

В рамках государственных программ субъектов Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения организовано регулярное освещение тем в печатных СМИ, направленных на повышение уровня культуры поведения водителей грузового и пассажирского транспорта на дорогах.

д) 3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (закупка не менее 1390 комплектов учебного оборудования)».

Бюджетные назначения составляют 142 501,4 тыс. рублей.

В ходе подготовки к реализации мероприятия подготовлена конкурсная документация, осуществляется процедура размещения заказа.

В рамках государственных программ субъектов Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения приобретено 45 автоклассов для школ и дошкольных образовательных организаций.

е) 3/9 «Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий, межгосударственных слетов, всероссийских конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей».

Бюджетные назначения составляют 20 000 тыс. рублей.

В ходе подготовки к реализации мероприятия разработано техническое задание, готовится конкурсная документация.

В рамках государственных программ субъектов Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения проведен региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо".

ж) 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений (не менее 15 млн. штук)».

Бюджетные назначения составляют 69 870,0 тыс. рублей.

В ходе подготовки к реализации мероприятия подготовлена конкурсная документация, осуществляется процедура размещения заказа.

В рамках государственных программ субъектов Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения за счет средств внебюджетных источников приобретено и распространено 425 световозвращающих приспособлений.

з) 7/6 «Текущее управление Программой (содержание федерального казенного учреждения "Дирекция по управлению федеральной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах")».

Доведенные лимиты бюджетных обязательств составляют 90 800,0 тыс. рублей (согласно проекту постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Программу). Кассовое выполнение по мероприятию составляет 10 068,6 тыс. рублей. В рамках мероприятия осуществляется текущее управление реализацией Программы и содержание ФКУ "Дирекция Программы ПБДД".

и) 7/7 «Проведение специализированных семинаров, посвященных обмену опытом по обеспечению безопасности дорожного движения и внедрению на региональном и муниципальном уровнях результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных в рамках реализации Программы».

Бюджетные назначения составляют 10 000,0 тыс. рублей.

В ходе подготовки к реализации мероприятия осуществляется разработка технического задания.

к) 7/8 «Создание аналитических систем управления безопасностью дорожного движения МВД России».

Бюджетные назначения составляют 124 620,0 тыс. рублей.

В ходе подготовки к реализации мероприятия осуществляется разработка технического задания.

8.3.2. Государственный заказчик — МЧС России:

а) 6/5 «Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ, в подразделения МЧС России, привлекаемые к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий».

Бюджетные назначения составляют 100 661,1 тыс. рублей.

В рамках государственных контрактов осуществляется закупка аварийно-спасательных автомобилей для ликвидации ДТП, подвижных спасательных постов, квадроциклов аварийно-спасательной комплектации на прицепе, снегоходов для ликвидации ДТП.

б) 6/6 «Практическая отработка вопросов взаимодействия экстренных служб и проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий».

Бюджетные назначения составляют 5 000,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия планируется:

- разработать организационный замысел и сценарные планы проведения практических мероприятий в области  ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий в 2014 году;

- разработать технические решения по визуализации и обеспечению информационно-пропагандистского сопровождения практических мероприятий;

- осуществить организационно-техническое обеспечение проведения практических мероприятий.

в) 6/7 «Организационно-методическое и техническое обеспечение подразделений МЧС России, осуществляющих профессиональную подготовку и повышение квалификации личного состава, принимающего участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий».

Бюджетные назначения составляют 14 500,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия планируется:

- подготовить учебно-методические и наглядные пособия, комплекты оснащения классов, учебные образцы техники, инструмента, макеты и средства имитации для теоретической и практической подготовки спасателей к действиям по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий;

- подготовить практическое руководство по использованию ресурсов портала подразделениями МЧС России, осуществляющими профессиональную подготовку и повышение квалификации личного состава, принимающего участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий;

- осуществить сервисное обслуживание и техническое обеспечение функционирования информационно-образовательного портала по современным формам, методам и приёмам спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях  в 2014 году;

- провести мониторинг информационных ресурсов и формализованные информационные, методические и аналитические материалы, размещенные на портале в 2014 году;

- осуществить апробацию в экспериментальной зоне типовых решений по совершенствованию подготовки и повышению квалификации личного состава подразделений МЧС России, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на федеральной автомобильной дороге М-10 «Россия»;

- подготовить методическое пособие по совершенствованию подготовки и повышению квалификации личного состава подразделений МЧС России, участвующих в ликвидации последствий  дорожно-транспортных происшествий.

г) 6/8 «Участие МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях».

Бюджетные назначения составляют 3 000,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия планируется подготовить:

- дизайн-проекты и технические проекты выставочных экспозиций МЧС России для участия в коммуникативных мероприятий в области спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и обеспечения безопасности дорожного движения в 2014 году.

- выставочные экспозиции МЧС России в рамках коммуникативных мероприятий в области спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и обеспечения безопасности дорожного движения в 2014 году.

- информационно-справочные, демонстрационные и иные материалы МЧС России для распространения в рамках коммуникативных мероприятий в области спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и обеспечения безопасности дорожного движения в 2014 году.

д) 6/9 «Развитие Центра мониторинга ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий МЧС России».

Бюджетные назначения составляют 12 290,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия планируется:

- создание модуля «Аналитическая панель руководителя» (опытный образец) с комплектом технической и эксплуатационной документации.

- доработка и проведение опытной эксплуатации системы управления федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 -2020 годах» с актуализированным комплектом эксплуатационной документации.

- обновление и обеспечение функционирования прикладного и системного программного обеспечения Центра мониторинга ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий МЧС России.

- информационно-методическое сопровождение функционирования в МЧС России системы ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий в 2014 году.

- закупка технических средств и оборудование для обеспечения функционирования Центра мониторинга ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

8.3.3. Государственный заказчик — Минздрав России:

а) 6/10 «Разработка информационных и методических материалов для взрослой и детской аудиторий, информирующих о правилах оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях».

Бюджетные назначения составляют 6 000,0 тыс. рублей.

В стадии разработки конкурсная документация на выполнение работ по разработке информационных и методических материалов для взрослой и детской аудитории, информирующих о правилах оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

8.3.4. Государственный заказчик — Минобрнауки России:

а) 2/15 «Учебно-методическое обеспечение техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами федеральных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, водителей транспортных средств различных категорий, включая водителей транспортных средств из числа людей с ограниченными физическими возможностями».

Бюджетные назначения составляют 27 000 тыс. рублей.

Осуществляется разработка технического задания.

б) 2/16 «Разработка организационно-методических рекомендаций, обеспечивающих внедрение программ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий, мониторинг их применения, в том числе водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями, специальных методических рекомендаций для создания федеральных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, а также специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, по подготовке и переподготовке водителей различных категорий, водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями».

Бюджетные назначения составляют 4 000,0 тыс. рублей.

Состоялся конкурс, заключен государственный контракт на выполнение работ с МАДИ.

в) 2/17 «Издание и рассылка научно-методических материалов, образовательных ресурсов (в том числе в электронном виде) для совершенствования подготовки водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями».

Бюджетные назначения составляют 4 462,0 тыс. рублей.

Осуществляется разработка технического задания.

г) 3/11 «Разработка организационно-методических рекомендаций, обеспечивающих функционирование системы обучения безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также организационно-методических рекомендаций и образовательных ресурсов, обеспечивающих внедрение программ и организацию обучения вождению транспортных средств различных категорий в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования, обеспечение деятельности специализированного интернет-портала по обучению безопасному участию в дорожном движении учащихся, воспитанников дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования».

Бюджетные назначения составляют 5 000,0 тыс. рублей.

Осуществляется разработка технического задания.

д) 3/12 «Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы, фестивали отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении».

Бюджетные назначения составляют 16 000,0 тыс. рублей.

Осуществляется разработка технического задания.

е) 3/13 «Издание и рассылка научно-методических материалов, печатных и электронных учебных пособий, образовательных ресурсов для дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования по обучению детей безопасному участию в дорожном движении (обеспечение образовательных учреждений пилотными комплектами учебных пособий и программ), в том числе учебно-методических пособий по работе с родителями и детьми в целях профилактики детских дорожно-транспортных происшествий, проведение родительского всеобуча, семейных конкурсов на знание правил дорожного движения».

Бюджетные назначения составляют 4 000,0 тыс. рублей.

Осуществляется разработка технического задания.

ж) 3/14 «Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы общеобразовательных учреждений по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении».

Бюджетные назначения составляют 2 000,0 тыс. рублей.

Осуществляется разработка технического задания.

з) 3/15 «Реализация типовых проектов мобильных автогородков (создание опытных образцов мобильных автогородков и проведение их апробации) для обучения с их помощью детей и педагогического состава общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования основам безопасного участия в дорожном движении (не менее 6 мобильных автогородков)».

Бюджетные назначения составляют 5 000,0 тыс. рублей.

Осуществляется разработка технического задания.

и) 3/16 «Учебно-методическое обеспечение техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород"».

Бюджетные назначения составляют 5 484,0 тыс. рублей.

Осуществляется разработка технического задания.

к) 3/17 «Повышение квалификации (в том числе по модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и дошкольных образовательных учреждений в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении».

Бюджетные назначения составляют 5000,0 тыс. рублей.

Осуществляется разработка технического задания.

л) 3/18 «Оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами детских автогородков».

Бюджетные назначения составляют 2 000,0 тыс. рублей.

Осуществляется разработка технического задания.

8.3.5. Государственный заказчик — Минпромторг России:

а) 4/5 «Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронных систем контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; систем мониторинга давления воздуха в шинах; систем контроля состояния водителя».

Бюджетные назначения составляют 13 100,0 тыс. рублей.

б) 4/6 «Разработка прикладных программ моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальных исследований движения транспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях».

Бюджетные назначения составляют 5 091,0 тыс. рублей.

в) 4/7 «Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств».

Бюджетные назначения составляют 18 100,0 тыс. рублей.

8.3.6. Государственный заказчик — Минтранс России:

а) 2/12 «Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта».

Бюджетные назначения составляют 10 000,0 тыс. рублей.

б) 2/13 «Материально-техническое обеспечение федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов в сфере автомобильного транспорта».

Бюджетные назначения составляют 24 500,0 тыс. рублей.

в) 2/14 «Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведение комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм».

Бюджетные назначения составляют 25 000,0 тыс. рублей.

г) 5/12 «Создание аппаратно-программного комплекса автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей».

Бюджетные назначения составляют 86 116,0 тыс. рублей.

д) 5/13 «Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации».

Бюджетные назначения составляют 20 000,0 тыс. рублей.

е) 5/14 «Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов».

Бюджетные назначения составляют 2 000,0 тыс. рублей.

ж) 7/9 «Подготовка и периодическое повышение квалификации работников управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов».

Бюджетные назначения составляют 7 000,0 тыс. рублей.

8.3.7. Государственный заказчик — Росавтодор России:

а) 5/15 «Освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации».

Бюджетные назначения составляют 2 000,0 тыс. рублей.

б) 5/16 «Разработка программного продукта по информационному обмену данными между Росавтодором, ГИБДД и МЧС России».

Бюджетные назначения составляют 8 463,0 тыс. рублей.

9. Принятые меры по выполнению решения Правительства Российской Федерации (протокол заседания от 20 марта 2014 г. по вопросу «О ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной инвестиционной программы за 2013 год») (протокол от 20 марта 2014 г. № 10).

МВД России в целях выполнения запланированных программных мероприятий осуществляется детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов).

В Минэкономразвития России представлен полный пакет документов для включения мероприятий по направлению «Капитальные вложения» в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) на 2014 год.

Подготовлены и согласованы в Минэкономразвития России изменения в Закон о бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

Осуществляется подготовка и согласование проекта Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах».

В целях повышения эффективности реализации Программы принимаются меры по привлечению софинансирования для реализации программы установленных объемах.

Ведется работа по заключению соглашений о взаимодействии по реализации Программы между Министерством внутренних дел Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и между ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» и администрациями муниципальных образований субъектов Российской Федерации.

При понимании позиции Российской Федерации в такой социально-значимой сфере как обеспечение безопасности дорожного движения и снижения числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях и поддержки в виде софинансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета, субъекты Российской Федерации, посредством собственных государственных программ выражают намерение софинансировать программные мероприятия за счет средств региональных и местных бюджетов.

По мероприятиям Программы 2/5, 5/7, 5/8, 5/9 на основании анализа бюджетных заявок субъектов Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации и состояния аварийности сформированы адресные перечни поставок и направлены в субъекты Российской Федерации.

По результатам анализа ежеквартальной региональной отчетности за   2014 год станут возможными оценка степени готовности субъектов РФ принимать участие в Программе за счет средств региональных и местных бюджетов и степень значимости федерального бюджета в процессе привлечения софинансирования в регионах России.

Генеральный директор

### ФКУ «Дирекция Программы ПБДД»				  А.Н. Погребняк

Исп.: А.В. Корягин Тел.: (495) 627-72-16 доб. 124