Приложение

Информационная записка о выполнении мероприятий государственной программы (подпрограммы), мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Республике Коми по итогам 6 месяцев 2020 года

В Республике Комиреализуется Подпрограмма №3 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Коми» государственной программы Республики Коми «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019г. №523 (в редакции Постановления Правительства РК от 10 июня 2020 года №293) (далее – Подпрограмма).

1. Характеристика госпрограммы/подпрограммы.

Ответственный исполнитель госпрограммы/подпрограммы: Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми.

(Со)Исполнители госпрограммы/подпрограммы:

- Администрация Главы Республики Коми;

- Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми;

- Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;

- Министерство внутренних дел по Республике Коми (по согласованию);

- Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Коми (по согласованию).

Целевые индикаторы и показатели госпрограммы/подпрограммы:

1. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
2. Количество дорожно-транспортных происшествий в Республике Коми;
3. Количество дорожно-транспортных происшествий по вине детей;
4. Доля дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими; неудовлетворительными дорожными условиями в общем количестве дорожно-транспортных происшествий;

5. Тяжесть последствий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших).

Госпрограмма/подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам):

1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;
2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;
3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов;
4. Развитие системы помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

 Общий объем финансирования подпрограммы с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составляет 489,6850 млн. рублей. Подпрограмма финансируется за счет средств республиканского бюджета и средств местных бюджетов.

В подпрограмме запланированы,в том числе по годам:

в 2020 г. – 183, 4028 млн. рублей;

в 2021 г. – 162, 8889 млн. рублей;

в 2022 г. – 156, 4488 млн. рублей;

1. Состояние аварийности в Республике Коми

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПЕРИОД |
| Целевые индикаторы | 2018 (базовый) | 2019 | 3 месяца 2020 | 6 месяцев 2020 | 9 месяцев 2020 | 12 месяцев 2020 | 2021 | 2022 |
| Число лиц, погибших в ДТП | 101 | 65 | 27 | 37 |  |  |  |  |
| Число детей, погибших в ДТП | 3 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) | 11,9 | 7,9 | 3,3 | 4,5 |  |  |  |  |
| Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) | 2,7 | 1,9 | 0,8 | 1,1 |  |  |  |  |

3. Финансирование госпрограммы/подпрограммы в 2020 году:

Объем финансирования, предусмотренный госпрограммой/ подпрограммой на 2020 г., составляет 183, 4028млн. рублей (региональный бюджет + местные бюджеты).

Бюджетные назначения на 2020 г. за счет средств регионального бюджета и местных бюджетов по Подпрограмме составляют 183, 4028 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2020 г.)

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2020 г., по Подпрограмме составляют 183, 4028 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2020 г.).

Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы за 6 месяцев 2020 г.

составляет 42, 415 млн. рублей (23 % от бюджетных назначений

финансирования на 2020 г.).

4. Реализация мероприятий госпрограммы/подпрограммы (по направлениям):

На 2020 г. в рамках госпрограммы/подпрограммы запланировано мероприятий – 14.

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» предусмотрено 5 мероприятий, софинансируемых мероприятий -2.

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,9279 млн. рублей.

Плановые назначения на 2020 г. по направлению – 0,3093 млн. рублей.

Плановые назначения на 2021 г. по направлению – 0,3093 млн. рублей.

Плановые назначения на 2022 г. по направлению – 0,3093 млн. рублей.

Мероприятие 3.1.1. Предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, а также некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющим производство, распространение и тиражирование в средствах массовой информации материалов о проведении информационно-пропагандистских кампаний, направленных на повышение грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактику факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий (соответствует мероприятию «Организация в печатных и электронных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, выпуск специализированной печатной продукции» 2/11ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,8379 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,2793 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,2793 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2020 год – 0 млн.рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. Реализация мероприятия осуществляется Администрацией Главы Республики Коми. В связи с Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 «О введении режима повышенной готовности» проведение грантового конкурса перенесено на второе полугодие 2020 года.

Мероприятие 3.1.2. Организация размещения в средствах массовой информации Республики Коми материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения (соответствует мероприятию «Организация в печатных и электронных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, выпуск специализированной печатной продукции» 2/11ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Краткое описание выполнения мероприятия.Реализация мероприятия осуществляется Администрацией Главы Республики Коми. В средствах массовой информации, учрежденных органами государственной власти Республики Коми (далее - СМИ), во II квартале 2020 года вышло более 300 материалов, освещающих проблемные вопросы по безопасности дорожного движения. Информация размещалась в печатных СМИ, лентах информационных агентств «Комиинформ» и «БНК», на официальных сайтах СМИ и группах в социальных сетях, в эфире телеканала и радио «Юрган». Материалы выходили под следующими заголовками: «Срок за пьяное вождение» («Вперёд» от 18.06.), «Правила и требования к велосипедистам» («Княжпогостские вести» от 15.05.), «Сохрани жизнь - пристегнись!» («Красная Печора» от 30.05.), «За праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции Коми выявили 70 водителей в состоянии опьянения» («Комиинформ» от 06.05.), «Осторожно на дорогах» («Печорское время» от 11.04.) и др.

Мероприятие 3.1.3. Проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения и развития навыков вождения (соответствует мероприятию «Проведение информационно-пропагандистских кампаний, использующих наиболее действенные каналы коммуникации, с целью повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий» 2/9ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Краткое описание выполнения мероприятия.Реализация мероприятия осуществляется Министерством строительства и дорожного хозяйства совместно с органами ГИБДД. За отчетный период, в целях снижения аварийности и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, повышения дисциплины участников дорожного движения в печатных изданиях опубликовано 276 материалов, организовано 471 выступление на радио и 137 на телевидении, на электронных страницах Интернет-сайтов и информационных агентств размещено 2143 информационных сообщения. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий на территории Республики Коми организовано и проведено профилактическое мероприятие «Трасса» (с 16.03. по 25.03), «Безопасные каникулы!» (с 22.06 по 30.06) и «Нетрезвый водитель» (с 26.03. по 29.03.).

Мероприятие 3.1.3. Проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения и развития навыков вождения (соответствует мероприятию «Проведение информационно-пропагандистских кампаний, использующих наиболее действенные каналы коммуникации, с целью повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий» 2/9ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,030 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,030 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2020 год – 0 млн.

рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия.МО ГОПечора, во 2 квартале мероприятия не проводились.

Мероприятие 3.1.4. Обеспечение скоординированных действий с заинтересованными ОИВ РК, иными структурами по вопросам безопасности дорожного движения (соответствует мероприятию «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» 2/8ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Краткое описание выполнения мероприятия.Реализация мероприятия осуществляет ГКУ РК Безопасный город. С 1 января 2019 года создано государственное казенное учреждение Республики Коми «Безопасный город», подведомственное Администрации Главы Республики Коми.Согласно решению министерства Республики Коми имущества и земельных отношений от 04.02.2019 ГКУ РК «Безопасный город» передано на праве оперативного управления имущество, в том числе фоторадарные комплексы измерения скорости.Постановлением Правительства Республики Коми от 24.05.2019 № 247 утверждено Положение об аппаратно-программном комплексе «Безопасный город». Заключен договор на сопровождение программно-аппаратных средств обработки информации об административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения. В настоящее время в Республике Коми функционирует 21 стационарный комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД (рубеж). 17 рубежей расположены на территории МО ГО «Сыктывкар», 4 – в МО ГО «Ухта» (введены в эксплуатацию в марте 2018 г.). Из общего количества рубежей оборудовано: 7 – перекрестков, 14 – линейных участков автомобильных дорог. Помимо стационарных, на территории республики действуют 22 передвижных (мобильных) комплекса:- 3 комплекса с зоной обслуживания в Ухтинском и Сосногорском районах;- 1 комплекс с зоной обслуживания в Прилузском и Сысольском районах;- 16 комплексов с зоной обслуживания в г.Сыктывкаре, Эжвинском и Сыктывдинском районах (13 комплектов установлено на опорах освещения, функционирующими в круглосуточном режиме и 3 современных измерителя на треногах для фиксации нарушений скоростного режима транспортных средства, переданные безвозмездно для тестирования) и 2 мобильных комплекса для фиксации нарушений В целях расширения сети стационарных систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Республики Коми, реализации государственной программы Республики Коми «Информационное общество» и во исполнение Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город»), утвержденной Правительством Российской Федерации от 03.12.2014 г. № 2446-р, в рамках регионального проекта «Умный город» национального проекта (программы) «Цифровая экономика» предусмотрено создание дополнительно 72 рубежей фотовидеофиксации.По указанному Проекту заключен Государственный контракт от 29.01.2020 № 05/20А аренды опытного участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Коми. Указанные 72 рубежа фотовидеофиксации планируется создать до октября 2020 года.

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» предусмотрено 3 мероприятий, софинансируемых мероприятий - 2.

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 3, 1906 млн. рублей.

Плановые назначения на 2020 г. по направлению - 1 172,9 млн. рублей.

Плановые назначения на 2021 г. по направлению - 1 033,6 млн. рублей.

Плановые назначения на 2022 г. по направлению - 0, 9841 млн. рублей.

Мероприятие 3.2.1. Организация размещения в средствах массовой информации Республики Коми материалов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма соответствует мероприятию «Разработка организационно-методических рекомендаций, обеспечивающих функционирование системы обучения безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также организационно-методических рекомендаций и образовательных ресурсов, обеспечивающих внедрение программ и организацию обучения вождению транспортных средств различных категорий в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования, обеспечение деятельности специализированного интернет-портала по обучению безопасному участию в дорожном движении учащихся, воспитанников дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования» 2/12ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.».

Краткое описание выполнения мероприятия. Реализация мероприятия осуществляется Администрацией Главы Республики Коми. Всего за текущий период в СМИ вышло более 60 материалов, освещающих разные аспекты данной темы. Материалы выходили под следующими заголовками: «Подростки и дорога» («Вперёд» от 21.05.), «Отряд юных инспекторов дорожного движения «Зеленый огонек» («Знамя труда» от 14.04.), «Безопасные каникулы!» («Княжпогостские вести» от 23.06.), «А ваши дети помнят правила безопасного поведения на дорогах?» («Новая жизнь» от 19.05.), «Берегите детей!» («Усинская новь» от 17.06.), «Велосипедная пора» («Красная Печора» от 02.06.) и др.

Мероприятие 3.R3.(3.2.2.) Реализация отдельных мероприятий Регионального проекта "Безопасность дорожного движения" в части совершенствования обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дороге соответствует мероприятию «Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (закупка не менее 1390 комплектов учебного оборудования)» 3/9ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.».

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 1, 4523 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,4841 млн.рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,4841 млн.рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2020 год – 0 млн.рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. Реализация мероприятия осуществляется Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми. В целях оснащения образовательных организаций Республики Коми Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми (далее – Министерство) в 2020 году планируется поставка оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети не менее 3 организаций.По состоянию на 30.06.2020 Министерством в адрес Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми направлено ходатайство о согласовании перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных в Комплексном плане действий по реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие транспортной системы» на 2020 год, в размере 62 700,00 рублей с мероприятия 3.R3.(3.2.2.1) «Оснащение образовательных организаций техническими средствами обучения, наглядными учебными и методическими материалами для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» на мероприятие 3.R3.(3.2.2.3) «Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие отрядов юных инспекторов движения и пр.» (письмо от 25.06.2020 №12-27/497).Перенос сроков закупки оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения детей на дороге, обусловлены введением на территории Республики Коми ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также необходимости перераспределения бюджетных ассигнований, указанных выше.В период май – июнь 2020 года на территории Республики Коми Министерством образования совместно с МВД по Республике Коми планировалось проведение профилактических мероприятий «Внимание-дети!» во всех образовательных организациях Республики Коми. В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией проведение профилактических мероприятий отменено.Материалы (видеоролики, памятки и т.д.) по транспортной безопасности размещены на сайтах 434 образовательных организаций.В целях пропаганды правил дорожного движения и вовлечения молодежи к мероприятиям по профилактике ДДТТ на территории Республики Коми задействовано 142 отряда юных инспекторов дорожного движения (ЮИД), в которых занимается 1887 детей.Во 2 квартале 2020 года в рамках реализации мероприятия 3.R.3. (3.2.2.3) Государственной программы Республики Коми «Развитие транспортной системы» мероприятия по проведению республиканского конкурса-соревнования «Безопасное колесо» не осуществлялись. Проведение республиканских соревнований запланировано на сентябрь 2020 года.

Мероприятие 3.2.3. Координация проведения органами местного самоуправления комплекса мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и развитие навыков безопасного поведения детей на улицах соответствует мероприятию «Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (закупка не менее 1390 комплектов учебного оборудования)» 3/9ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.».

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,6888 млн.рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,6888 млн.рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2020 год – 0 млн.рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. Реализация осуществляется муниципальными образованиями Республики Коми. Во 2 квартале мероприятия не проводились.

По направлению «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов» предусмотрено 2 мероприятия, софинансируемых мероприятий 2.

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 476, 3186 млн. рублей.

Плановые назначения на 2020 г. по направлению -165, 6802 млн. рублей.

Плановые назначения на 2021 г. по направлению -158, 5145 млн. рублей.

Плановые назначения на 2022 г. по направлению -152, 1239 млн. рублей.

Мероприятие 3.3.1. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, в том числе: Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки, Устройство и восстановление барьерных ограждений, Установка дорожных знаков и информационных табло, Вырубка деревьев и кустарника в полосе отвода автомобильных дорог, обустройство пешеходных переходов, проектно-изыскательские работы соответствует мероприятию «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» 5/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.».

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 418, 9001 млн.рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 45, 1965 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 45, 1965 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2020 год – 16, 3722 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия.Реализация мероприятия осуществляется ГКУ РК "УправтодорКоми»: В 2018г. заключено 3 трехлетних контракта по разметке. На 2020 году сумма составила:1. ООО Магистраль проект на 15 551 829руб, 2.ООО Магистраль проект на 9 971 108руб, 3.ИП Регушевский М.В. на 19 113 539руб. В 2-м квартале финансирование и освоения на сумму 16 372,2 тыс.руб. (ИП Регушевский)

Мероприятие 3.3.2. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, в том числе: Содержание технических средств организации дорожного движения, Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки, Устройство и восстановление барьерных ограждений, Установка дорожных знаков и информационных табло, Вырубка деревьев и кустарника в полосе отвода автомобильных дорог,Обустройство участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в т.ч. В зоне пешеходных переходов вблизи образовательных организации*»* соответствует мероприятию «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов») 5/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.».

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 77, 933 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 77, 933 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2020 год составляют 19, 8918 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия. Реализация мероприятия осуществляется муниципальными образованиями. Сыктывкар (4 контракта на сумму 24 215,4 тыс.руб., финанср-ие и освоение на сумму 10 860,2 тыс.руб.), Сосногорск (1 контракт на сумму 918 тыс.руб. финс-ие и освоение га сумму 309 тыс.руб), Ухта ( финансирование и освоение на сумму 2 554,1 тыс.руб.),Воркута (финанс-ие и освоение на сумму 5 666,1 тыс.руб.), Усинск (3 контракта на сумму 3 185 тыс.руб, финс-ие и освоение на сумму 573,8 тыс.руб.), Корткеросский (1 контракт на сумму 650 тыс.руб., финс-ия и освоения во 2 квартале нет), Койгородский (2 контракта на сумму 337,3 тыс.руб., финс-ия о своения во 2м квартале нет), Инта (2 контракта на сумму 3 744,9 тыс. руб., финанс-ие и освоение на сумму 237,6 тыс.руб.)

Мероприятие 3.3.2. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт и ремонт пешеходных переходов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования, улиц и проездов населенных пунктов: Обустройство пешеходных переходов в соответствии с нормативными требованиями, в т.ч. Искусственными неровностями; модернизация светофорных объектов,Капительный ремонт, ремонт существующих и устройство недостающих автобусных остановок на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, Устройство новых мест отдыха на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения соответствует мероприятию «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в т.ч. в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км.)» 5/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 57, 4185 млн.рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 39, 3567 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 39, 3567 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2020 год – 3, 5067 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия.Реализация мероприятия осуществляется ГКУ РК "УправтодорКоми". В этом мероприятии отражены суммы и договора по ПИРам и СМРам. За 2 квартал контрактов заключено не было. В 2м квартале финансирование на сумму 1 590,45 тыс.руб.(ПИРы).

Мероприятие 3.3.3. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт и ремонт пешеходных переходов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования, улиц и проездов населенных пунктов: Обустройство пешеходных переходов в соответствии с нормативными требованиями, в т.ч. Искусственными неровностями; модернизация светофорных объектов,Капительный ремонт, ремонт существующих и устройство недостающих автобусных остановок на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, Устройство новых мест отдыха на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значениясоответствует мероприятию «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в т.ч. в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км.)» 5/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.».

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 16, 2495 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 16, 2495 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2020 год составляет 2, 6436 млн. рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия.Реализация мероприятия осуществляется муниципальными образованиями: Сыктывкар (заключено 8 контрактов на общую сумму 2 843,1 тыс.руб., финс-ия и освоение на сумму 2 241,2 тыс.руб.), Удорский (1 контракт на сумму 402,4 тыс.руб., финс-ие и освоение на сумму 402,4 тыс.руб.).

По направлению «Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» предусмотрено 2 мероприятия, софинансируемых мероприятий 1.

По направлению на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 9, 2479 млн. рублей.

Плановые назначения на 2020 г. по направлению -3, 1849 млн. рублей.

Плановые назначения на 2021 г. по направлению -3, 0315 млн. рублей.

Плановые назначения на 2022 г. по направлению -3, 0315 млн. рублей.

Мероприятие 3.4.1. Техническое оснащение спасательных служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в том числе:Приобретение аварийно-спасательных автомобилей в соответствии с заключенным государственным контрактом, Приобретение аварийно-спасательного инструмента в соответствии с заключенным государственным контрактом*»* соответствует мероприятию «Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ, в подразделения МЧС России, привлекаемые к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» 6/12 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы/подпрограммы предусматривается финансирование в размере 9, 2479 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 3, 1849 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 3, 1849 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2020 год- 0, 0011 млн.рублей.

Краткое описание выполнения мероприятия.Реализация мероприятия осуществляется Комитетом Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Уплачен транспортный налог за IV квартал 2019г. на сумму 1,122 руб.

Мероприятие 3.4.2. Обеспечение скоординированных действий с Министерством здравоохранения Республики Коми по развитию помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях: Организация мониторинга реализации Министерством здравоохранения Республики Коми мероприятий, направленных на развитие системы помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, Организация встреч, совещаний с Министерством здравоохранения Республики Коми по вопросам реализации установленных в государственной программе Республики Коми "Развитие здравоохранения" мероприятий, направленных на развитие системы помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, по результатам мониторинга*»* соответствует мероприятию «Практическая отработка вопросов взаимодействия экстренных служб и проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» 6/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

 Краткое описание выполнения мероприятия. Реализация мероприятия осуществляется Министерством здравоохранения РК.Смертность от дорожно транспортных происшествий. В январе-апреле 2020 года смертность от дорожно-транспортных происшествий увеличилась в сравнении с аналогичным периодом 2019 года на 14,4 % (с 2,8 на 100 000 населения в 2019 году до 3,2 на 100 000 населения в 2020 году, погибли 26 человек, на 3 человека больше, чем за аналогичный период 2019 года).

На месте ДТП умер 21 человек, умерло дома – 0, в стационаре – 6, в ином месте - 1. Показатель больничной летальности пострадавших от ДТП за 4 месяца 2020 года составил 3,8 %. Количество госпитализаций пострадавших в ДТП за январь-апрель 2020 года и уровень летальности в разрезе травматологических центров: травматологические центры 1 уровня – 37 человек (умерло - 2 человека); травматологические центры 2 уровня – 83 человека (умерло – 3 человека); травматологические центры 3 уровня – 38 человек (умер - 1 человек).

Формирование показателя смертности от дорожно-транспортных происшествий обусловлено, в основном, немедицинскими причинами (использование населением автотранспорта с низким уровнем оборудования системами активной и пассивной безопасности). Доля выезда бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до места ДТП до 20 минут составила 86,6 % (целевой показатель 95 %), недостижение показателя обусловлено территориальными особенностями республики: большая протяженность, транспортная труднодоступность. Организована работа ГБУ РК «Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми» с филиалами в г. Ухта и Печора. На уровне Территориального центра медицины катастроф и реанимационных консультативных центров третьего уровня осуществляется координация взаимодействия травматологических центров Республики Коми различного уровня по наличию и состоянию пострадавших при ДТП.

Обеспечивается межведомственное взаимодействие по вопросам безопасности дорожного движения и статистического учета пострадавших при ДТП в рамках исполнения:

- совместного приказа ГУ МЧС России по Республике Коми и Министерства здравоохранения Республики Коми от 05.06.2015 г.

№ 252/6/262 «О порядке взаимодействия Министерства здравоохранения Республики Коми и Главного управления МЧС России по Республике Коми в области информационного обмена при угрозе и возникновении ЧС и происшествий на территории Республики Коми»;

- Плана прикрытия автомобильных дорог Республики Коми;

- Регламента взаимодействия Главного управления МЧС России по Республике Коми и Министерства здравоохранения Республики Коми от 29.01.2019 г. по осуществлению медицинской эвакуации граждан из труднодоступной местности, в том числе с применением авиационного транспорта.

В 2020 году продолжается реализация регионального проекта Республики Коми «Развитие первичной медико-санитарной помощи» (национальный проект «Здравоохранение»), который предусматривает мероприятия по развитию санитарной авиации, в том числе обеспечение медицинской эвакуации из труднодоступных районов лиц, пострадавших в результате ДТП. За январь-июнь 2020 год в образовательно-методическом подразделении «Школа медицины катастроф» ГБУ РК «Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми» проведено 197 занятий, из них 20 - выездных, на которых обучен 1278 человек, из них: сотрудники ФПС и ППС РК – 0; прочие сотрудники МЧС – 20; ГИБДД – 0; медработники скорой медицинской помощи – 487; прочие медработники – 497; педагоги образовательных организаций – 11; школьники общеобразовательных организаций – 118; прочий контингент –124. Количество академических часов – 524.

 По направлению«Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» предусмотрено 0 мероприятий, софинансируемых мероприятий нет.

1. Мероприятия госпрограммы/подпрограммы, не соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»

Реализация мероприятий, не соответствующих направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» за 2018 год (по направлениям) (оформляется как в разделе 5).

Реализация внепрограммных мероприятий не предусмотрена. (Внепрограммные мероприятия не запланированы).

1. Реализация внепрограммных мероприятий

Реализация внепрограммных мероприятий за 12 месяцев 2018 г. (по направлениям) (оформляется как в разделе 5).

Реализация внепрограммных мероприятий не предусмотрена. (Внепрограммные мероприятия не запланированы).

1. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников(по направлениям).

Реализация внебюджетных мероприятий за 12 месяцев 2018 г. (по направлениям) (оформляется как в разделе 5).

Реализация внебюджетных мероприятий не предусмотрена, (внебюджетные мероприятия не запланированы).

9. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».

В 2014 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в Республику Коми поставлено:

* в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично- дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального

и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» - 0 комплексов

на сумму 0 млн. рублей. Бюджетной заявкой (наименованиерегиона) на 2014

г. было предусмотрено софинансирование в размере 0 млн. рублей;

* в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390

комплектов)» - 5 комплектов оборудования на сумму млн. рублей.

Бюджетной заявкой Республики Коми на 2014 г. было предусмотрено софинансирование в размере 2, 188 млн. рублей;

* в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся

младших классов образовательных учреждений (не менее 15 млн. штук)» -1 741

подвесок, 163 жилетов, 0 браслетов на сумму млн. рублей. Бюджетной

заявкой Республики Коми на 2014 г. было предусмотрено софинансирование в размере 0, 053 млн. рублей;

* в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе

в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» - 0 погонных метров

пешеходных ограждений на сумму 0 млн. рублей. Бюджетной заявкой

(наименование региона) на 2014 г. было предусмотрено софинансирование в размере млн. рублей;

* в рамках мероприятия 5/10 ««Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» - оборудовано переходов

0 на сумму 0 млн. рублей. Бюджетной заявкой (наименование региона)

на 2014 г. было предусмотрено софинансирование в размере млн. рублей;

* в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация светофорных объектов

(не менее 2874)» - модернизация 0 светофорных объектов на сумму 0 млн.

рублей. Бюджетной заявкой (наименование региона) на 2014 г. было предусмотрено софинансирование в размере млн. рублей.

В 2015 году в бюджетную заявку Республики Коми включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

* софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» - из регионального бюджета на сумму 1, 6094 млн. рублей в количестве 988 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка 1 478 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 3, 190 млн. рублей.
* софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» - из регионального бюджета на сумму 21, 50178 млн. рублей в количестве переходов. При этом за счет средств федерального бюджета

запрашивается модернизация 79 переходов на сумму 39, 795881 млн. рублей.

 - софинансирование в рамках мероприятия 3/5 «Приобретение мобильных автогородков для организаций в субъектах Российской Федерации, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дороге (закупка не менее 269 мобильных автогородков)» - из регионального бюджета на сумму 0 млн. рублей в количестве 0 автогородков.

При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 0 автогородков на сумму 0 млн. рублей;

* софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге

(не менее 1390 комплектов)» - из регионального бюджета на сумму 0,730 млн.

рублей в количестве комплектов. При этом за счет средств федерального

бюджета запрашивается поставка 50 оборудования на сумму 1, 4501 млн. рублей;

* софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» - из регионального бюджета на сумму 0,0087 млн. рублей в количестве \_\_ штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 1 191 световозвращающих приспособлений на сумму 0,017389 млн. рублей.
	1. Изменения в госпрограмме/подпрограмме.

В 2015 г. в госпрограмму/подпрограмму внесены изменения постанов­лением Правительства Республики Коми от 09.02.2015 №56. Утверждена Подпрограмма №4 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Коми» государственной программы Республики Коми «Развитие транспортной системы».

* 1. Результаты выполнения муниципальных программ.

В 2015 году на территории Республики Коми реализуются 22муниципальных программ. В отчетном периоде реализуются *22* мероприятия, кассовое исполнение по которым составило 97, 5844 млн. рублей.

В 2016 году на территории Республики Комиреализуются 22муниципальных программ. В отчетном периоде реализуются 20 мероприятий, кассовое исполнение по которым составило 88, 6685 млн. рублей.

В 2017 году на территории Республики Коми реализуются 20муниципальных программ. В отчетном периоде реализуются 7 мероприятий, кассовое исполнение по которым составило 66, 1147 млн. рублей.

В 2018 году на территории Республики Коми реализуются 20 муниципальных программ. В отчетном периоде реализуются 7 мероприятий, кассовое исполнение по которым за 12 месяцев составило 75,025 млн. рублей.

В 2019 году на территории Республики Коми реализуются 20 муниципальных программ. В отчетном периоде реализуются 5 мероприятий, кассовое исполнение по которым за 12 месяцев составило 82, 9999 млн. рублей.

В 2020 году на территории Республики Коми реализуются 20 муниципальных программ. В отчетном периоде реализуются 4 мероприятия, кассовое исполнение по которым за 6 месяца составило 22, 5354 млн. рублей.