Форма № 7

Ключевые программные мероприятия, реализуемые

в 2008 году государственными заказчиками в рамках ФЦП  «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах».

Государственный заказчик-координатор

МВД России:

1.  Государственные капитальные вложения.

1.1. Реконструкция федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий в г. Москве (мероприятие 3/41 Программы).

1.2. Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Госавтоинспекции (Московская область) (мероприятие 3/42 Программы).

1.3. Оборудование и оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения, в том числе комплексами видеофиксации нарушений правил дорожного движения (не менее 9600 комплексов) (мероприятие 3/46.1 Программы) и специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей) (мероприятие 3/46.2 Программы).

1.4. Строительство 1100 подземных (надземных) пешеходных переходов в городах (мероприятие 4/17 Программы).

1.5. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (не менее 850 км) (мероприятие 4/20 Программы).

1.6. Оснащение подразделений дорожно-патрульной службы аппаратно-программными комплексами, позволяющими с помощью электронной карты местности определить оптимальный маршрут движения к месту дорожно-транспортных происшествий патрульного транспорта (мероприятие 5/62 Программы).

2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

2.1. Разработка оптимальной модели управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения на федеральном, региональном и местном уровнях на основе научного анализа динамики социально-экономических процессов, сложившейся системы государственного управления, опыта зарубежных стран (мероприятие  6/2 Программы).

2.2. Разработка единых критериев и методик анализа и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечении безопасности дорожного движения, на федеральном, региональном и местном уровнях (мероприятие  6/4 Программы).

2.3. Формирование научно обоснованных предложений по созданию многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения (мероприятие  6/6 Программы).

3. Прочие нужды.

3.1. Проведение широкомасштабных акций: «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.д. Привлечение информационных и рекламных агентств, PR-студий к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения (мероприятие  3/60 Программы).

3.2. Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий (на двух федеральных каналах) (мероприятие  3/61 Программы).

3.3. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и других зрелищных местах (мероприятие  3/62 Программы).

3.4. Изготовление и распространение световозвращающих  приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов (мероприятие  3/65 Программы).

3.5. Организационно-методическое обеспечение применения подразделениями дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции аппаратно-программных комплексов, позволяющих с помощью электронной карты местности определить оптимальный маршрут движения к месту дорожно-транспортных происшествий патрульного транспорта (мероприятие  5/120 Программы).

3.6. Внедрение и материально-техническое обеспечение функционирования многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения (мероприятие  6/21 Программы).

3.7. Подготовка предложений по внесению изменений в законодательную базу в части, касающейся регламентации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, а также юридических лиц, в области обеспечения безопасности дорожного движения (мероприятие  6/23 Программы).

Государственный заказчик

МЧС России:

1. По направлению «капитальные вложения»:

строительство учебно-тренировочного комплекса для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (на базе существующего учебного центра 179 Спасательного Центра МЧС России, г. Ногинск, Московская область);

создание механизма взаимного оповещения экстренных служб, привлекаемых для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, осуществление организационных и технических мероприятий в 87 главных управлениях и 6 региональных центрах МЧС России

2. По направлению «НИОКР»:

5/24 НИР «Разработка научно-методических основ создания механизма и взаимного оповещения экстренных служб, привлекаемых для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» выполняется в целях сокращения времени оповещения экстренных служб, привлекаемых для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Ожидаемые результаты:

Специальное программное и информационное обеспечение взаимного оповещения экстренных служб, интегрированного с универсальным программно-техническим комплексом «112».

Рабочая документация специализированного программного и информационного обеспечения взаимного оповещения экстренных служб, интегрированного с универсальным программно-техническим комплексом «112».

5/24 НИР «Проведение научных исследований по обоснованию рациональной технологии разборки транспортных средств, деблокирования и извлечения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» выполняется в целях повышения эффективности работ по разборке транспортных средств, деблокированию и извлечению лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Ожидаемые результаты:

Методическое пособие по выполнению работ по разборке транспортных средств, деблокированию и извлечению лиц, пострадавших в результате ДТП.

Нормативы выполнения работ по разборке транспортных средств, деблокированию и извлечению лиц, пострадавших в результате ДТП.

5/27 НИР «Системные исследования по организации спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации» выполняется в целях повышения эффективности спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Ожидаемые результаты:

5/30 ОКР «Разработка современных образцов аварийно-спасательной и пожарной техники для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» выполняется в целях сокращения времени проведения спасательных работ.

Ожидаемые результаты:

Опытные образцы специализированного комплекта ручного и гидравлического инструмента для ликвидации ДТП.

Рабочая конструкторская документация литеры «О1».

5/40 НИР «Разработка автоматизированных экспертных систем принятия решений во время ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, перевозящих опасные грузы».

Ожидаемые результаты:

Специальное программное и информационное обеспечение автоматизированной информационно-аналитической системы принятия решений, включая программное обеспечение, реализующее экспертные системы принятия решений при перевозке опасных грузов, в том числе в условиях городской застройки и туннелях.

Документация на специальное программное и информационное обеспечение автоматизированной информационно-аналитической системы, в соответствии с ГОСТ 19.101-90, в согласованном объёме (перечень документации согласовывается с заданием на этапе разработки технического задания на доработку автоматизированной информационно-аналитической системы).

5/42 НИР «Проведение научных исследований в области обучения современным способам оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий».

Ожидаемые результаты:

Первичный контент для сотовых телефонов по тематике оказания помощи пострадавшим в ДТП.

Сайт в области оказания помощи пострадавшим в ДТП (для сотовых телефонов).

Предложения по сопряжению сайта для сотовых телефонов с ресурсами ОКСИОН.

3. По направлению «прочие нужды»:

5/97 Внедрение программного обеспечения и сопровождение комплекса мультимедийных средств обучения технологии спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий осуществляется в целях повышения уровня подготовки специалистов, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий

Ожидаемые результаты:

Тираж и рассылка II и III частей мультимедийной энциклопедии по оказанию помощи пострадавшим в ДТП

5/100 Осуществление организационных и технических мероприятий по оснащению техническими средствами  узлов связи в 87 главных управлениях и 6 региональных центрах МЧС России для внедрения единого федерального телефонного номера вызова соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия осуществляется в целях сокращения времени оповещения экстренных служб, привлекаемых для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий

Ожидаемые результаты:

5/100 Апробация и введение в действие регламента взаимодействия ведомственных дежурных (диспетчерских) служб по организации ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий осуществляется в целях сокращения времени оповещения экстренных служб, привлекаемых для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий

Ожидаемые результаты:

Результаты доработки пилотного программно-аппаратного комплекса взаимного оповещения дежурных (диспетчерских) служб.

Методические рекомендации по обучению сотрудников ведомственных дежурных (диспетчерских) служб по использованию программно-аппаратного комплекса взаимного оповещения дежурных (диспетчерских) служб.

5/106 Внедрение в подразделениях служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, современных образцов аварийно-спасательной техники осуществляется в целях повышение эффективности проведения аварийно-спасательных работ

Ожидаемые результаты:

Разработка технического проекта  конструкторской документации для изготовления типового передвижного автомобильного комплекса для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (ТПАК ДТП) и размещения специального оборудования.

Государственный заказчик

Федеральное дорожное агентство:

1. По направлению «капитальные вложения»:

Пунктом 19 раздела «капитальные вложения» приложения 4 федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах» для выполнения мероприятия по обустройству искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог, проходящих по территориям населенных пунктов, на 2008 год предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 250 млн. рублей.

Вышеуказанное программное мероприятие направлено на повышение безопасности дорожного движения в темное время суток.

Федеральным дорожным агентством в установленном порядке представлены предложения в проект перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд (прилагаются), подготовленные на основе анализа очагов аварийности и мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на неосвещенных до настоящего времени автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, проходящих по территориям населенных пунктов, в темное время суток, в первую очередь с участием пешеходов.

Предложениями предусматривается осуществить в 2008 году устройство линий электроосвещения на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения общей протяженностью 58 336 погонных метров, что позволит:

сократить аварийность на 16 аварийно опасных участках на федеральных автомобильных дорогах;

сократить количество  ДТП, происходящих в темное время суток, на 150 – 200 происшествий, в первую очередь с участием пешеходов, из них третья часть сопряжена с гибелью людей.

По всем объектам соответствующими органами управления дорожным хозяйством в 2007 году проведены конкурсы на право заключения государственных контрактов на разработку проектов, государственные контракты с победителями конкурсов – проектными организациями заключены. Проекты подготавливаются и в январе 2008 года будут в установленном порядке представлены на экспертизу.

Утвердить проекты, прошедшие экспертизу, Федеральное дорожное агентство планирует не позднее марта 2008 года.

2. По направлению «НИОКР».

В 2008 году будут продолжены исследования по 20 программным НИОКР,  из которых 5 заканчиваются в 2008 году. Общий объем финансирования на 2008 год за счет средств федерального бюджета 100 млн. рублей. Перечень работ приведен в форме № 3-НИОКР.

Ожидаемые результаты НИОКР, по которым утвержденной программой предусматривается в 2008 году завершение в целом или выполнение ключевых этапов, приведены ниже.

Мероприятие 3/8.  Проведение научных исследований нормативно-правового и методического обеспечения системы повышения квалификации и профессионального мастерства водителей транспортных средств. Подготовка предложений по ее совершенствованию.

Нормативно-правовые и методические документы, обеспечивающие совершенствование системы повышения квалификации и профессионального мастерства водителей транспортных средств.

Мероприятие 3/10. Исследование проблемы подготовки профессиональных стандартов для водителей транспортных средств различных категорий.

Профессиональные стандарты для водителей транспортных средств различных категорий.

Мероприятие 3/24. Проведение исследований проблем гармонизации международных и национальных требований в части безопасности транспортных средств.

Предложения по гармонизации международных и национальных требований в части безопасности транспортных средств.

Мероприятие 4/15. Проведение научных исследований влияния эксплуатационных характеристик современных средств обустройства (дорожных знаков, светофоров, оборудования для искусственного освещения и т.п.) и содержания (антигололедных реагентов и т.п.) автомобильных дорог и улиц на аварийность.

Программа внедрения современных средств обустройства (дорожных знаков, светофоров, оборудования для искусственного освещения и т.п.) и содержания (антигололедных реагентов и т.п.) автомобильных дорог и улиц с эксплуатационными характеристиками, снижающими аварийность.

Мероприятие 6/14. Научная разработка методов и механизмов регулирования рынка транспортных услуг с учетом требований безопасности дорожного движения.

Методы и механизмы регулирования рынка транспортных услуг с учетом требований безопасности дорожного движения.

Мероприятие 3/25. Исследование проблем создания современной отечественной испытательной базы для оценки соответствия транспортных средств, составных частей конструкции, предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей транспортных средств установленным требованиям.

Предложения по созданию современной отечественной испытательной базы для оценки соответствия транспортных средств, составных частей конструкции, предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей транспортных средств установленным требованиям.

Мероприятие 4/6. Исследование проблем приоритетности движения общественного транспорта, в том числе с использованием специально выделенных полос, с учетом требований безопасности дорожного движения.

Нормативно-правовые документы и инженерно-технические мероприятия для введения приоритетности движения общественного транспорта, в том числе с использованием специально выделенных полос, с учетом требований безопасности дорожного движения.

Мероприятие 6/16. Проведение научных исследований с целью внесения изменений в законодательство по вопросам перевозок автомобильным транспортом пассажиров и грузов, в том числе опасных, крупногабаритных и тяжеловесных.

Изменения в законодательство по вопросам перевозок автомобильным транспортом пассажиров и грузов, в том числе опасных, крупногабаритных и тяжеловесных в целях повышения безопасности дорожного движения.

Мероприятие 6/17. Исследование проблемы обеспечения безопасности дорожного движения при организации перевозочного процесса в особых условиях на федеральном, региональном и местном уровнях.

Нормативно-правовые документы и организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность дорожного движения при организации перевозочного процесса в особых условиях на федеральном, региональном и местном уровнях.

Мероприятие 3/28.  Исследование влияния на безопасность дорожного движения широкого распространения в Российской Федерации автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления (социальные, экономические и правовые аспекты).

Рекомендации по дальнейшей эксплуатации в Российской Федерации автотранспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления. Предложения по внесению изменений в нормативно-правовые документы, регламентирующие эксплуатацию автотранспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления.

Государственный заказчик

Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию:

1. По направлению «капитальные вложения»: - важнейшие стройки и объекты, необходимые для решения основных задач программы:

1. 5/50 Оснащение в 90 действующих региональных и окружных центрах медицины катастроф, учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий;

2. 5/61 Оснащение 21 лечебного учреждения средствами связи, программно-техническими средствами и реанимационным спасательным оборудованием для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий;

3. 5/63 Оснащение соответствующим оборудованием 9 лечебно-профилактических учреждений, участвующих в реализации пилотного проекта по применению вертолетной авиации по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральной магистральной автомобильной дороге Москва - Санкт-Петербург;

4. 5/64 Строительство 35 вертолетных площадок на территории лечебно-профилактических учреждений, предназначенных для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

5. 5/66 Оснащение 32 центров телемедицинской помощи на базе ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава».

2. По направлению «НИОКР» – При реализации в 2008 году федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» ключевыми мероприятиями по разделу «НИОКР» будут являться следующие комплексные научные исследования:

Комплекс научных исследований № 1

1.1. Научное обоснование мер по организации экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, с использованием вертолетов (программный индекс – 5/9).

В результате выполнения научных исследований, проводимых в рамках данного мероприятия, в основном, будет завершено создание теоретической базы для разработки нормативной и технической документации, регламентирующей порядок использования и оснащения вертолетов медицинской аппаратурой, телеметрической системой мониторинга основных показателей жизнедеятельности.

1.2. Научное обоснование и разработка пилотного проекта по применению вертолетной авиации для оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральной магистральной автомобильной дороге Москва-Санкт-Петербург (программный индекс – 5/10).

Основными результатами научных исследований, выполняемых при реализации данного мероприятия, предполагается разработка пилотного проекта по применению вертолетной авиации при оказании медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на федеральной автомобильной дороге Москва - Санкт-Петербург и бизнес-проекта технико-экономического обоснования создания и функционирования системы оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на указанной автомобильной дороге.

1.3. Проведение научных исследований и разработка организационно-правовых, финансовых и методических основ по созданию учебного центра подготовки специалистов, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, при использовании вертолетов (программный индекс – 5/22).

В результате научных исследований будут созданы основы аттестации специалистов, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях с использованием вертолетов, что будет являться завершающим этапом по созданию в 2008 году при ВЦМК «Защита» Росздрава» указанного центра подготовки.

1.4. Проведение научных исследований, направленных на разработку учебных программ по подготовке специалистов, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, при использовании вертолетов (программный индекс – 5/23).

Будет завершена разработка учебно-методических документов для специалистов, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях с использованием вертолетов, что позволит приступить к планомерной подготовке специалистов с 2009 года.

Комплекс научных исследований № 2

2.1. Научное обоснование и разработка стандартов и лечебных технологий оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий (программный индекс – 5/13).

В результате комплексных научных исследований будет, в основном, завершена разработка стандартов и технологий оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, имеющих наиболее часто возникающие травмы и увечья.

2.2. Разработка стандартов оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий с использованием вертолетной авиации (программный индекс – 5/44).

Будут разработаны стандарты оказания медицинской помощи пострадавшим с наиболее тяжелой травмой, полученной в результате дорожно-транспортных происшествий (черепно-мозговая травма, травма позвоночника).

2.3. Создание экспертно-консультативной и эвакуационной системы оказания специализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в зависимости от характера полученных травм (программный индекс – 5/16).

Результаты научного исследования позволят создать типовой перечень нормативных и методических документов, критерии и их параметры экспертной оценки качества оказания медицинской помощи.

2.4. Анализ причин смертности и инвалидизации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (программный индекс – 5/47).

Результатом выполнения научных исследований в рамках данного мероприятия будет являться проект программы автоматизированной обработки статистических данных причин смертности и инвалидизации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, полученных на основе оптимизированного учета травм.

2.5. Анализ эффективности функционирования всех звеньев системы экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий (программный индекс – 5/48).

В ходе выполнения научной работы по данному мероприятию будут усовершенствованы документы учета пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, что позволит иметь более объективные данные о дорожном травматизме, осуществлять расчет и анализ показателей деятельности учреждений здравоохранения, в которых оказывается медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Будет создан методический документ, регламентирующий порядок анализа деятельности лечебно-профилактических учреждений применительно к спасению жизни и сохранению здоровья пострадавшим в автокатастрофах.

Комплекс научных исследований № 3

3.1. Научные исследования в области разработки специальных медицинских укладок для оснащения патрульных автомобилей и стационарных постов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, а также вертолетов, участвующих в эвакуации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (программный индекс – 5/14).

Будут завершены работы по определению эффективности применения различных медицинских укладок при оказании медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, разработан проект технических условий для серийного производства медицинских укладок для стационарных постов и патрульного автотранспорта дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД России, для оснащения вертолетов.

3. По направлению «прочие нужды» - важнейшие мероприятия, запланированные к выполнению в 2008 году, с указанием основания для их реализации, практических результатов и их влияния на решение основных задач программы.

При реализации в 2008 году федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» по направлению «Прочие нужды» ключевыми мероприятиями будут являться:

1. Разработка, апробация и внедрение стандартов и лечебных технологий оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий (программный индекс – 5/69).

В результате выполнения услуги будет оптимизирована технология оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, имеющих сочетанную травму и ожоги, которые чаще чем другие виды травм сопровождаются смертностью и инвалидизацией.

2. Проведение организационно-технических мероприятий по оценке эффективности применения вертолетной авиации при оказании экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий (программный индекс – 5/78).

В ходе выполнения работ предстоит создать методику оценки эффективности применения вертолетной авиации при оказании экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, которая будет способствовать разработке и совершенствованию форм и методов оказания медицинской помощи пострадавшим.

3. Реализация пилотного системного проекта по организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации (программный индекс – 5/79).

В результате выполнения работ будет создана и внедрена в практику нормативная база, регламентирующая порядок закрепления за лечебно-профилактическими учреждениями зон ответственности по оказанию медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на участках федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон», проходящей по территории субъектов Российской Федерации.

4. Организационное, методическое и техническое обеспечение пилотного проекта применения вертолетной авиации для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на магистральной автомобильной дороге Москва - Санкт-Петербург (программный индекс – 5/90).

Итогом выполнения данной услуги будет: создание проекта нормативного акта, определяющего порядок применения вертолетов при оказании медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на федеральной автомобильной дороге Москва - Санкт-Петербург и его внедрение в практику здравоохранения и других отраслей, ведомств субъектов Российской Федерации, расположенных вдоль трассы; разработка проекта технического задания на проектирование оборудованной вертолетной площадки с диспетчерским пунктом, базирующейся на земле при лечебно-профилактическом учреждении и на крыше больничного учреждения.

5. Организационное, методическое и техническое обеспечение применения вертолетной авиации для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий (программный индекс – 5/91).

При выполнении данного мероприятия предстоит создать нормативную базу функционирования аэромобильной бригады экстренной медицинской помощи и ее табельное оснащение материально-техническими средствами для спасения жизни и сохранения здоровья, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях; разработать регламенты работы аэромобильной бригады экстренной медицинской помощи применительно к различным видам травм.

6. Организационное, методическое и материально-техническое обеспечение деятельности экспертно-консультативной и эвакуационной системы оказания специализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в зависимости от характера полученных травм (программный индекс – 5/92).

В ходе выполнения услуги будет: произведена доработка составляющих элементов экспертно-консультативной и эвакуационной системы - баз данных о пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, объеме оказанной медицинской помощи в догоспитальном периоде, проведенном специализированном лечении; разработана структура автоматизированной базы данных о пострадавших, типовой проект организации взаимодействия структурных составляющих базы данных о пострадавших, а также техническое задание на алгоритмы компьютерной программы формирования и обработки базы данных о лечении пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Кроме того, при выполнении работ в рамках ряда мероприятий будет завершено создание системы подготовки водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи.

Государственный заказчик

Федеральное агентство по образованию

1. По направлению «капитальные вложения»:

Создание 7 федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород";

Строительство 40 детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения;

Создание 18 центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Госавтоинспекций, осуществляющих прием экзаменов на право управления транспортными средствами, и работников образовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения;

Оснащение современным оборудованием и средствами обучения 35 федеральных образовательных учреждений (уголки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы).

Перечень объектов строительства (реконструкции) на 2008 год будет определен путем конкурсного отбора в 1 квартале 2008 года.

Результат: строительство вышеуказанных объектов направлено на формирование у детей стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах, на совершенствование системы подготовки водителей и на предупреждение дорожно-транспортного травматизма.

2. по направлению НИОКР:

Анализ соответствия применяемых программ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств различных категорий и разработка рекомендаций по их адаптации к современным условиям дорожного движения;

Исследование проблемы  подготовки водителей из числа лиц с ограниченными двигательными способностями;

Проведение исследований и разработка требований к содержанию деятельности образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, включая апробацию и научно-методическое сопровождение внедрения;

Разработка комплекса программ, учебно-методических материалов, печатных и электронных учебных и научных пособий по обучению безопасному поведению на улицах и дорогах для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, воспитателей дошкольных учреждений, педагогов общеобразовательных учреждений, педагогов дополнительного образования;

Проведение исследований и разработка государственных требований к минимуму содержания и уровню требований к специалистам по вопросам обучения навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах (воспитатели и заведующие дошкольных учреждений, педагоги начальной школы, заместители руководителей по воспитательной работе (заместители руководителей по безопасности), социальные педагоги, старшие вожатые, педагоги дополнительного образования);

Научные исследования и разработка оборудования (уголки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы и т.д.) для образовательных учреждений с целью использования их в процессе обучения безопасному поведению на дорогах;

Разработка образцов оформления учебной и детской литературы, предметов детского обихода  с использованием креатива и слоганов по безопасности дорожного движения и организация их опытного производства;

Разработка типовых проектов детских автогородков с организацией на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения;

Разработка теоретических и методических основ подготовки и повышения квалификации специалистов транспортных организаций и работников образовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения.

Результат: мероприятия направлены на совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах.

3. по направлению «прочие нужды»:

Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали  "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов Юных инспекторов движения, автопробеги  по местам боевой славы, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма).

В рамках мероприятия планируется проведение зимнего и летнего чемпионатов по юношескому автомногоборью, двух конкурсов-фестивалей «Безопасное колесо», два автопробега по местам боевой славы, профильных смен активистов отрядов Юных инспекторов движения на базе ВДЦ «Орленок» и ВДЦ «Океан». Точные даты проведения мероприятий и место проведения будут определены на конкурсной основе в 1 квартале 2008 года.

Результат: массовые мероприятия с детьми направлены на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах.

Ключевые целевые индикаторы и показатели ФЦП на 2008 год.

В соответствии с пунктом 32 Порядка разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых принимает участие Российская Федерация, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года № 594 Департамент ОБДД МВД России письмом от 1 августа 2007 года № 13/р-11-3755 направил в Минэкономразвития России на согласование уточненные целевые индикаторы и показатели эффективности реализации ФЦП на 2008 год с поквартальной разбивкой.

Минэкономразвития письмом от 19.11.2007 г. № Д17-2758 направил в Департамент ОБДД МВД России замечания по представленным целевым индикаторам и показателям ФЦП на 2008 год.

В настоящее время идет процесс согласования с Минэкономразвития России уточненных целевых индикаторов и показателей эффективности реализации ФЦП на 2008 год с поквартальной разбивкой.