Информационная записка о выполнении мероприятий Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан

на 2014-2022 годы» по итогам 2 квартала 2020 года

В Республике Татарстан реализуется Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на 2014-2022 годы» Государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014 - 2022 годы", утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16 октября 2013 г. № 764 (далее – Подпрограмма).

1. Характеристика Подпрограммы

Заказчик – координатор Подпрограммы: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан;

Основные разработчики Подпрограммы:

* Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан;
* Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Татарстан;
* Государственное бюджетное учреждение "Безопасность дорожного движения";
* Министерство внутренних дел по Республике Татарстан;
* Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан;
* Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
* Министерство молодежи Республики Татарстан;
* Министерство образования и науки Республики Татарстан

Целевые индикаторы Подпрограммы:

1. число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

2. тяжесть последствий (количество погибших на 100 пострадавших);

3. транспортный риск (количество погибших на 10 тыс. транспортных средств);

4. социальный риск (количество погибших на 100 тыс. населения);

5. число детей, погибших в ДТП, человек.

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам):

Задача 1. Предотвращение ДТП, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

Задача 2. Снижение тяжести травм в ДТП;

Задача 3. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в ДТП;

Задача 4. Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;

Задача 5. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Республики Татарстан составляет 16378,87127 млн.рублей:

В том числе:

2014г. – 1499,81 млн. рублей;

2015г. – 1533,71 млн. рублей;

2016г. – 1607,20 млн. рублей;

2017г. – 1744,00 млн. рублей;

2018г. – 1839,85357млн. рублей;

2019г. – 1989,8979 млн. рублей;

2020г. – 2091,6264 млн. рублей.

2021г. – 2036,3867млн. рублей.

2022г. – 2036,3867млн. рублей.

2. Состояние аварийности:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Период | | | | | | | | |
| Целевые индикаторы | 2012  (базовый) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 6 мес. 2020 |
| Число лиц, погибших в ДТП | 695 | 707 | 614 | 492 | 450 | 425 | 377 | 367 | 126 |
| Число детей, погибших в ДТП | 24 | 26 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 19 | 4 |
| Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) | 18,4 | 18,6 | 16,1 | 12,9 | 11,8 | 11,1 | 9,7 | 9,4 | 3,2 |
| Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) | 6,8 | 6,4 | 6,0 | 4,8 | 3,5 | 4,1 | 2,9 | 2,6 | 0,9 |

3. Финансирование Подпрограммы в предыдущие годы реализации:

Объем финансирования, предусмотренный Подпрограммой на 2014 г., составил 1 499,81 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. за счет средств регионального бюджета составили 1 499,81 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2014 г.). Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2014 г., составили 1 499,81 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2014 г.). Кассовое исполнение Подпрограммы за 2014 г. составило 1 499,81 млн. рублей (100% от плановых показателей финансирования на 2014 г.).

Объем финансирования, предусмотренный Подпрограммой на 2015 г., составляет 1 533,71 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального бюджета составляют 1 533,71 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2015 г.). Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г., составляют 1 533,71 млн. рублей (100% от плановых показателей на 2015 г.). Кассовое исполнение Подпрограммы за 2015 г. составляет 1 533,71 млн. рублей (100% от плановых показателей финансирования на 2015 г.).

Объем финансирования, предусмотренный Подпрограммой на 2016 г., составляет 1 607,20 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. за счет средств регионального бюджета составляют 1 607,20 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., составляют 1 607,20 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение Подпрограммы за 2016 г. составляет 1 606,68 млн. рублей (99,97% от плановых показателей финансирования на 2016 г.).

Объем финансирования, предусмотренный Подпрограммой на 2017 г., составляет 1 744,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. за счет средств регионального бюджета составляют 1 744,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., составляют 1 744,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение Подпрограммы за 2017 г. составляет 1722,23 млн. рублей (98,75% от плановых показателей финансирования на 2017 г.).

Объем финансирования, предусмотренный Подпрограммой на 2018 г., составляет 1 839,85357 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. за счет средств регионального бюджета составляют 1 839,85357 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2018 г., составляют 1 839,85357 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение Подпрограммы за 2018г. составляет 1714,267 млн. рублей (93,17% от плановых показателей финансирования на 2018 г.).

Объем финансирования, предусмотренный Подпрограммой на 2019 г., составляет 1 989,8979 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. за счет средств регионального бюджета составляют 1 989,8979 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2019 г., составляют   
1 989,8979 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение Подпрограммы за 2019 г. составляет 1 928,4588 млн. рублей (96,91% от плановых показателей финансирования на 2019 г.).

4. Финансирование Подпрограммы в отчетном году:

Объем финансирования, предусмотренный Подпрограммой на 2020 г., составляет 2 091,6264 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. за счет средств регионального бюджета составляют 2 091,6264 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2020 г., составляют   
2 091,6264 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение Подпрограммы за 6 месяцев 2020 г. Составляет 523,369 млн. рублей (25,02% от плановых показателей финансирования на 2020 г.).

5. Реализация мероприятий Подпрограммы (по направлениям)

На 2015 г. в рамках Подпрограммы запланировано 29 мероприятий, в отчете за 2015 г. приведены данные по 29 мероприятиям.

На 2016 г. в рамках Подпрограммы запланировано 29 мероприятий, в отчете за 2016 г. приведены данные по 28 мероприятиям.

На 2017 г. в рамках Подпрограммы запланировано 30 мероприятий, в отчете за 2017 г. приведены данные по 23 мероприятиям.

На 2018 г. в рамках Подпрограммы запланировано 31 мероприятие, в отчете за 2018 г. приведены данные по 31 мероприятию.

На 2019 г. в рамках Подпрограммы запланировано 31 мероприятие, в отчете за 12 месяцев 2019 г. приведены данные по 31 мероприятию.

На 2020 г. в рамках Подпрограммы запланировано 31 мероприятий, в отчете за 6 месяцев 2020 г. приведены данные по 31 мероприятиям.

По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» предусмотрено 11 мероприятий.

По направлению на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 6711,78 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 781,28 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 1046,67 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 1028,60 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 1063,20 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 1084,036 млн. рублей.

Плановые назначения на 2019 г. по направлению – 956,623 млн. рублей.

Плановые назначения на 2020 г. по направлению – 965,796 млн. рублей.

Мероприятие «1.1. Развивать систему автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/8\_ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 1372,17 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 143,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 143,00 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 143,00 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 143,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 401,87 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 401,87 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 401,87 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 401,87 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 301,15 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 301,15 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 301,15 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 301,15 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 245,84 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 245,84 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 245,84 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 245,84 млн. рублей (100.0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 165,10 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 165,10 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 165,10 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 142,24 млн. рублей (86,15% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 173,20 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 173,20 млн. рублей (100% от плановых показателей).Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 173,20 млн. рублей (100% от плановых показателей).тКассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 112,78 млн. рублей (65,12% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 181,60 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 181,60 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 181,60 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2020 г. – 0,148 млн. рублей (0,08% от плановых показателей). В рамках мероприятия в 2020 году заключен договор на оказание услуги на размещение 81 ед. технических средств, имеющих функции фото- и видеосъемки на конструктивных элементах объектов транспортной инфраструктуры.

Мероприятие «1.3. Создать (модернизировать) и оснастить в муниципальных образованиях Республики Татарстан центры видеофиксации нарушений Правил дорожного движения и обеспечить их функционирование» (частично соответствует мероприятию 2/8\_ ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере \_4778,10 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 613,80 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 613,80 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 613,80 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 613,80 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 613,80 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 613,80 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 613,80 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 613,80 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 686,63 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 686,63 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 686,63 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 686,63 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 690,868 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 690,868 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 690,868 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 679,14 млн. рублей (98,30% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 735,514 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 735,514 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 735,514 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 732,988 млн. рублей (99,66% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 750,396 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 750,396 млн. рублей (100% от плановых показателей).Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 750,396 млн. рублей (100% от плановых показателей).Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 750,396 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 750,396 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 750,396 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 750,396 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2020 г. – 283,72 млн. рублей (37,8 % от плановых показателей). В рамках мероприятия в 2020 году обеспечивается функционирование системы фото-видеофиксации нарушений ПДД.

Мероприятие «4.9. Проводить информационно-пропагандистские кампании, использующие наиболее действенные каналы коммуникации, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге» (соответствует мероприятию 2/10\_ ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 64,82 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 7,86 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 7,86 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 7,86 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 7,86 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 11,56 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 11,56 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 11,56 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 11,56 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 21,66 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 21,66 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 21,66 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 21,57 млн. рублей (99,57% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 12,06 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 12,06 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 12,06 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 12,041 млн. рублей (99,84% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 12,10 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 12,10 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 12,10 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 12,10 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 12,10 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 12,10 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 12,10 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 12,10 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 12,10 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 12,10 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 12,10 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2020 г.– 4,59 млн. рублей (37,9% от плановых показателей). В рамках мероприятия в 2020 году осуществлена закупка призового фонда для проведения мероприятий по БДД в районах РТ.

Мероприятие «4.3. Создать информационно-пропагандистские телерадиопрограммы, направленные на участников дорожного движения, для последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных телевизионных каналах, на радиостанциях» (соответствует мероприятию 2/11\_ ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 28,27 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 3,54 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 3,54 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 3,54 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 3,54 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 4,23 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 4,23 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 4,23 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 4,23 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 4,23 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 4,23 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 4,23 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 4,23 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 4,23 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 4,23 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 4,23 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 4,23 млн. рублей (100,00% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 4,23 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 4,23 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 4,23 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 4,23 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 4,30 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 4,30 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 4,30 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 4,30 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 4,50 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 4,50 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 4,50 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 6 месяцев 2020 г. – 2,59 млн. рублей (57,6% от плановых показателей). В рамках мероприятия в 2020 году осуществлено финансирование программ "Дорога без опасности", Телестудии ОПБДД, "Перекресток".

Мероприятие «5.5. Создать детские информационно-пропагандистские радиопрограммы, направленные на участников дорожного движения, для последующего размещения на сетевых и региональных радиостанциях» (соответствует мероприятию 2/11\_ ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 9,80 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 1,20 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 1,20 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 1,20 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 1,20 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 1,60 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 1,60 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 1,60 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 1,60 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 1,60 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 1,60 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 1,60 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 1,60 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1,60 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1,60 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1,60 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 1,60 млн. рублей (100,00% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1,60 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1,60 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1,60 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 1,60 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 1,60 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 1,60 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 1,60 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 1,60 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 1,60 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 1,60 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 1,60 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 6 месяцев 2020 г.– 0,63 млн. рублей (39,4% от плановых показателей). В рамках мероприятия в 2020 году осуществлены выпуски радиопрограммы "Полосатая зебра".

Мероприятие «4.6. Проводить практические занятия, семинары, мастер-классы для журналистов и сотрудников, освещающих тему безопасности дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/12\_ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 1,40 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,10 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,10 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,10 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,10 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,80 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,80 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,80 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 0,80 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,10 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,10 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,10 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 0,10 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,10 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,10 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,10 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 0,10 млн. рублей (100,00% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,10 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,10 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,10 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 0,10 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,00 млн. рублей.

Мероприятие «4.7. Проводить республиканский конкурс средств массовой информации, освещающих вопросы безопасности дорожного движения "Доверие и безопасность", принять участие в аналогичном Всероссийском конкурсе» (соответствует мероприятию 2/12\_ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 11,70 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 1,50 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 1,50 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 1,50 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 1,50 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 1,50 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 1,50 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 1,50 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 1,50 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 1,60 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 1,60 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 1,60 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. –1,60 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1,70 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1,70 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1,70 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 1,70 млн. рублей (100,00% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1,70 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1,70 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1,70 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 1,70 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 1,80 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 1,80 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 1,80 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 1,80 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 1,90 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 1,90 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 1,90 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 6 месяцев 2020 г.– 0,96 млн. рублей (50,5% от плановых показателей). В рамках мероприятия в 2020 году выпущены ролики социальной рекламы для участия в конкурсе «Доверие и безопасность».

Мероприятие «4.10. Создать и разместить в средствах массовой информации информационно-пропагандистские материалы, призванные освещать работу по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе информационное сопровождение Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"» (соответствует мероприятию 2/12\_ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 23,63 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 3,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 3,00 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 3,00 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 3,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 3,33 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 3,33 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 3,33 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 3,33 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 3,33 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 3,33 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 3,33 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 3,33 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 3,53 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 3,53 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 3,53 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 3,473 млн. рублей (98,39% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 3,53 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 3,53 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 3,53 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 3,53 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 3,73 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 3,73 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 3,73 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 3,60 млн. рублей (96,58% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 3,8 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 3,8 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 3,8 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 6 месяцев 2020 г.– 1,13 млн. рублей (29,7% от плановых показателей). В рамках мероприятия в 2020 году осуществлена подписка на периодические издания и специализированные издания по ПБДД. Финансируется приложение "Хаерле юл" к журналу "Сабантуй". Выпущены видеоролики социальной направленности по профилактике безопасности дорожного движения.

Мероприятие «4.11. Организовать в печатных средствах массовой информации специальные тематические рубрики для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также выпуск специализированной печатной продукции» (соответствует мероприятию 2/12\_ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 10,34 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 1,32 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 1,32 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 1,32 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 1,32 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 1,32 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 1,32 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 1,32 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 1,32 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 1,40 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 1,40 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 1,40 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 1,40 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1,50 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1,50 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1,50 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 1,50 млн. рублей (100,00% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1,50 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1,50 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1,50 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 1,50 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 1,60 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 1,60 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 1,60 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 1,60 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 1,70 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 1,70 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 1,70 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 6 месяцев 2020 г.– 0,5 млн. рублей (29,4% от плановых показателей). В рамках мероприятия в 2020 году выпущена сувенирная продукция по БДД, подготовлены видеоролики социальной направленности по профилактике безопасности дорожного движения.

Мероприятие «5.4. Провести информационно-пропагандистские кампании, использующие наиболее действенные каналы коммуникации, с целью профилактики факторов риска, влияющих на количество и тяжесть ДТП с участием несовершеннолетних участников дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/10\_ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 44,02 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 5,66 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 5,66 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 5,66 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 5,66 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 5,66 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 5,66 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 5,66 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 5,66млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 5,90 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 5,90 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 5,90 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 5,85 млн. рублей (99,1% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 6,45 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 6,45 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 6,45 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 6,45 млн. рублей (100,00% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 6,80 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 6,80 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 6,80 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 6,80 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 6,90 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 6,90 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 6,90 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 6,90 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 7,20 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 7,20 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 7,20 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 6 месяцев 2020 г.– 2,26 млн. рублей (31,4 % от плановых показателей). В рамках мероприятия в 2020 году осуществлено финансирование спектаклей по тематике БДД для детей; закуплено и распространено 12000 карманных фонариков для пешеходов.

Мероприятие «4.8. Создать и организовать тиражирование учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного движения разных возрастных категорий, в том числе с использованием мультимедийных средств, освещающих вопросы безопасности дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 3,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,30 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,30 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,30 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,30 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 1,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 1,00 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 1,00 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 1,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 1,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 1,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 1,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 1,00 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 1,00 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 1,00 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 1,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 1,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 1,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 1,00 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 1,00 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 1,00 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 1,00 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 6 месяцев 2020 г. – 0 млн. рублей (0% от плановых показателей).

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» предусмотрено 9 мероприятий.

По направлению на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 1047,43 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 132,53 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 122,73 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 134,08 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 139,84 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 141,51 млн. рублей.

Плановые назначения на 2019 г. по направлению – 162,38 млн. рублей.

Плановые назначения на 2020 г. по направлению – 200,350 млн. рублей.

Мероприятие «4.5. Осуществлять поддержку студенческих научно-исследовательских и учебно-методических работ в области обеспечения безопасности дорожного движения и пропаганды культурного поведения на дороге» (соответствует мероприятию 3/5\_ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 2,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,25 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,25 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,25 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,25 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,25 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,25 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,25 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 0,25 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,25 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,25 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,25 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 0,25 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,30 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,30 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,30 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 0,30 млн. рублей (100,00% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,30 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,30 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,30 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 0,30 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0,40 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0,40 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0,40 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 0,40 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,40 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,40 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,40 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 6 месяцев 2020 г.– 0 млн. рублей (0% от плановых показателей).

Мероприятие «5.1. Осуществить строительство детских автогородков, организовать на их основе базовые учебно-методические центры по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасного участия в дорожном движении» (соответствует мероприятию 3/7 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 214,10 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 30,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 30,00 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 30,00 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 30,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 10,60 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 10,60 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 10,60 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 10,60 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 13,60 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 13,60 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 13,60 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 13,60 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 19,70 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 19,70 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 19,70 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 19,70 млн. рублей (100,00% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 29,70 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 29,70 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 29,70 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 19,98 млн. рублей (67,27% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 33,67 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 33,67 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 33,67 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 33,67 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 29,70 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 29,70 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 29,70 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 6 месяцев 2020 г.– 14,25 млн. рублей (48% от плановых показателей). В рамках мероприятия в 2020 году закуплены и переданы в ответственное хранение в образовательные учреждения РТ: 31 шт роботов-тренажеров для оказания первой медицинской помощи, 26 мобильных автогородков, 35 автоклассов, 15 базовых автогородков.

Мероприятие «5.2. Оснастить учреждения образования оборудованием, позволяющим формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети» (соответствует мероприятию 3/9\_ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 145,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 19,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 19,00 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 19,00 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 19,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 16,20 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 16,20 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 16,20 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 16,20 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 17,15 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 17,15 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 17,15 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 17,15 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 19,15 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 19,15 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 19,15 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 19,15 млн. рублей (100,00% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 27,10 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 27,10 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 27,10 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 26,85 млн. рублей (99,05% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 27,10 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 27,10 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 27,10 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 27,10 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 27,10 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 27,10 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 27,10 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 6 месяцев 2020 г.– 0 млн. рублей (0% от плановых показателей).

Мероприятие «5.8. Изготовить и распространить световозвращающие приспособления в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений» (соответствует мероприятию 3/11\_ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 3,10 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,40 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,40 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,40 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,40 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,40 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,40 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,40 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 0,40 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,40 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,40 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,40 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 0,40 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,40 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,40 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,40 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 0,40 млн. рублей (100,00% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,50 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,50 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,50 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 0,50 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 2,50 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 2,50 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 2,50 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 2,50 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 2,50 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 2,50 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 2,50 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 6 месяцев 2020 г. – 0 млн. рублей (0% от плановых показателей).

Мероприятие «5.6. Провести всероссийские массовые мероприятия с детьми (конкурсы-фестивали юных инспекторов движения "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты детско-юношеских автомобильных школ по автомногоборью, конкурсы образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении, развивать технические виды спорта» (соответствует мероприятию 3/13\_ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 478,28 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 60,20 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 60,20 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 60,20 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 60,20 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 69,78 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 69,78 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 69,78 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 69,78 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 70,10 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 70,10 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 70,10 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 70,10 млн. рублей (99,99% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 72,10 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 72,10 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 72,10 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 72,10 млн. рублей (100,00% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 71,173 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 71,173млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 71,173млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 69,368 млн. рублей (97,46% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 68,77 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 68,77млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 68,77млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 68,77 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 81,55 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 81,55млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 81,55млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 6 месяцев 2020 г. – 11,97 млн. рублей (14,7% от плановых показателей). В рамках мероприятия в 2020 году осуществлена закупка призового фонда для проведения мероприятий по БДД в районах РТ. Оказаны услуги по развитию картингового движения. Организованы республиканские профилактические мероприятия "Внимание - Дети!", "Ребенок - главный пассажир!"

Мероприятие «5.7. Принять участие в межгосударственном слете юных инспекторов движения государств - участников Содружества Независимых Государств» (соответствует мероприятию 3/10\_ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 2,30 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,30 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,30 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 0,30 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,30 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,30 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,30 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,30 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 0,30 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,30 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,30 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0,30 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 0,30 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,30 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,30 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,30 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 0,30 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,30 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,30 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,30 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 0,30 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0,40 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0,40 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0,40 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 0,40 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,40 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,40 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,40 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 6 месяцев 2020 г.– 0 млн. рублей (0% от плановых показателей).

Мероприятие «5.3. Издать научно-методические материалы, программы, печатные и электронные учебные пособия для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений системы дополнительного образования школьников (обеспечить образовательные учреждения пилотными комплектами учебных пособий и программ)» (соответствует мероприятию 3/14 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 120,98 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 18,58 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 18,58 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 18,58 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 18,58 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 18,10 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 18,10 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 18,10 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 18,10 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 24,82 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 24,82 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 24,82 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 24,82 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 20,19 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 20,19 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 20,19 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 20,19 млн. рублей (100,00% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018г. по данному мероприятию составляют 28,40 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 28,40 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 28,40 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 28,40 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 25,40 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 25,40 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 25,40 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 25,40 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 50,40 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 50,40 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 50,40 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 6 месяцев 2020 г.– 4,22 млн. рублей (8,4% от плановых показателей). В рамках мероприятия в 2020 году осуществлено финансирование портала по ПБДД "Сакла". Изданы и распространены детские аудиопособия по БДД. Проведена работа по подготовке к изданию учебного пособия «Дневник безопасности школьника».

Мероприятие «4.4. Проводить регулярные мониторинговые социологические опросы участников дорожного движения с целью анализа эффективности мероприятий по пропаганде культуры поведения в среде участников дорожного движения, а также регулярные исследования текущего состояния и динамики изменений в части правового сознания участников дорожного движения, уровня знания Правил дорожного движения, состояния культуры поведения на дороге и эффективности проводимых акций и кампаний по пропаганде безопасности дорожного движения» (соответствует мероприятию 3/15\_ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 15,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 1,50 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 1,50 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 1,50 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 1,50 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 4,80 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 4,80 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 4,80 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 4,80 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 5,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 5,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 5,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 5,00 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 5,20 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 5,20 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 5,20 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 5,20 млн. рублей (100,00% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 5,20 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 5,20 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 5,0 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 5,20 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 5,30 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 5,30 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 5,30 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 5,30 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 5,40 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 5,40 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 5,40 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 6 месяцев 2020 г.– 1,28 млн. рублей (23,7% от плановых показателей). В рамках мероприятия в 2020 году разработаны ТЗ, анкеты и методические рекомендации для проведение 3-х мониторингов:

1. Мониторинг уровня подготовленности детей младшего школьного возраста к безопасному поведению на дорогах;

2. Мониторинг мнения студентов ВУЗов по вопросам БДД;

3. Мониторинг конфликтных ситуаций участников дорожного движения".

Мероприятие «5.9. Повышать квалификацию преподавательского состава образовательных учреждений, учреждений системы дополнительного образования и дошкольных образовательных учреждений в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении» (соответствует мероприятию 3/18\_ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 17,90 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 2,30 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 2,30 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 2,30 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 2,30 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 2,30 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 2,30 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 2,30 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 2,30 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 2,40 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 2,40 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 2,40 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 2,40 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 2,50 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 2,50 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 2,50 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 2,50 млн. рублей (100,00% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 2,70 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 2,70 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 2,70 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 2,70 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 2,80 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 2,80 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 2,80 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 2,80 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 2,90 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 2,90 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 2,90 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 6 месяцев 2020 г.– 0,4 млн. рублей (13,8% от плановых показателей). В рамках мероприятия в 2020 году проведены курсы повышения квалификации «Современные образовательные технологии обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста правилам безопасного поведения на дорогах» (дистант 72 часа). Обучение прошли 98 педагогов за полугодие.

По направлению «Повышение уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной безопасности» мероприятия не предусмотрены.

По направлению «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий» предусмотрено 7 мероприятий.

По направлению на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 3175,20 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 482,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 222,60 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 305,10 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 353,40 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 378,90 млн. рублей.

Плановые назначения на 2019 г. по направлению – 369,18 млн. рублей.

Плановые назначения на 2020 г. по направлению – 373,73 млн. рублей.

Мероприятие «2.1. Осуществить строительство в городах и населенных пунктах Республики Татарстан надземных (подземных) пешеходных переходов и выполнение работ по устройству автоматических пунктов весового и габаритного контроля» (соответствует мероприятию 5/5\_ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 542,70 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 80,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 80,00 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 80,00 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 80,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 96,90 млн. рублей.Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 96,90 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 96,90 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 96,90 млн. рублей (0,00% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 92,55 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 92,55 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 92,55 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 6 месяцев 2020 г.– 0 млн. рублей (0% от плановых показателей)

Мероприятие «2.2. Оборудовать участки улично-дорожной сети элементами обустройства автомобильных дорог, барьерными ограждениями, искусственным освещением, техническими комплексами повышения безопасности дорожного движения и дорожной разметкой» (соответствует мероприятию 5/7\_ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 249,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 32,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 32,00 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 32,00 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 32,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 32,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 32,00 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 32,00 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 32,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 33,60 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 33,60 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 33,60 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 33,6 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 35,20 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 35,20 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 35,20 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 35,20 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 36,90 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 36,90 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 36,90 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 36,90 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 48,70 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 48,70 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 48,70 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 48,70 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 50,60 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 50,60 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 50,60 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 6 месяцев 2020 г.– 0 млн. рублей (0% от плановых показателей).

Мероприятие «2.3. Оборудовать участки улично-дорожной сети городов и населенных пунктов Республики Татарстан элементами обустройства автомобильных дорог, пешеходными ограждениями, искусственным освещением, техническими комплексами повышения безопасности дорожного движения и дорожной разметкой, в том числе в зоне пешеходных переходов» (соответствует мероприятию 5/7\_ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 155,70 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 20,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 20,00 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 20,00 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 20,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 20,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 20,00 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 20,00 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 20,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 21,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 21,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 21,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 21,00 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 22,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 22,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 22,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 22,00 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 23,10 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 23,10 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 23,10 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 23,10 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 24,20 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 24,20 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 24,20 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 24,20 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 25,40 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 25,40 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 25,40 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 6 месяцев 2020 г. – 0 млн. рублей (0% от плановых показателей).

Мероприятие «2.4. Оборудовать участки улично-дорожной сети г.Казани дорожными знаками». соответствует мероприятию 5/8\_ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 30,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 10,00 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 10,00 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 6 месяцев 2020 г. – 0 млн. рублей (0% от плановых показателей).

Мероприятие «2.5. Оборудовать участки улично-дорожной сети г.Казани дорожной разметкой».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 30,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 10,00 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,00 млн. рублей.

Мероприятие «4.2. Оборудовать нерегулируемые пешеходные переходы освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения» (соответствует мероприятию 5/8\_ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 374,70 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 50,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 50,00 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 50,00 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 50,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 35,50 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 35,50 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 35,50 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 35,50 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 35,50 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 35,50 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 35,50 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 35,50 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 35,50 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 35,50 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 35,50 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 28,429 млн. рублей (80,08% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 35,50 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 35,50 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 35,50 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 35,5 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 35,50 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 35,50 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 35,50 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 35,50 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 35,50 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 35,50 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 35,50 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 6 месяцев 2020 г. – 0 млн. рублей (0% от плановых показателей).

Мероприятие «4.1. Модернизировать (реконструировать) светофорные объекты» (соответствует мероприятию 5/9\_ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 2170,60 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 300,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 300,00 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 300,00 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 347,98 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 135,10 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 135,10 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 135,10 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 135,10 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 215,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 215,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 215,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 214,94 млн. рублей (99,97% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 260,70 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 260,70 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 260,70 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 259,15 млн. рублей (99,41% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 141,493 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 141,493 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 141,493 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 133,22 млн. рублей (94,15% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 149,92 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 149,92 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 149,92 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 149,92 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 159,68 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 159,68 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 159,68 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 6 месяцев 2020 г. – 27,6 млн. рублей (17,3% от плановых показателей). В рамках мероприятия в 2020 году осуществляются расходы по содержанию АСУД городов Казани и Набережные Челны. Осуществлено проектирование работ по строительству светофорных объектах в муниципальных образованиях РТ.

По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» предусмотрено 4 мероприятия.

По направлению на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 311,20 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 40,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 40,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 42,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 44,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по направлению – 46,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2019 г. по направлению – 48,40 млн. рублей.

Плановые назначения на 2020 г. по направлению – 50,80 млн. рублей.

Мероприятие «3.1. Осуществлять организационно-технические мероприятия, направленные на реализацию комплекса мер по совершенствованию нормативно-правового и информационно-аналитического обеспечения процессов ликвидации последствий ДТП» (соответствует мероприятию 6/5\_ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 77,80 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 10,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 10,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 10,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 10,50 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 10,50 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 10,50 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 10,50 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Мероприятие «3.4. Оснастить современной техникой, аварийно-спасательным инструментом и оборудованием аварийно-спасательные формирования, подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС России, привлекаемые к ликвидации последствий ДТП» (соответствует мероприятию 6/5\_ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 77,80 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 10,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 10,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 10,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 10,50 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 10,50 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 10,50 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 10,50 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 22,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 22,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 22,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 22,00 млн. рублей (100,00% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 23,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 23,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 23,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 23,00 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 24,20 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 24,20 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 24,20 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 24,20 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 25,40 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 25,40 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 25,40 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 6 месяцев 2020 г.– 25,4 млн. рублей (100% от плановых показателей). В рамках мероприятия в 2020 году приобретены 3 пожарных автомобиля КамАЗ на шасси повышенной проходимости АЦ-8,0-40 (43118) и автомобиль Lada Granta универсал.

Мероприятие «3.2. Осуществить строительство вертолетных площадок на территории медицинских организаций» (соответствует мероприятию 6/0 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 77,80 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 10,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 10,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 10,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 10,50 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 10,50 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 10,50 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 10,50 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 11,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 11,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 11,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 11,00 млн. рублей (100,00% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 11,50 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 11,50 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 11,50 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 11,50 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 12,10 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 12,10 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 12,10 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 12,10 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020г. по данному мероприятию составляют 12,70 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 12,70 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 12,70 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 6 месяцев 2020 г.– 0 млн. рублей (0% от плановых показателей).

Мероприятие «3.3. Оснастить медицинские организации автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при ДТП» (соответствует мероприятию 6/12\_ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 77,80 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 10,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 10,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 10,00 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 10,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 10,50 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 10,50 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 10,50 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 10,50 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 11,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 11,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 11,00 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 11,00 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 11,5 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 11,5 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 11,5 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 11,50 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 12,10 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 12,10 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 12,10 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2019 г. – 12,10 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020г. по данному мероприятию составляют 12,70 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 12,70 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 12,70 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 6 месяцев 2020 г.– 0 млн. рублей (0% от плановых показателей).

По направлению «Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» мероприятий не предусмотрено.

6. Мероприятия Подпрограммы, не соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»

В Подпрограмме предусмотрены 5 мероприятий, не соответствующих направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» - это:

Мероприятие «1.2. Обеспечить контроль за соблюдением участниками дорожного движения установленных норм и правил в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 557,61 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 64,00 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составляют 64,00 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составляют 64,00 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 64,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 101,71 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 101,71 млн. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 101,71 млн. рублей. Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 101,71 млн. рублей.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 97,43 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 97,43 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 97,43 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 97,13 млн. рублей (99,69% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 83,57 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 83,57 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 83,57 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 82,691 млн. рублей (98,95% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 230,359 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 230,359 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 230,359 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 191,56 млн. рублей (83,16% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 195,06 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 195,06 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 195,06 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 195,06 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 199,30 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 199,30 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 199,30 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 6 месяцев 2020 г. – 7,48 млн. рублей (3,8% от плановых показателей). В рамках мероприятия в 2020 году осуществлена поставка бумаги для мобильных офисов постов ДПС. Обеспечена мобильная и интернет связь с постами ДПС. Осуществлена закупка DVD дисков для фиксации доказательной базы административных правонарушений.

Мероприятие «1.4. Оснащение оборудованием, расходными материалами государственного автономного учреждения здравоохранения "Республиканский наркологический диспансер" Минздрава РТ и учреждений здравоохранения 39 муниципальных районов в целях проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

По мероприятию на весь период реализации Подпрограммы предусматривается финансирование в размере 60,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 60,00 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 60,00 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 60,00 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 60,00 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,00 млн. рублей.

Мероприятие «1.5. Обеспечить взвешивание транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, при осуществлении весового контроля УГИБДД МВД по РТ на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения».

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 94,32 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 94,32 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 94,32 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 г. – 93,86 млн. рублей (98,30% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 207,952 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 207,952 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 207,952 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2018 г. – 202,27 млн. рублей (97,27% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 215,937 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 215,937 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 215,937 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 215,937 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 215,937 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 215,937 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 215,937 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 6 месяцев 2020 г.– 92,95 млн. рублей (43% от плановых показателей). В рамках мероприятия в 2020 году обеспечивается функционирование системы весогабаритного контроля на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах.

Мероприятие «1.6. Обеспечить выполнение государственного задания по эвакуации и хранению транспортных средств на специализированных стоянках».

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 11,9685 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 11,9685 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 11,9685 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 11,9685 млн. рублей (100,0% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 55,297 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 55,297 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 55,297 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 6 месяцев 2020 г.– 27,94 млн. рублей (50,52 % от плановых показателей). В рамках мероприятия в 2020 году обеспечивается система эвакуации транспортных средств и хранение их на специализированных стоянках.

Мероприятие «3.5. Организовать обучение личного состава пожарно-спасательных подразделений Республики Татарстан по курсу «Оказание первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и других экстренных состояниях» на базе ГАУЗ «РКБ МЗ РТ».

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 0,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 0,00 млн. рублей.

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,00 млн. рублей.

Мероприятие «5.10. Обеспечить выполнение государственного задания по организации мероприятия в сфере молодежной политики».

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 30,35 млн. рублей. Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 30,35 млн. рублей (100% от плановых показателей). Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 30,35 млн. рублей (100% от плановых показателей). Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 29,46 млн. рублей (97,05% от плановых показателей).

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 30,41 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 30,41 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 30,41 млн. рублей (100% от плановых показателей).

Кассовое исполнение по указанному мероприятию 6 месяцев 2020 г.– 13,38 млн. рублей (44% от плановых показателей). В рамках мероприятия в 2020 году обеспечено финансирование отделов (отделений) профилактики ГБУ "БДД".

7. Реализация внепрограммных мероприятий.

Реализация внепрограммных мероприятий не предусмотрена. (Внепрограммные мероприятия не запланированы).

8. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников (по направлениям).

Реализация внебюджетных мероприятий не предусмотрена, (внебюджетные мероприятия не запланированы).

9. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013—2020 годах».

В 2014 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в Республику Татарстан поставлено:

– 20 комплектов оборудования на сумму 8,00 млн. рублей. При этом из республиканского бюджета поставлено 49 комплектов оборудования на сумму 5,12 млн. рублей;

– 29520 световозвращающих подвесок и 2797 световозвращающих жилетов на сумму 0,90 млн. рублей. При этом из республиканского бюджета поставлено 18500 световозвращающих приспособлений на сумму 0,35 млн. рублей;

– 8900 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 18,60 млн. рублей. При этом из республиканского бюджета 10400 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 20,00 млн. рублей;

– оборудовано 20 переходов на сумму 6,40 млн. рублей. При этом из республиканского бюджета оборудовано 79 переходов на сумму 50,00 млн. рублей;

– модернизировано 24 светофорных объекта на сумму 3,60 млн. рублей. При этом из республиканского бюджета обеспечено функционирование адаптивной системы АСУД города Казани и осуществлено строительство 27 светофорных объектов в городах РТ на сумму 54,50 млн. рублей.

В 2015 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в Республику Татарстан поставлено:

– 1 комплект оборудования для дошкольных образовательных организаций на сумму 0,50 млн. рублей. При этом из республиканского бюджета поставлено 186 комплектов оборудования на сумму 5,12 млн. рублей;

– 6730 световозвращающих приспособлений на сумму 0,50 млн. рублей. При этом из республиканского бюджета поставлено 16000 световозвращающих приспособлений на сумму 0,40 млн. рублей;

– модернизировано 11 светофорных объектов на сумму 6,60 млн. рублей. При этом из республиканского бюджета осуществлено строительство 17 светофорных объектов в Казани на сумму 39,87 млн. рублей.

В 2016 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в Республику Татарстан поставлено:

- 16500 комплектов световозвращающих приспособлений на сумму 1,97 млн.рублей. При этом из республиканского бюджета поставлено 20000 световозвращающих приспособлений на сумму 0,40 млн. рублей;

- 5 светофорных объектов на сумму 2,18 млн.рублей. При этом из республиканского бюджета модернизированы 20 светофорных объектов в городе Казани и 25 светофорных объектов в населённых пунктах Республики Татарстан на 135,5 млн. рублей.

В 2017 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в Республику Татарстан поставлено:

– 3 комплекта оборудования для дошкольных образовательных организаций на сумму 1,31 млн. рублей. При этом из республиканского бюджета поставлено 109 комплектов оборудования на сумму 10,1 млн. рублей;

- 11540 комплектов световозвращающих приспособлений на сумму 0,477 млн.рублей. При этом из республиканского бюджета поставлено 48000 световозвращающих приспособлений на сумму 0,40 млн. рублей.

В 2018 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в Республику Татарстан поставлено 20000 комплектов световозвращающих приспособлений на сумму 1,194 млн.рублей. При этом из республиканского бюджета поставлено 48000 световозвращающих приспособлений на сумму 2,50 млн. рублей.

В 2018 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в Республику Татарстан поставлено 20000 комплектов световозвращающих приспособлений на сумму 1,196 млн.рублей. При этом из республиканского бюджета поставлено 70873 световозвращающих приспособлений на сумму 2,50 млн. рублей.

На 2020 год в бюджетную заявку Республики Татарстан включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

- в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений (не менее 15 млн. штук)» - 2000 комплектов на сумму 0,56 млн.рублей. Бюджетной заявкой Республики Татарстан на 2020г. предусмотрено софинансирование в размере 2,5 млн. рублей;

- в рамках мероприятия 5/7 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» - 7585 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 18,96 млн. рублей. Бюджетной заявкой Республики Татарстан на 2020 г. предусмотрено софинансирование в размере 24,20 млн. рублей;

- в рамках мероприятия 5/8 ««Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» заявлено 25 переходов на сумму 12,86 млн.рублей. Бюджетной заявкой Республики Татарстан на 2020 г. предусмотрено софинансирование в размере 35,50 млн. рублей;

- в рамках мероприятия 5/9 «Модернизация светофорных объектов (не менее 2874)» заявлена модернизация 19 светофорных объектов на сумму 8,76 млн.рублей. Бюджетной заявкой Республики Татарстан на 2020 г. предусмотрено софинансирование в размере 75,00 млн. рублей.

10. Изменения в Подпрограмме

В 2015 г. в Подпрограмму внесены изменения постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.04.2015 № 279. Изменения внесены в части изменения объемов финансирования мероприятий за счет бюджета Республики Татарстан. Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.03.2015 № 406-р выделено 33,9 млн.рублей в 2015-2017 годах для обеспечения функционирования государственной информационной системы «Народный инспектор». В 2016 году изменения в Подпрограмму внесены Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.04.2016 № 274 в части изменения объёмов финансирования мероприятий Подпрограммы. И Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2016 № 938 в части изменения объёмов финансирования мероприятий Подпрограммы на 2017 год. В 2017 году в Подпрограмму внесены изменения постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.01.2017 № 18 в части добавления пункта 1.4. по оснащению медицинских организаций оборудованием для проведения освидетельствования на состояние опьянения. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.12.2017 № 947 внесены изменения в Подпрограмму в части добавления мероприятия по осуществлению весогабаритного контроля транспортных средств на 2017 год и изменения объёмов финансирования мероприятий Подпрограммы на 2018 год. В 2018 году в Подпрограмму внесены изменения постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.11.2018 № 990 в части продления срока действия Подпрограммы до 2021 года. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.12.2017 № 1212 внесены изменения в Подпрограмму в части увеличения объемов финансирования ряда мероприятий Подпрограммы в 2018-2021 годах.

В 2019 году в Подпрограмму внесены изменения постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.08.2019 № 647 в части продления срока действия Подпрограммы до 2022 года.

В 2020 году в Подпрограмму внесены изменения постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.01.2020 № 36 в части корректировки объемов финансирования мероприятий Подпрограммы.

11. Результаты выполнения муниципальных программ

В 2014 году на территории Республики Татарстан реализовывались 45 муниципальных программ, в рамках которых выполнено 4 мероприятий, кассовое исполнение составило 71,68 миллионов рублей за счет муниципальных бюджетов. В том числе установлено и заменено 680 дорожных знаков, оборудовано 3,7 пог.км. тротуаров и пешеходных дорожек, оборудовано 28 пешеходных переходов, установлено 27370 п.м. пешеходных ограждений, 19 светофорных объектов.

В 2015 году на территории Республики Татарстан реализуются 45 муниципальных программ, в рамках которых запланировано выполнение 4 мероприятий, кассовое исполнение за 2015 год составило 74,91 миллионов рублей за счет муниципальных бюджетов. В том числе установлено и заменено 2018 дорожных знаков, оборудовано 3265 п.м. тротуаров и пешеходных дорожек, оборудовано 66 пешеходных переходов, установлено 11961 п.м. пешеходных ограждений, 25 светофорных объектов.

В 2016 году на территории Республики Татарстан реализуются 45 муниципальных программ, в рамках которых запланировано выполнение 4 мероприятий, кассовое исполнение за 2016 год составило 346,76 миллиона рублей за счет муниципальных бюджетов. В том числе установлено и заменено 3105 дорожных знаков, оборудовано 10974 п.м. тротуаров и пешеходных дорожек, оборудовано 75 пешеходных переходов, установлено 15320 п.м. пешеходных и барьерных ограждений, 29 светофорных объектов.

В 2017 году на территории Республики Татарстан реализуются 45 муниципальных программ, в рамках которых запланировано выполнение 4 мероприятий, кассовое исполнение за 2017 год составило 527,55 миллионов рублей за счет муниципальных бюджетов. В том числе установлено и заменено 3108 дорожных знаков, оборудовано 1220 п.м. тротуаров и пешеходных дорожек, оборудовано 76 пешеходных переходов, установлено 6450 п.м. пешеходных и барьерных ограждений, модернизировано 67 светофорных объектов.

В 2018 году на территории Республики Татарстан реализуются 45 муниципальных программ, в рамках которых запланировано выполнение 4 мероприятий, кассовое исполнение за 2018 год составило 527,068 млн.рублей. В том числе установлено и заменено 1128 дорожных знаков, оборудовано 15763 п.м. тротуаров и пешеходных дорожек, оборудовано 148 пешеходных переходов, установлено 12056 п.м. пешеходных и барьерных ограждений, модернизировано 17 светофорных объектов.

В 2019 году на территории Республики Татарстан реализуются 45 муниципальных программ, в рамках которых запланировано выполнение 4 мероприятий, кассовое исполнение за 12 месяцев 2019 года составило 580,00 млн.рублей. В том числе установлено и заменено 1128 дорожных знаков, оборудовано 15763 п.м. тротуаров и пешеходных дорожек, оборудовано 148 пешеходных переходов, установлено 12056 п.м. пешеходных и барьерных ограждений, модернизировано 17 светофорных объектов.

В 2020 году на территории Республики Татарстан реализуются 45 муниципальных программ, в рамках которых запланировано выполнение 4 мероприятий, кассовое исполнение за 6 месяцев 2020 года составило 87,9 млн.рублей. В том числе установлено и заменено 820 дорожных знаков, оборудовано 2000 п.м. тротуаров и пешеходных дорожек, оборудовано 13 пешеходных перехода.

12. Оценка целевых индикаторов подпрограммы за 6 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | |
| Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Процент выполнения,% |
| Количество лиц, погибших в результате ДТП | человек | 185 | 126 | 146,8% |
| Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск) | человек | 1,6 | 0,9 | 177,8% |
| Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения (социальный риск) | человек | 4,8 | 3,2 | 150,0% |

ВЫВОД: Целевые индикаторы перевыполнены, реализацию Подпрограммы за отчетный период 2020 года считаем эффективной.