Форма № 1

Аналитическая справка

(12 месяцев 2009 года)

### 1. Наименование федеральной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах».

### 2. Государственный заказчик-координатор, государственные заказчики

Государственный заказчик-координатор Программы:

- МВД России

Государственные заказчики Программы:

- МЧС России;

- Минздравсоцразвития России;

- Рособразование;

- Росавтодор.

### 3. Ключевые мероприятия в 2009 году:

3.1. Государственный заказчик – МВД России:

По направлению «Государственные капитальные вложения»

3/43. Реконструкция федерального центра оперативного реагирования и специальных мероприятий г. Москве

3/44. Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Госавтоинспекции (Московская область).

3/48/1. Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих  контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения:

комплексами  видеофиксации нарушений  правил дорожного движения (не менее 9600 комплексов).

3/48/2. Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих  контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения:

специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей).

4/18. Строительство 110 подземных (надземных) пешеходных переходов в городах.

4/21. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (не менее 850 км).

5/63. Оснащение подразделений дорожно-патрульной службы аппаратно-программными комплексами, позволяющими с помощью электронной карты местности определить оптимальный маршрут движения к месту дорожно-транспортного происшествия патрульного транспорта.

По направлению «НИОКР»

6/2. Разработка оптимальной модели управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения на федеральном, региональном и местном уровнях на основе научного анализа динамики социально-экономических процессов, сложившейся системы государственного управления и опыта зарубежных стран.

6/4. Разработка единых критериев и методик анализа и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечении безопасности дорожного движения, на федеральном, региональном и местном уровнях.

6/6. Формирование научно обоснованных предложений по созданию многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.

По направлению «Прочие нужды»

3/61. Проведение широкомасштабных акций: "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" и т.д. Привлечение информационных и рекламных агентств, PR-студий к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения.

3/62. Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий (на двух федеральных каналах).

3/63. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д.

5/121. Организационно-методическое обеспечение применения подразделениями дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения аппаратно-программных комплексов, позволяющих с помощью электронной карты местности определить оптимальный маршрут движения к месту дорожно-транспортных происшествий патрульного транспорта.

6/29. Внедрение и материально-техническое обеспечение функционирования многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.

6/31. Подготовка предложений по внесению изменений в законодательную базу в части, касающейся регламентации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, а также юридических лиц, в области обеспечения безопасности дорожного движения.

3.2. Государственный заказчик – МЧС России:

По направлению «Государственные капитальные вложения»

5/52. Строительство учебно-тренировочных комплексов для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, на базе учебных центров МЧС России и подразделений федеральных поисково-спасательных формирований (общей площадью 65400 кв. м).

По направлению «НИОКР»

5/24. Разработка научно-методических основ создания механизма и взаимного оповещения экстренных служб, привлекаемых для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий;

5/26. Проведение научных исследований по обоснованию рациональной технологии разработки транспортных средств, деблокирования и извлечения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

5/27. Системные исследования по организации спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации;

5/30. Разработка современных образцов аварийно-спасательной и пожарной техники для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий;

5/33. Разработка комплекса мультимедийных средств обучения технологии спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

5/36. Научный анализ сведений о ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на федеральных автомобильных дорогах с формированием автоматизированной базы исходных данных;

5/38. Проведение научных исследований в области разработки учебно-методических пособий и комплектов плакатов по технологии ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий;

5/43. Проведение научных исследований в области разработки и внедрения системы сбора и ведения информации о населении и объектах инфраструктуры вдоль автомобильных дорог.

По направлению «Прочие нужды»

5/97. Организация сбора сведений о ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на федеральных автомобильных дорогах с формированием автоматизированной базы исходных данных;

5/98. Внедрение программного обеспечения и сопровождение комплекса мультимедийных средств обучения технологий спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

5/99. Организованное и техническое обеспечение информационно-образовательного портала по современным формам, методам и приемам спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;

5/100. Издание учебно-методических пособий и комплектов плакатов по технологии ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий;

5/103. Проведение натурных экспериментов по разработке транспортных средств, деблокированию и извлечению лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

5/106. Организационное и техническое обеспечение процесса обучения современным способам оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий;

5/107. Внедрение в подразделениях служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, современных образцов аварийно-спасательной техники;

5/109. Разработка типовых технологических карт разработки транспортных средств, деблокирования и извлечения пострадавших при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий;

5/111. Организационно-техническое обеспечение федеральных аварийно-спасательных формирований;

5/116. Внедрение системы сбора информации об объектах инфраструктуры, связанных с оказанием помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения;

3.3. Государственный заказчик - Минздравсоцразвития России

По направлению «Государственные капитальные вложения»

5/51. Оснащение в 90 действующих региональных и окружных центрах медицины катастроф, учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

5/53. Оснащение материально-технической базы учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на базе Института проблем медицины катастроф

5/55. Оснащение учебного центра по подготовке специалистов, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, при использовании вертолетов

5/58. Оборудование в 7 региональных центрах медицины катастроф подразделений автоматизированных информационно-управляющих подсистем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

5/60. Оснащение на территории Пермского края 7 специализированных отделений в лечебных учреждениях, участвующих в реализации проекта по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральных автодорогах, и 12 пунктов управления на базах станций скорой медицинской помощи и лечебных учреждений

5/62. Оснащение 21 лечебного учреждения средствами связи, программно-техническими средствами и реанимационным спасательным оборудованием для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

5/65. Строительство 35 вертолетных площадок на территории лечебно-профилактических учреждений, предназначенных для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

5/67. Оснащение 32 центров телемедицинской помощи на базе всероссийского центра медицины катастроф «Защита»

По направлению «НИОКР»

5/45. Анализ структуры травматических повреждений по профилю и степени тяжести у различных категорий участников дорожного движения (водители, пассажиры, пешеходы), пострадавших в результате  дорожно-транспортных происшествий

5/46. Анализ медицинского аспекта детского дорожно-транспортного травматизма.

5/47. Анализ причин смертности и инвалидизации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/48. Анализ эффективности функционирования всех звеньев системы экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

По направлению «Прочие нужды»

5/68. Разработка проектов законодательных и иных нормативных правовых актов по организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

5/69.Разработка нормативной документации, необходимой для обучения водителей транспортных средств правилам оказания первой медицинской помощи

5/71. Разработка и издание учебно-методических пособий и обучающих программ по оказанию первой медицинской помощи для сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам,  пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/72. Разработка учебных программ по подготовке специалистов, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, при использовании вертолетов

5/73. Техническое оснащение медицинских учреждений, обеспечивающее функционирование автоматизированной информационно-управляющей системы, интегрированной с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5/74. Разработка методических материалов, определяющих порядок формирования зон ответственности медицинских учреждений по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествиях, на федеральных автомобильных дорогах независимо от административно-территориального деления

5/75. Разработка нормативных правовых актов, определяющих порядок создания автоматизированных баз данных о структуре травматических повреждений по профилю и степени тяжести у различных категорий участников дорожного движения (водители, пассажиры, пешеходы), пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

5/76. Разработка нормативных правовых актов, определяющих порядок создания информационных баз данных  показателей  детского дорожно-транспортного  травматизма.

5/77. Методическое обеспечение систематизации причин смертности и инвалидизации лиц,  пострадавших в результате  дорожно-транспортных происшествий.

5/78. Оценка эффективности функционирования всех звеньев системы экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

5/79. Проведение организационно-технических мероприятий по оценке эффективности применения вертолетной авиации при оказании экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/80. Реализация пилотного системного проекта по организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации

5/81. Разработка регламентов оказания медицинской помощи лицам,  пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на месте дорожно-транспортного происшествия.

5/82. Апробация и внедрение специальных медицинских укладок для оснащения патрульных автомобилей и стационарных постов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, вертолетов, участвующих в эвакуации лиц, пострадавших в результате  дорожно-транспортных происшествий, а также аптечек для автотранспортных средств различных типов и инструкций по их применению.

5/83. Подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи.

5/84. Материально-техническое обеспечение центров обучения приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате  дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (Мурманская, Свердловская, Пермская области и Южный федеральный округ)

5/87. Материально-техническое обеспечение лечебных учреждений, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

5/88. Организационное, методическое и техническое обеспечение процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, поддержание его функционирования и обновление баз данных

5/89. Разработка стандартов оказания медицинской помощи с использованием вертолетной авиации для лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

5/90. Организационное, методическое и техническое обеспечение деятельности учебного  центра по подготовке специалистов, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, при использовании вертолетов

5/92. Организационное, методическое и техническое обеспечение применения вертолетной авиации для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

5/93. Организационное, методическое и материально-техническое обеспечение деятельности экспертно-консультативной и эвакуационной системы оказания специализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в зависимости от характера полученных травм

5/94. Подготовка и проведение научно-практических конференций и семинаров по актуальным вопросам совершенствования оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

5/95. Подготовка и проведение специальных учений по тематике организации и оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на территории субъектов Российской Федерации.

3.4. Государственный заказчик – Рособразование

По направлению «государственные капитальные вложения»

3/45. Создание 7 федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород".

3/47. Строительство 40 детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения.

По направлению «НИОКР»

3/13. Разработка новых программ подготовки и переподготовки  водителей транспортных средств различных категорий и разработка рекомендаций по их адаптации к современным условиям дорожного движения

3/31. Разработка комплекса программ, учебно-методических материалов, печатных и электронных учебных и научных пособий по обучению безопасному поведению на улицах и дорогах для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, воспитателей дошкольных учреждений, педагогов общеобразовательных учреждений, педагогов дополнительного образования;

3/37. Разработка программ, учебно-методических материалов, печатных и электронных учебных и научных пособий по обучению вождению в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей и учреждениях начального и среднего профессионального образования.

По направлению «Прочие нужды»

3/51. Разработка нормативных правовых актов и организационно-методических рекомендаций, обеспечивающих внедрение программ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий;

3/54. Разработка  типовых положений об образовательном  учреждении, осуществляющем подготовку и переподготовку водителей транспортных средств, об автодромах для обучения навыкам вождения и приема квалифицированных экзаменов, а также о порядке обучения и повышения квалификации специалистов по подготовке водителей транспортных средств;

3/58. Издание научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений системы дополнительного образования детей (обеспечение образовательных учреждений пилотными комплектами учебных пособий и программ);

3/64. Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, автопробеги по местам боевой славы, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма);

3/76. Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений.

3.5. Государственный заказчик - Росавтодор:

По направлению «Государственные капитальные вложения»

4/20. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального и территориального значения, проходящих по территориям населенных пунктов  (не менее 620 км).

По направлению «НИОКР»

3/8. Проведение научных исследований нормативно-правового и методического обеспечения системы повышения квалификации и профессионального мастерства водителей транспортных средств. Подготовка предложений по ее совершенствованию.

3/9. Научная разработка методов профессионального тренинга для водителей транспортных средств.

3/15. Проведение научных исследований правового механизма выполнения владельцами транспортных средств (должностными лицами) профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (соблюдение режимов труда и отдыха водителей, предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, использование тахограмм и т.п.) в части соблюдения требований Федерального закона "О безопасности дорожного движения".

3/18. Проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ по применению новых элементов пассивной безопасности на транспортных средствах, в том числе в части защиты пешеходов при наездах.

3/20. Научное обоснование методов проверки соответствия транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения, в том числе при внесении изменения в конструкцию на стадии эксплуатации.

3/21. Научное исследование в области выработки критериев технического состояния транспортных средств, допускаемых к эксплуатации по условиям безопасности дорожного движения.

3/22. Научные исследования закономерностей изменения параметров безопасности транспортных средств в реальных условиях эксплуатации в течение их жизненного цикла.

3/24. Проведение исследований проблем гармонизации международных и национальных требований в части безопасности транспортных средств.

3/25 Исследование проблем создания современной отечественной испытательной базы для оценки соответствия транспортных средств, составных частей конструкции, предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей транспортных средств установленным требованиям.

4/6. Исследование проблем приоритетности движения общественного транспорта, в том числе с использованием специально выделенных полос, с учетом требований безопасности дорожного движения.

4/9. Исследование проблем влияния современных материалов, применяемых для нанесения дорожной разметки, на аварийность.

4/10. Проведение научных исследований влияния различных конструкций дорожных ограждений на тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий.

4/13. Исследование проблем влияния современных средств оборудования железнодорожных переездов на безопасность дорожного движения.

4/15. Проведение научных исследований влияния эксплуатационных характеристик современных средств обустройства (дорожных знаков, светофоров, оборудования для искусственного освещения и т.п.) и содержания (антигололедных реагентов и т.п.) автомобильных дорог и улиц на аварийность.

6/13 Подготовка научно обоснованных предложений по развитию пассажирского транспорта общего пользования в части обеспечения безопасности дорожного движения.

6/14 Научная разработка методов и механизмов регулирования рынка транспортных услуг с учетом требований безопасности дорожного движения.

6/16 Проведение научных исследований с целью внесения изменений в законодательство по вопросам перевозок автомобильным транспортом пассажиров и грузов, в том числе опасных, крупногабаритных и тяжеловесных.

По направлению «Прочие нужды»

3/40. Создание на основе учебно-курсовых комбинатов 4 базовых центров по подготовке водителей транспортных средств и оснащение их соответствующим оборудованием.

3/41. Приобретение и установка необходимого оборудования для профессионального тренинга водителей транспортных средств в 16 учебно-курсовых комбинатах.

3/49. Оснащение 105 подразделений Ространснадзора техническими средствами контроля за соблюдением владельцами транспортных средств (должностными лицами) установленных требований по параметрам перевозок (режимы труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и т.п.)

3/50. Оснащение оборудованием исполнителя проведения испытаний по применению новых элементов пассивной безопасности на транспортных средствах, в том числе в части защиты пешеходов при наездах.

3/57. Формирование и ведение фонда стандартов, а также ведение базы данных международных и национальных стандартов для целей гармонизации.

3/59. Разработка и подготовка к изданию учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств, включая методы дистанционного обучения по различным вопросам безопасного функционирования автомобильного транспорта (профессиональная подготовка водителей, организация безопасного транспортного процесса, техническое содержание транспортных средств и др.)

3/60. Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, научно-практических конференций по безопасному функционированию автомобильного транспорта, освещение проблем регулирования деятельности автомобильного транспорта в средствах массовой информации, подготовка телепрограмм.

3/68. Подготовка работников подразделений Ространснадзора к осуществлению контроля и надзора за соблюдением владельцами транспортных средств (должностными лицами) установленных требований по параметрам перевозок (режимы труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и т.п.) с применением тахографов.

3/71. Оснащение научно-методическими материалами базовых центров по подготовке водителей на основе учебно-курсовых комбинатов.

3/72. Оснащение тренажерной техникой для профессионального тренинга водителей транспортных средств на базе программно-технических комплексов с компьютерной визуализацией.

3/77. Материально-техническое обеспечение проведения испытаний по применению новых элементов пассивной безопасности на транспортных средствах, в том числе в части защиты пешеходов при наездах.

3/78. Материально-техническое обеспечение мероприятий по оценке соответствия транспортных средств, составных частей конструкции, предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей транспортных средств, дорожного покрытия, элементов дорожной инфраструктуры установленным требованиям.

### 4. Программа нуждается в корректировке

В связи с внесенными 15.04.2009 г. изменениями в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» программа нуждается в корректировке.

Необходимо внести изменеия в Программу в связи с проведенными мероприятиями по оптимизации расходов в 2009 – 2010 г.г., продлению сроков реализации программы до 2013 года, уточнением срока реализации мероприятий Программы, уточнением объемов финансирования мероприятий Программы.

Данные предложения подготовлены для дальнейшего внесения в Правительство Российской Федерации в установленном порядке.

Минздравсоцразвития России

1. В ходе реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах» возникла необходимость внесения изменений в части уточнения правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов, а также строительство и реконструкцию объектов.

В связи с необходимостью уточнения механизма взаимодействия с субъектами Российской Федерации программа дополнена приложением,  регламентирующим механизм передачи субсидий субъектам Российской Федерации. Так как в соответствии с текущими правилами предоставления субсидий только лишь МВД России, как государственный заказчик – координатор Программы имеет право заключать соглашения с органами государственной власти субъектов Российской Федерации о софинансировании мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета, тогда как перечисление субсидий должен осуществлять Минздравсоцразвития России.

2. В настоящее время внесены изменения в статью 39 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан в части определения понятия «первая помощь». Кроме того, законопроектом определялся круг лиц, которые должны оказывать первую помощь – это сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудники, военнослужащие и работники Государственной противопожарной службы, спасатели аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб, водители транспортных средств и другие лица, имеющие соответствующую подготовку.

В связи с вышеизложенным, необходимо откорректировать мероприятия в части замены понятия «первая медицинская помощь» на «первая помощь».

Рособразование

Программа  нуждается в корректировке в связи с прекращением финансирования  мероприятий Программы, по направлению расходов «НИОКР» и «прочие нужды» на 2010 год, государственным заказчиком которых является Рособразование. Рособразованием направлено письмо в МВД России от 19.10.2009 № ФАО-17867/12-13 о возможности выделения в 2010 году бюджетных ассигнований Рособразованию по направлениям расходов «НИОКР» и «прочие нужды» по следующим мероприятиям Программы:

13/3. «Разработка новых программ подготовки и переподготовки  водителей транспортных средств     различных категорий и разработка рекомендаций по их адаптации к современным  условиям дорожного движения» - 2,5 млн. руб.;

64/3. «Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы - фестивали "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения,  автопробеги по местам боевой   славы, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы среди образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного   травматизма)» - 12 млн. руб.;

73/3. «Оснащение необходимыми научно- методическими материалами федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский   автогород" в федеральных округах» – 8 млн. руб.

В связи с этим, Рособразованием согласован проект постановления Правительства Российской Федерации  «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»  (письмо от 11.12.2009 № ФАО 21321/12-13).

Росавтодор.

В рамках выполнения мероприятия под пунктом 20 приложения 4 федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2010 годах» (далее – Программа) «Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального и территориального значения, проходящих по территориям населенных пунктов (не менее 620 км)»:

- в 2007-2009 гг. введено в эксплуатацию 94,56 км линий электроосвещения на общую сумму 462,17 млн. руб.,

- на 2010 год доведены лимиты бюджетных обязательств в объёме 138,75 млн. руб., что позволит ввести в эксплуатацию 12,92 км линий электроосвещения;

- аналогичные предельные объемы доведены на 2011-2012 гг.

Таким образом, в рамках выделяемых средств на конец 2012 года будет введено 150 км линий электроосвещения при плановом показателе ФЦП – 620 км. Для выполнения данного мероприятия Программы в полном объёме необходимы дополнительные средства в размере 1,2 млрд. руб. ежегодно на 2010-2012 гг.

По направлению «НИОКР» Росавтодором с 2006-2007 гг. выполняется 17 государственных контрактов на период до 2012 года. При прекращении выделения бюджетных средств в 2010 - 2012 гг. на реализацию Программы по данному направлению, внедрение научных разработок, проведенных согласно данным госконтрактам с 2006 по 2008 года не представляется возможным. В целях эффективного расходования бюджетных средств считаем необходимым изыскать средства ежегодно в размере 60 млн. рублей на финансирование работ с 2010 по 2012 года.

### 5. На 2009 год заключено 217 государственных контрактов (соглашений) на сумму 2557396,8 тыс. рублей – 95,89% от объема годовых бюджетных назначений (с учетом оптимизации расходов по Программе).

В том числе по направлениям:

### ГКВ – 65 контракт на сумму 1887319,8 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции – 65 контракта на сумму 1887319,8 тыс. рублей; межбюджетные субсидии на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности - 0 соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей);

### НИОКР – 49 контрактов на сумму 157983,8 тыс. рублей;

### «прочие нужды» – 103 контрактов на сумму 512093,2 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в 2009 году по переходящим контрактам прошлых лет составляет 134507,6 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2009 г. 198 контрактам составляет 2422889,2 тыс. рублей, в том числе по 1 контракту длительностью более одного года – 35214 тыс. руб.

### 6. Финансирование мероприятий программы в 2009 году за счет средств федерального бюджета составляет 2667037,8 тыс. рублей, в том числе по направлениям:

### ГКВ – 1924075,4 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции – 1840009,6 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 84065,8 тыс. рублей);

### НИОКР – 159475,0 тыс. рублей;

### «прочие нужды» - 583487,4 тыс. рублей.

### За 2009 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 2563669,6 тыс. рублей – 96,12% от годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

### ГКВ, всего – 1886533,4 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции – 1835147,6 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 51385,8 тыс. рублей);

### НИОКР – 157378,8 тыс. рублей;

### «прочие нужды» - 519757,5 тыс. рублей.

### 7. Объем софинансирования в 2009 году за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, предусмотренный утвержденной программой, составляет 5402000,0 тыс. рублей, (капитальные вложения - 4516500,0 тыс. рублей; НИОКР – 0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 885500,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников, предусмотренных утвержденной программой, составляет 94425,4 тыс. рублей (капитальные вложения – 83425,4 тыс. рублей; НИОКР – 0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 11000,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 2009 года из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 3141438,2 тыс. рублей (капитальные вложения –  2782940,8 тыс. рублей; НИОКР – 0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 358497,4 тыс. рублей) – 54,18% от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 54404,5 тыс. рублей (капитальные вложения – 36493,5 тыс. рублей; НИОКР – 0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 17911,0 тыс. рублей) – 68,77% от запланированного.

8. Динамика целевых индикаторов и показателей, выполненных за  2009 год:

Таблица 1. Итоги реализации программы за 2009 год.

| Наименование целевых индикаторов и показателей | План Факт | Причина невыполнения целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
| Целевой показатель |  |  |
| Снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2004 г., тыс. человек | 3200 8422 | Выполнен в полном объеме |
| Целевые индикаторы |  |  |
| Сокращение количества ДТП с пострадавшими на 10 тыс. ТС | 10,9 14,4 | Выполнен в полном объеме |
| Снижение транспортного риска (количество погибших на 10 тыс. транспортных средств) | 2,9 4,2 | Выполнен в полном объеме |
| Снижение социального риска (число погибших на 100 тыс. населения) | 2,0 5,4 | Выполнен в полном объеме |
| Снижение тяжести последствий (число погибших на 100 пострадавших) | 1,7 2,9 | Выполнен в полном объеме |
| Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей со стажем управления до трех лет | 0,5 1,1 | Выполнен в полном объеме |
| Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | 100 559 | Выполнен в полном объеме |

9. Основные итоги реализации программы 2009 года:

9.1. Государственный заказчик - МВД России:

По направлению «капитальные вложения»

а) 3.43. Реконструкция федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий в г.Москве.

В 2009 году были продолжены работы по реконструкции федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий в г. Москве, начатые в 2006 году.

На реализацию мероприятия в 2009 году выделено 275,4 млн.руб. Освоено за 12 месяцев 2009г. – 275,3 млн. руб.- план выполнен на 100%.

Начиная с 2010 года планируется поэтапный ввод в эксплуатацию объекта. Завершение реконструкции в полном объеме планируется на 2012 год

За период реализации мероприятия произведена реконструкция объекта на площади 32 760,5 м2 (Снос строений, перекладка коммуникаций, усиление фундаментов, земляные работы, устройство стен и перекрытий, устройство оснований под чистые полы, фасадные работы). Выполнены основные объемы строительно-монтажных работ.

Предстоит выполнить отделочные работы, обеспечение объекта коммуникациями.

б) 3/44. Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область).

В 2009 году были продолжены работы по реконструкции федерального учебного центра подготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область), начатые в 2006 году.

На реализацию мероприятия в 2009 году выделено 41,0 млн.руб. Освоено за 12 месяцев 2009г. 41,0 млн. руб. – план выполнен на 100%.

Выполнены предпроектные и проектно-изыскательские работы.

За период реализации мероприятия произведены строительно-монтажные работы на площади 116 000 м2 (Снос строений, разборка существующих дорог, вырубка деревьев и кустарников, земляные работы, монтаж фундаментов и перекрытий 7 сооружений, монтаж тепловых сетей 1500 м.п.).

в) 3/48 Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих  контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения:

1) Комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации.

Заключены государственные контракты:

- Государственный контракт № 09/3/48/029 от 18.05.2009 г. на сумму 196 850 тыс. рублей. Выполнены работы на сумму 133 160 тыс. рублей.

Закуплены для передачи в 9 субъектов РФ 65 стационарных комплексов видеофиксации нарушений ПДД "Крис С" и "Арена", в т.ч. с централизованной обработкой информации в количестве 3 постов.

- Государственный контракт № 09/3/48/030 от 18.05.2009 г. на сумму 219 570 тыс. рублей. Выполнены работы на сумму 58 890 тыс. рублей.

Закуплены для поставки в 77 субъектов РФ 563 передвижных комплексов видеофиксации нарушений ПДД. в т.ч. "КРИС"П (266 шт.) и "АРЕНА" (297шт.).

- Государственный контракт № 09/3/48/031 от 18.05.2009 г на сумму 20 140 тыс. рублей на изготовление мобильных комплексов видеофиксации. Выполнены работы на сумму 3 268 тыс. рублей.

Закуплены для поставки в 52 субъекта РФ 265 мобильных комплексов видеофиксации нарушений ПДД "ВИЗИР".

2) Специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений.

Заключен государственный контракт № 09/3/48/036 от 17.06.2009 г. на сумму 2 500 тыс. рублей. Контракт исполнен.

Закуплено для передачи в ДОБДД МВД РФ специальное транспортное средство на базе автомобиля Ford Transit Van 300 MWB, оборудованное средствами контроля и выявления правонарушений (передвижной пункт технического контроля), предназначенное для контроля технического состояния автотранспортных средств на соответствие требованиям безопасности.

Заключен государственный контракт № 09/3/48/040 от 13.07.2009 г. на сумму 46 978,3 тыс. рублей.

Закуплены для передачи в 20 субъектов РФ 58 легковых автомобилей Форд-Фокус, оснащенных спектрометрическими анализаторами алкоголя в выдыхаемом воздухе и приборами видеофиксации нарушений ПДД.

Заключен государственный контракт № 09/3/48/041 от 20.07.2009 г. на сумму 301 609,6 тыс. рублей.

Закуплены для передачи в 81 субъект РФ 685 легковых автомобилей LADA Samara 21154-10-20, оснащенных спектрометрическими анализаторами алкоголя в выдыхаемом воздухе и приборами видеофиксации нарушений ПДД.

3) Техническими комплексами для приема экзаменов у кандидатов в водители.

Заключен государственный контракт № 09/3/48/044 от 22.07.2009 г. на сумму 4 450 тыс. рублей.

Закуплены для поставки в 7 субъектов РФ 8 технических комплексов для приема экзаменов у кандидатов в водители.

г) 4/18 Строительство подземных (надземных) пешеходных переходов в городах.

В 2009 году проведены разработка и государственная экспертиза проектно-сметной документации 5 пешеходных переходов Краснодарского края и построены пешеходные переходы в городах:

- Киров – на суму 29,49 млн. руб.;

- Тамбов – на сумму 43,28 млн. руб.

- Воронеж – на сумму 79,78 млн. руб.;

- Благовещенск – на сумму 24,4 млн. руб.

- Новосибирск – на сумму 65,59 млн. руб.

На реализацию мероприятия выделено 248,44 млн. руб.

За счет средств федерального бюджета на строительство пешеходных переходов затрачено 244,37 млн. руб.

д) 4/19 Модернизация автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени  разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов автоматизированных систем управления движением  линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание радиоканала).

Заключен государственный контракт № 09/4/19/039 от 01.07.2009 г. на сумму 100 960,0 тыс. рублей.

Изготовлены для поставки в 16 субъектов РФ 93 комплекта оборудования для модернизации АСУД и светофорных объектов.

е) 4/21 Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями.

Заключен государственный контракт № 09/4/21/038 от 26.06.2009 г. на сумму 37 200,0 тыс. рублей. Выполнены работы на сумму 33 045,9 тыс. рублей.

Выполнены проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по установке 7 776 п.м. барьерных ограждений на улично-дорожной сети в городах и населенных пунктах в 5 субъектах РФ.

ж) 4/22 Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения.

Заключен государственный контракт № 09/4/22/043 от 20.07.2009 г. на сумму 3 000,0 тыс. рублей.

Разработаны и согласованы схемы маршрутного ориентирования, разработана проектно-сметная документация, изготовлены и установлены 60 шт. дорожных знаков в Калужской области.

з) 5/63. Оснащение подразделений дорожно-патрульной службы аппаратно-программными комплексами, позволяющими с помощью электронной карты местности определить оптимальный маршрут движения к месту дорожно-транспортного происшествия патрульного транспорта.

Заключен государственный контракт № 09/5/63/032 от 26.05.2009 г. на сумму 1 050,0 тыс. рублей.

Закуплены для поставки в 3 субъекта РФ оборудование для действующего аппаратно-программного комплекса, позволяющего с помощью электронной карты местности определить оптимальный маршрут движения к месту дорожно-транспортных происшествий патрульного транспорта в количестве 18 комплектов.

По направлению «НИОКР»

а)	4/7. Проведение исследований, направленных на создание систем (районных, городских) маршрутного ориентирования транспортных средств для выявления оптимальных маршрутов движения с целью сокращения перепробегов транспортных средств, времени задержек, увеличения скорости сообщения.

Заключен государственный контракт № 09/4/7/017 от 06.02.2009 г. на сумму 6 000 тыс. рублей. Контракт исполнен.

Подготовлена окончательная редакция "Методики оптимального размещения источников информации на улично-дорожной сети городов" по результатам тестирования.

б)	4/8. Проведение исследований, направленных на развитие автоматизированных систем управления  движением транспортных средств и пешеходов, разработку программного обеспечения и алгоритмов работы системы.

Заключен государственный контракт № 09/4/8/018 от 02.03.2009 г. на сумму 40 000 тыс. рублей. Выполнены работы по разработке программного обеспечения для автоматизированных систем управления движением на сумму 10 000 тыс. рублей.

Разработано программного обеспечение для автоматизированных систем управления движением, а также разработан пилотный проект АСУД на УДС города.

в)	5/2 Проведение научных исследований и разработка для подразделений дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Заключен государственный контракт № 09/5/2/004 от 21.10.2008 г. на сумму 1 375 тыс. рублей.

Разработано научно-методическое обеспечение и обоснование технических решений по созданию автоматизированной информационно-управляющей системы подразделений ДПС Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

г)	6/1. Научно-методическое обеспечение формирования правовых, организационных, финансово-экономических, инженерных, информационных, социально-политических, психологических и иных аспектов основ безопасности дорожного движения.

Заключен государственный контракт № 09/6/1/015 от 11.01.2009 г. на сумму 2 500 тыс. рублей. Контракт исполнен.

Выполнены работы:

- по разработке научно-обоснованных предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования практической реализации основных принципов обеспечения безопасности дорожного движения, содержащихся в федеральном законе № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- по разработке научно-обоснованных предложений по развитию законодательной и нормативной базы, направленной на реализацию основных направлений обеспечения безопасности дорожного (ст. 5 ФЗ «О безопасности дорожного движения»);

- по разработке научно-обоснованных предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования и реализации практики выдачи законных предписаний (постановлений, представлений, решений), выдаваемых органами (должностными лицами) ГИБДД об устранении нарушений законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения.

д)	6/2. Разработка оптимальной модели управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения на федеральном, региональном и местном уровнях на основе научного анализа динамики социально-экономических процессов, сложившейся системы государственного управления и опыта зарубежных стран.

Заключен государственный контракт № 09/6/2/009 от 15.12.2008 г. на сумму 1 500 тыс. рублей. Контракт исполнен.

Проведён анализ существующих методов расчета штатной численности в различных структурах федеральных органов исполнительной власти на уровне субъектов Российской Федерации. Выявлены критерии, прямо и косвенно влияющие на оптимальное количество сотрудников различных подразделений ГИБДД в субъектах Российской Федерации, включая органы управления. Разработан макет методики расчетов штатной численности региональных подразделений ГИБДД.

е)	6/3. Проведение комплексных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по регламентации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также общественных объединений и юридических лиц в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Заключен государственный контракт № 09/6/3/021 от 16.02.2009 г. на сумму 4 650 тыс. рублей. Контракт исполнен.

Выполнены работы:

- по организации эксперимента по внедрению регламентов исполнения государственной функции при ДТП и межведомственного взаимодействия при лицензировании деятельности по пассажирским перевозкам и приемка в эксплуатацию федеральных автомобильных дорог.

- По проведению эксперимента  по апробации практической реализации регламентов исполнения государственной функции «Организация выезда на место дорожно-транспортного происшествия» и «Оказание медицинской помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, на месте происшествия» и регламентов межведомственного взаимодействия при исполнении государственной функции «Лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)», «Приемка в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией) федеральных автомобильных дорог» в двух или более субъектах Российской Федерации.

ж)	6/4. Разработка единых критериев и методик анализа и оценки  эффективности деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечении безопасности дорожного движения, на федеральном, региональном и местном уровнях.

Заключен государственный контракт № 09/6/4/016 от 11.01.09 г. на сумму 1 500 тыс. рублей. Контракт исполнен.

Выполнены работы по разработке перечня «определяющих» показателей деятельности ОИВ для расчета экспресс-оценки, а также проведены расчеты экспресс-оценки деятельности органов исполнительной власти в области обеспечения БДД.

з)	6/6. Формирование научно обоснованных предложений по созданию многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Заключен государственный контракт № 09/6/6/008 от 15.12.08 г. на сумму 2 000 тыс. рублей. Контракт исполнен.

Выполнены работы по:

- развитию задач мониторинга и анализа, востребованных в отделах Департамента ОБДД, НИЦ БДД и ЦОРиСМ ОБДД МВД России;

- совершенствованию средств моделирования показателей ОБДД;

- проведению опытной эксплуатации МИАС федерального уровня;

- передаче МИАС федерального уровня в промышленную эксплуатацию.

и)	6/7 Научно-методическое обеспечение функционирования системы управления Программой с учетом федерального, регионального и местного аспектов.

Заключен государственный контракт № 09/6/7/048 от 26.08.2009г. на сумму 1 940 тыс. рублей. Контракт исполнен.

Проведён анализ предметной области, разработаны приоритетные направления, а также перспективные и неотложные меры по повышению безопасности дорожного движения, снижению числа погибших в ДТП. Разработаны научно обоснованные предложения о дальнейших мерах по повышению безопасности дорожного движения, снижению числа погибших при дорожно-транспортных происшествиях.

к)	6/8. Проведение комплексных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию форм и методов международного сотрудничества и координации в области обеспечения безопасности дорожного движения, на основе анализа эффективности существующей практики и успешного опыта решения комплексных задач в других областях.

Заключен государственный контракт № 09/6/8/020 от 12.02.2009 г. на сумму 4 400 тыс. рублей. Контракт исполнен.

Выполнены работы по:

- Проведению исследований зарубежного опыта повышения эффективности использования автоматических средств фото- и видеофиксации и выделение наиболее эффективной практики, а также проведены исследования в области привлечения к ответственности за нарушение правил дорожного движения водителей-иностранцев.

- Выработке рекомендаций по повышению эффективности функционирования автоматических средств фото- и видеофиксации в России на основании анализа исследования соответствующего зарубежного опыта и существующей российской практики внедрения указанных средств.

- Научному обоснованию и разработке предложений по проектам нормативных правовых актов, направленных на повышение эффективности использования автоматических средств фото- и видеофиксации в России с учетом лучшей зарубежной практики, а также по разработке проектов нормативных правовых актов, направленных на реализацию Федерального закона от 22 июля 2008 года № 134-ФЗ «О ратификации Конвенции о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных нарушениях правил дорожного движения» с учетом опыта международного сотрудничества в данной области.

л)	6/9. Формирование научно обоснованных методов и механизмов профилактической деятельности по снижению влияния факторов аварийности, их классификация и ранжирование. Разработка научно обоснованных мер профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий по направлениям (аварийность в городах, на пассажирском автотранспорте, на железнодорожных переездах, детский дорожно-транспортный травматизм,  дисциплина водителей и пешеходов, транспортные средства с правым рулем, технически устаревшие транспортные средства, деятельность на месте дорожно-транспортного происшествия, влияние средств массовых коммуникаций на участников дорожного движения, влияние обязательного страхования автогражданской ответственности на безопасность дорожного движения).

Заключен государственный контракт № 09/6/9/023 от 18.02.2009 г. на сумму 10 000 тыс. рублей. Контракт исполнен.

Выполнены работы:

Подготовлены рекомендации по внесению изменений и дополнений нормативных актов, направленных на повышение безопасности дорожного движения;

Разработаны рекомендации по внесению изменений в Градостроительные и  технические регламенты;

Подготовить предложения в:

– Положение о безопасности перевозок школьников автобусами, специально предназначенными для перевозки детей;

– Правила дорожного движения Российской Федерации, уточняющие порядок перевозки школьников автобусами, специально предназначенными для перевозки детей.

По направлению «Прочие нужды»

а)	3/61. Проведение широкомасштабных акций: "Внимание дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" и т.д. Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения.

Заключен государственный контракт № 09/3/61/007 от 08.12.08 г. на сумму 9 855 тыс. рублей.

Выполнены работы по на сумму 9 770 тыс. рублей.

Разработана концепция проведения широкомасштабных акций, подготовлен перечень требований и условий проведения, обобщенный медиаплан.

Проведены широкомасштабные акции, осуществлена публикация и продвижение материалов информационного сопровождения акций в сети Интернет, обеспечено взаимодействия с федеральными и региональными СМИ.

б)	3/62. Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий (на 2 федеральных каналах).

Заключен государственный контракт № 09/3/62/001 от 25.09.08 г. на сумму 8 885 тыс. рублей. Контракт исполнен.

Разработана детализированная информационная концепция пропагандистских и образовательных телепередач, на основании которой произведено два цикла телепередач согласно утвержденным сценариям.

в)	3/63. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д.

Заключен государственный контракт № 09/3/63/002 от 25.09.2008 г. на сумму 9 870 тыс. рублей. Контракт исполнен.

Разработан план комплексной информационной кампании на 2009 год, включающей подготовку и размещение телевизионной и радио-продукции,  социальной наружной и транзитной рекламы, подготовку и размещение материалов по пропаганде безопасности дорожного движения в средствах массовой информации.

г)	3/65 Проведение межгосударственных слетов юных инспекторов движения государств - участников СНГ.

Заключен государственный контракт № 09/3/65/006 от 07.11.2009 г. на сумму 1 500 тыс. рублей.

Программа слета реализована. Проведены работы по планированию, логистике, техническому и организационно-методическому обеспечению мероприятия, информационно-организационная работа, координация работы сервисных служб, обеспечено освещение мероприятий в средствах массовой информации.

д)	4/31. Проведение специализированных обучающих семинаров и конференций, посвященных вопросам  организации движения и дорожной инспекции.

Заключен государственный контракт № 09/4/31/027 от 23.03.2009 г. на сумму 750 тыс. рублей. Контракт исполнен.

Подготовлен и проведен специализированный семинар, посвященный вопросам дорожной инспекции и организации движения. Проведено освещение работы специализированного семинара, посвященного вопросам дорожной инспекции и организации движения.

е)	4/32 Оснащение на конкурсной основе городских эксплуатационных организаций техникой для обслуживания технических средств организации дорожного движения.

Заключен государственный контракт № 09/4/32/042 от 21.07.2009 г. на сумму 6 200 тыс. рублей. Контракт исполнен.

Произведена поставка передвижных лабораторий диагностики и эксплуатации технических средств организации дорожного движения в Пермский край, Чеченскую Республику, Костромскую область (3 единицы).

ж)	5/117 Осуществление организационных и технических мероприятий по внедрению в подразделениях дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения   автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Заключен государственный контракт № 09/5/117/003 от 30.09.2008 г. на сумму 7 750 тыс. рублей. Контракт исполнен.

Разработаны методологические и правовые основы применения АИУП ДПС.

Выполнены мероприятия по настройке средств интеграции АИУП ДПС уровня Департамента ОБДД России и Управлений (отделов, отделений) ГИБДД МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации.

з) 	5/118 Разработка и внедрение в подразделениях дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения автоматизированных информационно-управляющих систем.

Заключен государственный контракт № 09/5/118/005 от 07.11.2008 г. на сумму 7 375 тыс. рублей.

Выполнены работы по разработке ТЗ и технорабочего проекта на ФЦИ АИУП ДПС, нормативно-правовой базы и нормативно-методического обеспечения в сфере видеофиксации нарушений ПДД  на сумму 2 664,2 тыс. рублей.

Выполнены работы:

- Разработано техническое задание (ТЗ) и техно-рабочего проекта на ФКИ АИУП ДПС с АС ГИБДД МВД России, МЧС России и Минздравсоцразвития России.

- Разработан регламент информационного взаимодействия между АИУП ДПС и автоматизированными системами ГИБДД МВД России, МЧС России и Минздравсоцразвития России.

- Разработаны нормативно-правовые и системные решения для системы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

- Разработаны организационно-технические и системные решения для системы фотовидеофиксации нарушений ПДД.

и)	6/26. Проведение специализированных обучающих семинаров и целевых конференций по функционированию разработанной модели управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения на федеральном, региональном и местном уровнях, а также по методам анализа и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечении безопасности дорожного движения, на федеральном, региональном и местном уровнях.

Заключен государственный контракт № 09/6/26/012 от 26.12.2008 г. на сумму 4 500 тыс. рублей. Контракт исполнен.

Подготовлены и проведены специализированный обучающий семинар и две целевые конференции

к)	6/27. Проведение специализированных обучающих семинаров и целевых конференций, посвященных подходам и методам снижения влияния факторов аварийности, направлениям и мерам профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий.

Заключен государственный контракт № 09/6/27/011 от 26.12.2008 г. на сумму 4 500 тыс. рублей.

Выполнены работы по подготовке, проведению и информационному обеспечению специализированного обучающего семинара и двух целевых конференций.

л)	6/28 Текущее управление Программой (содержание федерального государственного учреждения «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах»).

Обеспечено текущее управление Программой.

м)	6/29. Внедрение и материально-техническое обеспечение функционирования многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Заключен государственный контракт № 09/6/29/028 от 02.04.2009 г. на сумму 3 450 тыс. рублей. Контракт исполнен.

Выполнены работы по оснащению подразделений, осуществляющих аналитическую работу в подразделениях ГИБДД техническими комплексами в количестве 14 комплектов.

Заключен государственный контракт № 09/6/29/049 от 09.09.2009 г. на сумму 1 550 тыс. рублей. Контракт исполнен.

Произведена работа по модернизации локальной сети Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России. Создана система визуализации данных о ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.

н)	6/30 Организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также международного сотрудничество в этой области.

Заключен государственный контракт № 09/6/30/045 от 24.08.2009 г. на сумму 5 000 тыс. рублей. Контракт исполнен.

Закуплены 2 мобильных стенда.

о)	6/31. Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в части, касающейся регламентации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, а также юридических лиц, в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Заключен государственный контракт №09/6/3/021 от 16.02.2009г. на сумму 4 650 тыс. рублей. Контракт исполнен.

Выполнены работы по организации эксперимента по внедрению регламентов исполнения государственной функции при ДТП и межведомственного взаимодействия при лицензировании деятельности по пассажирским перевозкам и приемка в эксплуатацию федеральных автомобильных дорог.

9.2. Государственный заказчик - МЧС России:

По направлению «капитальные вложения»:

В текущем году предусмотрено продолжение строительства учебно-тренировочного комплекса для подготовки спасателей на базе 179 Спасательного центра (г. Ногинск, Московская область) с вводом его в эксплуатацию в 2010 г.

Основание: Пункт 52 приложения № 5 Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» (далее – ФЦП «ПБДД в 2006-2012 годах»). Строительство учебно-тренировочных комплексов для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, на базе учебных центров МЧС России и подразделений федеральных поисково-спасательных формирований (общей площадью 65400 кв.м.). Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) на 2009 год – 75700,00. Завершено строительство зданий и сооружений учебно-тренировочного полигона и начато строительства наружных инженерных сетей с вводом в эксплуатацию всего комплекса в 2010 году.

По направлению «НИОКР»:

Заключение НИР и ОКР 2009 года и работа по ним:

Основание:

Пункт 24 приложения № 5 ФЦП «ПБДД в 2006-2012 годах».   Пункт 23.13 ЕТП  НИОКР МЧС России на 2008-2010 годы. НИР «Разработка научно-методических основ создания механизма и взаимного оповещения экстренных служб, привлекаемых для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий». Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) на 2009 год – 743,75.

ГК№ 8/1.1-БДД от 11.06.2009г. Исполнитель: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). Создано адаптированное специальное программное обеспечение и базы данных программно-технического комплекса (СПО и БД ПТК) по решению задач распределения сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий ДТП на федеральных автодорогах с перспективой перехода на единый номер вызова экстренных служб «112».

Пункт 26 приложения № 5 ФЦП «ПБДД в 2006-2012 годах».  Пункт 23.14 ЕТП  НИОКР МЧС России на 2008-2010 годы. НИР «Проведение научных исследований по обоснованию рациональной технологии разработки транспортных средств, деблокирования и извлечения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий». Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) на 2009 год – 212,5.

ГК№ 2/1.2-БДД от 15.06.2009 г. Исполнитель: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). Разработана методика оценки эффективности применения аварийно-спасательных средств, при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Пункт 27 приложения № 5 ФЦП «ПБДД в 2006-2012 годах». Пункт 23.15 ЕТП НИОКР МЧС России на 2008-2010 годы. НИР «Системные исследования по организации спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации». Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) на 2009 год – 425,0.

ГК№ 3/1.3-БДД от 15.06.2009 г. Исполнитель: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). Разработан типовой план прикрытия участков федеральных автодорог пожарно-спасательными подразделениями, на примере Краснодарского края (федеральная автомобильная трасса М-4 «Дон»).

Пункт 30 приложения № 5 ФЦП «ПБДД в 2006-2012 годах».  Пункт 23.16 ЕТП  НИОКР МЧС России на 2008-2010 годы. ОКР «Разработка современных образцов аварийно-спасательной и пожарной техники для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий». Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) на 2009 год – 1700,0.

ГК№ 7/1.4-БДД от 11.06.2009г. Исполнитель: ООО "СПРУТ". Разработана методика оценки эффективности применения аварийно-спасательных средств, при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Пункт 33 приложения № 5 ФЦП «ПБДД в 2006-2012 годах».  Пункт 23.17 ЕТП НИОКР МЧС России на 2008-2010 годы. НИР «Разработка комплекса мультимедийных средств обучения технологии спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий». Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) на 2009 год – 425,0.

ГК№ 1/1.5-БДД от 15.06.2009 г. Исполнитель: ООО «Нью Медиа Дженерейшн». Разработано мультимедийное презентационное пособие по обучению способам оказания помощи пострадавшим в ДТП.

Пункт 36 приложения № 5 ФЦП «ПБДД в 2006-2012 годах». Пункт 23.18 ЕТП НИОКР МЧС России на 2008-2010 годы. НИР «Научный анализ сведений о ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на федеральных автомобильных дорогах с формированием автоматизированной базы исходных данных». Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) на 2009 год – 637,5.

ГК№ 6/1.6-БДД от19.06.2009г. Исполнитель: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). Разработаны научно обоснованные предложения по совершенствованию системы реагирования пожарно-спасательных подразделений на ДТП.

Пункт 38 приложения № 5 ФЦП «ПБДД в 2006-2012 годах». Пункт 23.19 ЕТП НИОКР МЧС России на 2008-2010 годы. НИР «Проведение научных исследований в области разработки учебно-методических пособий и комплектов плакатов по технологии ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий». Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) на 2009 год – 425,0.

ГК№ 4/1.7-БДД от 15.06.2009г. Исполнитель: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). Разработан комплект плакатов по оказанию помощи пострадавшим в ДТП (по программам подготовки водителей).

Пункт 43 приложения № 5 ФЦП «ПБДД в 2006-2012 годах».   Пункт 23.20 ЕТП  НИОКР МЧС России на 2008-2010 годы. НИР «Проведение научных исследований в области разработки и внедрения системы сбора и ведения информации о населении и объектах инфраструктуры вдоль автомобильных дорог». Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) на 2009 год – 743,75 (Пункт 1.8 ОФП МЧС России от 26.01.2009 № 2-4-50-9-28).

ГК№ 5/1.8-БДД от 15.06.2009г. Исполнитель: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). Разработан единый атлас сил и средств реагирования на дорожно-транспортные происшествия на примере двух субъектов Южного федерального округа – Краснодарского края и республики Адыгея (проект).

По направлению «прочие нужды»:

Заключение государственных контрактов и  работа по ним:

Основание:

Пункт 97 приложения № 5 ФЦП «ПБДД в 2006-2012 годах».  Организация сбора сведений о ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на федеральных автомобильных дорогах с формированием автоматизированной базы исходных данных. Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) на 2009 год – 1700,0 (Пункт 2.1 ОФП МЧС России от 26.01.2009 № 2-4-50-9-28).

ГК№ 9/2.1-БДД от29.06.2009г. Исполнитель: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). Создан пилотный проект программно-технического комплекса моделирования дорожно-транспортных происшествий и учета реагирования пожарно-спасательных подразделений на дорожно-транспортные происшествия.

Пункт 98 приложения № 5 ФЦП «ПБДД в 2006-2012 годах».       Внедрение программного обеспечения и сопровождение комплекса мультимедийных средств обучения технологии спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) на 2009 год – 2050,0 (Корректировка организационно – финансового плана МЧС России реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах» на 2009 год по статье «Прочие расходы» 8.05.2009 (далее – корректировка ОФП 8.05.2009)).

ГК№ 7/2.2-БДД от 29.06.2009г. Исполнитель: ООО "Олтей". Выполнен тираж мультимедийного учебного пособия в области оказания помощи пострадавшим в ДТП (по программам подготовки водителей) в количестве 3000 экз. Проведена доработка и выполнен тираж компьютерной обучающей игры по оказанию помощи пострадавшим в ДТП (для профильного обучения курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных учреждениях) в количестве 3000 экз. Осуществлена рассылка тиража учебного пособия и игры в ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации и в 179 СЦ МЧС России. Планируется также опытное внедрение, в одну из автошкол и в одно из общеобразовательных учреждений.

Пункт 99 приложения № 5 ФЦП «ПБДД в 2006-2012 годах».   Организационное и техническое обеспечение информационно-образовательного портала по современным формам, методам и приемам спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) на 2009 год – 250,0 (корректировка  ОФП 8.05.2009).

ГК№ 2/2.3-БДД от 19.06.2009 г. Исполнитель: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ).   В результате выполненной работы получило дальнейшее развитие организационное и техническое обеспечение функционирования информационно-образовательного портала по современным формам, методам и приемам спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Актуализированы информационные ресурсы, формализована информация в рубрики информационно-образовательного портала, улучшено информационное обеспечение реализации мероприятий Программы.

Пункт 100 приложения № 5 ФЦП «ПБДД в 2006-2012 годах».         Издание учебно-методических пособий и комплектов плакатов по технологии ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) на 2009 год – 850,0 (Пункт 2.4 ОФП МЧС России от 26.01.2009 № 2-4-50-9-28).

ГК№ 6/2.4-БДД от 19.06.2009г. Исполнитель: ООО "Кирилл и Мефодий". По результатам работы разработан комплект учебных плакатов для учащихся общеобразовательных учреждений по основам оказания помощи пострадавшим в ДТП (в соответствии с программой курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) для 5 и 8 классов), а также осуществлена рассылка тиража в ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации.

Пункт 103 приложения № 5 ФЦП «ПБДД в 2006-2012 годах».    Проведение натурных экспериментов по разработке транспортных средств, деблокированию и извлечению лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) на 2009 год – 2912,5 (корректировка  ОФП 8.05.2009).

ГК№ 11/2.7-БДД от 29.06.2009г. Исполнитель: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). Проведены натурные эксперименты по разборке транспортных средств, деблокированию и извлечению пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий c учетом использования авиационных аварийно-спасательных технологий. Разработаны рекомендаций по техническому оснащению поисково-спасательных формирований в рамках создания комплексной безопасности на федеральных автомобильных трассах.

Пункт 106 приложения № 5 ФЦП «ПБДД в 2006-2012 годах».  Организационное и техническое обеспечение процесса обучения современным способам оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. Оборудование натурных площадок полигона 179 СЦ МЧС России. Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) на 2009 год – 12750,0 (Пункт 2.9 ОФП МЧС России от 26.01.2009 № 2-4-50-9-28).

ГК№ 5/2.9-БДД от 19.06.2009г. Исполнитель: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). Оборудованы учебно-тренировочные места натурного тренажерного комплекса по отработке действий пожарных и спасателей при ведении аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на территории полигона 179 СЦ МЧС России, изготовлены и установлены макеты реальных транспортных средств, с типовыми повреждениями при ДТП.

Пункт 106 приложения № 5 ФЦП «ПБДД в 2006-2012 годах».    Организационное и техническое обеспечение процесса обучения современным способам оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. Оснащение учебных помещений 179 СЦ МЧС России. Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) на 2009 год – 5950,0 (Пункт 2.10 ОФП МЧС России от 26.01.2009 № 2-4-50-9-28).

ГК№ 4/2.10-БДД от 19.06.2009г. Исполнитель: ЗАО "Спастехника". Произведено оснащение четырех типовых классов 179 СЦ МЧС России для проведения занятий по обучению современным способам оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП.

Пункт 106 приложения № 5 ФЦП «ПБДД в 2006-2012 годах».    Организационное и техническое обеспечение процесса обучения современным способам оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. Совершенствование информационно-образовательной деятельности в области ликвидации последствий ДТП. Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) на 2009 год – 2550,0  (Пункт 2.11 ОФП МЧС России от 26.01.2009 № 2-4-50-9-28).

ГК№ 8/2.11-БДД от 29.06.2009г. Исполнитель: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). Разработаны предложения по техническому и учебно-методическому оснащению двух классов 179 СЦ МЧС России для проведения занятий по обучению специалистов, участвующих в ликвидации последствий ДТП по вопросам взаимодействия при ликвидации последствий ДТП, а также различных категорий населения в области культуры дорожной безопасности.

Пункт 107 приложения № 5 ФЦП «ПБДД в 2006-2012 годах».   Внедрение в подразделениях служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, современных образцов аварийно–спасательной техники. Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) на 2009 год – 10625,0 (Пункт 2.12 ОФП МЧС России от 26.01.2009 № 2-4-50-9-28).

ГК№ 10/2.12-БДД от 29.06.2009г. Исполнитель: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). Изготовлена и поставлена в Учебно-тренировочный центр 179 СЦ МЧС России аварийно-спасательная машина для отработки приемов и способов ликвидации последствий ДТП. Изготовлен и поставлен в Приволжский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России мобильный тренажерный комплекс в составе аварийно-спасательной машины и прицепа с универсальным тренажером для обучения спасателей и пожарных ведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП.

Пункт 109 приложения № 5 ФЦП «ПБДД в 2006-2012 годах».    Разработка типовых технологических карт разработки транспортных средств, деблокирования и извлечения пострадавших при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) на 2009 год – 850,0 (Пункт 2.14 ОФП МЧС России от 26.01.2009 № 2-4-50-9-28).

ГК№ 12/2.14-БДД от 28.06.2009. Исполнитель: ОАО НПЦ "Средства спасения". Разработаны типовые технологические карты разборки транспортных средств, деблокирования и извлечения пострадавших при ликвидации последствий ДТП.

Пункт 111 приложения № 5 ФЦП «ПБДД в 2006-2012 годах». Организационно-техническое обеспечение федеральных аварийно-спасательных формирований. Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) на 2009 год – 8112,5 (корректировка  ОФП 8.05.2009). Совершенствование технического оснащения федеральных аварийно-спасательных формирований.

ГК№ 3/2.16-БДД от 19.06.2009г. Исполнитель: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). Подготовлены, утверждены, растиражированы и отправлены в РЦ МЧС России комплекты инструктивных документов, норм технической безопасности по ведению аварийно-спасательных работ и документов по организации обучения, инструктажа и допуска к эксплуатации технических средств, используемых при ликвидации последствий ДТП на CD-дисках (70 комплектов). Разработан и поставлен в Центральный региональный поисково-спасательный отряд комплект технических средств авиационного базирования в контейнерном исполнении для использования при ликвидации последствий ДТП. Изготовлен комплект учебных технических средств для оборудования класса подготовки спасателей Северо-западного регионального поисково-спасательного отряда к ведению аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий ДТП.

Пункт 116 приложения № 5 ФЦП «ПБДД в 2006-2012 годах».   Внедрение системы сбора информации об объектах инфраструктуры, связанных с оказанием помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения. Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) на 2009 год – 850,0  (Пункт 2.18 ОФП МЧС России от 26.01.2009 № 2-4-50-9-28).

ГК№ 1/2.18-БДД от 19.06.2009 г. Исполнитель: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). Создан банк данных объектов инфраструктуры вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения, связанных с оказанием помощи лицам, пострадавшим в ДТП (на примере субъектов Центрального федерального округа, в пределах которых проходят федеральные автомобильные дороги М-4 и М-10).

Корректировка ОФП МЧС России реализации ФЦП "ПБДД" на 2009 г.от 10.11.2009 г. № 2-4-54-2002-28. Оснащение автоматизированного класса подготовки населения в области безопасности дорожного движения.                          ГК № 13/2.19-БДД от 12.11.09 г. Исполнитель: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) (экономия). Автоматизированный класс подготовки населения в области безопасности дорожного движения оборудован оргтехникой и программным обеспечением

9.3. Государственный заказчик – Минздравсоцразвития России:

По направлению «капитальные вложения»:

В рамках выполнения мероприятий приложения 5 пункт, 53, 55, 67 утвержден лимит бюджетных ассигнований в размере – 23 205,0 тыс. рублей.

Согласованы планы закупок оборудования по 3 мероприятиям Программы. Получателем финансовых средств по данным мероприятием является ФГУ «ВЦМК «Защита».

На 2009 год  заключено 6 государственных контрактов на сумму 23 205,0 тыс.руб. в том числе:

- оснащение материально-технической базы учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий – оборудования приобретено на сумму 5695,0 тыс. руб.;

- оснащение учебного центра по подготовке специалистов, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, при использовании вертолетов - оборудования  приобретено на сумму 6885,0тыс. руб.;

- оснащение 32 центров телемедицинской помощи - оборудования приобретено на сумму10625,0тыс. руб.

В части софинансирования объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) в рамках выполнения мероприятий приложения 5, пункт 51, 58, 60, 62, 65, сформированы предложения по пообъектному распределение субсидий, которые размещены на официальном сайте Минздравсоцразвития России. Данный перечень утвержден субъектом бюджетного планирования.

В связи с вышеизложенным за отчетный период заключено 14 соглашений на финансирование мероприятий программы на сумму 24 785,8. В настоящее время в субъектах Российской Федерации проводятся конкурсные процедуры на приобретение оборудования согласно представленным заявкам, которые предварительно были согласованы с Минздравсоцразвития России.

По направлению НИОКР:

В соответствии с организационно-финансовым планом реализации мероприятий Программы на 2009 год сформирована конкурсная документация и проведён открытый конкурс (извещение от 15 июля 2009г.                                                      № 090715/001550/156) на выполнение научно-исследовательских работ в рамках Программы. По итогам конкурса заключено 4 государственных контракта на общую сумму 5 810,0 тыс. рублей (экономия составила 852,0 тыс. рублей), в том числе:

Мероприятие 5/45. Государственный контракт № К-16-НИР/155 от 16.09.2009 по теме: «Анализ структуры травматических повреждений по профилю и степени тяжести у различных категорий участников дорожного движения (водители, пассажиры, пешеходы), пострадавших в результате  дорожно-транспортных происшествий» на 860,0 тыс. рублей.

Исполнитель: ФГУ "Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" Росздрава".

Работа выполнена в полном объеме в соответствии с установленными сроками. Представлены следующие отчетные материалы:

- аналитический отчёт;

- отчёт о патентных исследованиях;

- проект методических рекомендаций по организации оказания медицинской помощи различным категориям участников дорожного движения (водители, пассажиры, пешеходы), пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в зависимости от структуры травматических повреждений.

В рамках исследования проведён анализ структуры травматических повреждений по профилю и степени тяжести у различных категорий участников дорожного движения (водители, пассажиры, пешеходы), пострадавших в результате ДТП в 2006-2008 годы на примере Волгоградской, Воронежской, Нижегородской и Самарской областей. Сбор сведений о динамике дорожно-транспортного травматизма осуществлялся в исследуемых регионах с применением разработанной анкеты по обследованию системы организации оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

Изучены отечественный и зарубежный опыт систематизации структуры дорожно-транспортного травматизма, проверена патентоспособность деятельности в этой области и рассмотрены научно-технические материалы, касающиеся вопросов организации и технологий оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП; разработан отчет о патентных исследованиях.

На основе результатов проведенного анализа динамики дорожно-транспортного травматизма разработан проект методических рекомендаций по организации оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП, в зависимости от структуры их травматических повреждений.

Мероприятие 5/46. Государственный контракт № К-16-НИР/154 от 16.09.2009 по теме: «Анализ медицинского аспекта детского дорожно-транспортного травматизма» на 3 200, 0 тыс. рублей.

Исполнитель: ФГУ "Московский научно-исследовательский институт педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий".

Работа выполнена в полном объеме в соответствии с установленными сроками. Представлены следующие отчетные материалы:

- аналитический отчёт;

- отчёт о патентных исследованиях;

- проект методических рекомендаций по оказанию неотложной медицинской помощи детям, пострадавшим в ДТП.

На основе анализа данных о 3410 погибших детей из 76622 пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Российской Федерации за период 2006 – 2008 гг., анализа данных бюро судебно-медицинской экспертизы 558 погибших детей в 5 субъектах Российской Федерации, отличающихся климато-географическими условиями, организацией дорожного движения, системой и уровнем оказания медицинской помощи пострадавшим, выявлены закономерности и тяжесть медицинских последствий детского дорожно-транспортного травматизма с использованием расчетного показателя – индекса тяжести (ИТ) медицинских последствий ДТП, приводящих к летальному исходу, а также расчёт шансов гибели детей в ДТП в зависимости от категории участника дорожного движения.

В процессе работы изучены причины смертельного детского дорожно-транспортного травматизма, зависимость его от масштаба и распространенности дорожно-транспортных происшествий с участием детей в территориях исследования, вклад категории участия детей в дорожном движении в тяжесть медицинских последствий, зависимость основных индикаторов детского дорожно-транспортного травматизма от категорий дорог и участников дорожного движения, сезонности и времени суток.

В результате исследования выявлено и доказано, что индекс тяжести (ИТ) последствий ДТП максимален в возрасте до 1 года (10,9), снижается и относительно стабилизируется в возрастной группе от 3 до 12 лет (3,0-3,8) с последующим увеличением у детей старше 13 лет (до 4,8).

Основным видом ДТП с участием детей в 2006-2008 годах были происшествия с участием детей-пешеходов, составляя более половины всех происшествий. Около 95% таких ДТП происходит в населенных пунктах (более половины – в крупных городах – столицах субъектов России), а отношение шансов гибели ребенка-пешехода, попавшего в ДТП вне населенного пункта были статистически значимо выше, чем в населенных пунктах в среднем в 5,1 – 6,8 раза (от 3,9 до 8,8).

Проведен анализ структуры смертельной детской травмы. Выявлено, что независимо от механогенеза травмы, полученной в ДТП, в структуре патологии превалирует тяжелая сочетанная травма с выраженным повреждением головного мозга и структур черепа, при этом у половины погибших детей-бициклистов было характерно сочетание черепно-мозговой травмы с травмой груди или нижних конечностей, при опрокидывании автомобиля две трети погибших детей получили либо изолированную травму головы и шеи, либо сочетание с травмой конечностей. Дети-пассажиры, погибшие при столкновении, характеризуются сочетанной травмой головы и груди и живота - у 2/3 пострадавших. У детей данной группы часты внутренние кровотечения в полости тела (гемопневмоторакса, гемоперитонеума), частота которых достигает 40-45%.

Оценено влияние эффективности оказания медицинской помощи детям на догоспитальном и госпитальном этапах. Значительная часть диагностических ошибок сделана в условиях лечебного учреждения, связанные как с недостатком времени для обследования из-за тяжести состояния пациента, так и с низкими диагностическими возможностями ЛПУ вообще, особенно в вечернее и ночное время. Показано, что совершенствование системы лечебно-эвакуационной помощи пострадавшим в ДТП является одним из важных условий снижения тяжести его медицинских последствий в масштабах страны.

Проведены патентные исследования (согласно ГОСТ Р15.011-96, с глубиной поиска 20 лет) для анализа патентной ситуации и тенденций развития медицинского аспекта детского дорожно-транспортного травматизма. Установлено, что патентование технических решений в Российской Федерации, США, Японии, Франции, Германии и Великобритании, относящихся непосредственно к такой узкой области, как медицинский аспект детского дорожно-транспортного травматизма, практически отсутствует. Несмотря на большое количество патентов, выданных в Российской Федерации и за рубежом, касающихся травматологии, скорой и неотложной медицинской помощи, спасательным технологиям, количество патентных документов на технические решения, относящиеся непосредственно к медицинской помощи детям - участникам дорожно-транспортных происшествий, чрезвычайно мало. С учетом особенностей характера травм, получаемых участниками дорожно-транспортных происшествий и известной специфики лечебных мероприятий оказания медицинской помощи детям, патентование технических решений, непосредственно относящихся к области медицинского аспекта детского дорожно-транспортного травматизма, признаётся возможным и целесообразным.

Проведен анализ отечественного и зарубежного опыта по проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, на основе которого создан проект методических рекомендаций по оказанию неотложной медицинской помощи детям, пострадавшим в ДТП с оптимизацией подходов к оказанию неотложной медицинской помощи этим детям.

В разработанном проекте методических рекомендаций, изложены анатомо-физиологические особенности детей разного возраста, алгоритмы диагностики и лечения на догоспитальном этапе детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; приведены схемы оказания медицинской помощи при травмах различной тяжести и их локализации; обоснованы пути снижения частоты ошибок и осложнений на месте происшествия и в процессе эвакуации.

Мероприятие 5/48. Государственный контракт № К-16-НИР/146-7 от 08.09.2009 по теме: «Анализ эффективности функционирования всех звеньев системы экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий» на 880,0 тыс. рублей.

Исполнитель: ФГУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения».

Работа выполнена в полном объеме в соответствии с установленными сроками. Представлены следующие отчетные материалы:

- аналитический отчёт, включающий предложения по совершенствованию системы оказания экстренной медицинской помощи;

- отчёт о патентных исследованиях.

В работе определены участники оказания помощи пострадавшим в ДТП, произведена классификация оказания помощи пострадавшим по видам помощи и по участникам оказания помощи, предложены индикаторы для оценки эффективности оказания помощи пострадавшим. Проведена оценка для каждой группы участников эффективности оказания помощи пострадавшим. Для этого изучено реальное участие в оказании помощи пострадавшим каждой группы участников и оценена их готовность к оказанию помощи с точки зрения юридического обеспечения, мотивации к оказанию помощи, обучения и оснащения.

Также в работе изучены научные, патентные, производственные и внедренческие наработки, произведенные в Российской Федерации по совершенствованию оказания помощи пострадавшим.

Создана база данных научных разработок и средств для оказания помощи пострадавшим.

Создана комплексная модель нормативно-правового обеспечения и медико-организационных мероприятий необходимых для эффективного оказания помощи пострадавшим каждым из потенциальных участников оказания помощи и определено взаимодействие между ними.

Даны предложения по совершенствованию всей системы оказания помощи пострадавшим в ДТП и по совершенствованию оказания помощи каждой группой потенциальных участников оказания помощи пострадавшим в ДТП в отдельности.

Мероприятие 5/47. Государственный контракт № К-16-НИР/146-6 от 08.09.2009 по теме: «Анализ причин смертности и инвалидизации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» на 870,0 тыс. рублей.

Исполнитель: ФГУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения».

Работа выполнена в полном объеме в соответствии с установленными сроками. Представлены следующие отчетные материалы:

- аналитический отчёт;

- отчёт о патентных исследованиях;

- проект методических рекомендаций по организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, с целью снижения уровня смертности и инвалидизации.

Проведен анализ отечественных и зарубежных данных по причинам смертности и инвалидизации лиц, пострадавших в ДТП за последние годы  и патентные исследования по теме работы; проведен анализ причин смертности и инвалидизации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Российской Федерации в 2006-2008 годах; проведен сравнительный анализ объема оказанной медицинской помощи в группах выживших и умерших из числа пострадавших в результате ДТП. В результате обобщения и оценки результатов исследований систематизированы причины смертности и инвалидизации лиц, пострадавших в ДТП, оценена эффективность мероприятий, направленных на различные причины с целью снижения летальности пострадавших, разработаны предложения по совершенствованию организации оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП.

По направлению «прочие нужды»:

5/68. Разработка проектов законодательных и иных нормативных правовых актов по организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Заключен государственный контракт № К-14-ФЦП/165-10 от 25.09.2009г. на выполнение работ с АНО «Экстренная медицина».

В ходе работы было подробно изучено законодательство Российской Федерации, устанавливающее ответственность в случае причинения  вреда жизни или здоровью человека и основания освобождения от ответственности.

Помимо этого, проведено исследование зарубежного опыта нормативно-правового регулирования вопросов юридической защиты лица, оказывающего первую помощь, в случае причинения вреда потерпевшему, с точки зрения возможности адаптации данных норм в российскую правовую систему.

В итоге была разработана концепция совершенствования нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих вопросы защиты от юридической ответственности различных категорий потенциальных участников оказания первой помощи в случае причинения ими вреда в ходе оказания первой помощи.

На основании проведенного исследования  разработаны предложения по внесению изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, Правила дорожного движения Российской Федерации.

5/69.Разработка нормативной документации, необходимой для обучения водителей транспортных средств правилам оказания первой медицинской помощи.

Работа выполняется по трем направлениям:

1. Разработка нормативной документации, необходимой для обучения водителей транспортных средств правилам оказания первой медицинской помощи.

Заключен государственный контракт № К-14-ФЦП/165-8 от 25.09.2009 г. на выполнение работ с АНО «Экстренная медицина».

В ходе работы было подробно изучено зарубежное и российское законодательство, регулирующее вопросы обучения кандидатов в водители автотранспортных средств приемам оказания первой помощи, правовое положение организаций, проводящих такое обучение, а также установленный порядок сдачи квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами по разделу оказание первой медицинской помощи.

На основании выявленных пробелов и недостатков в действующей законодательной базе Российской Федерации была разработана нормативно-правовая документация, устраняющая данные недостатки. Так, были разработаны проекты нормативно-правовых актов, вносящих изменения и дополнения в установленный порядок проверки навыков оказания первой помощи кандидатов в водители автотранспортных средств, порядок обучения кандидатов в водители автотранспортных средств по вопросам первой помощи, проекты нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к материально-технической и учебно-методической оснащенности образовательного процесса, штатной численности преподавателей и инструкторов первой помощи и другие требования, для образовательных учреждений и организаций, осуществляющих такое обучение, и другие нормативно-правовые акты.

В ходе данной работе подготовлены:

1. Пояснительная записка и проект внесения изменений и дополнений в «Положение о лицензировании образовательной деятельности» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. N 277).

2. Пояснительная записка и проект внесения изменений и дополнений в «Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» (утв. Комитетом РФ по стандартизации, метрологии и сертификации Минтруда РФ).

3. Лицензионные требования к условиям осуществления образовательной деятельности по образовательным программам  обучения правилам оказания первой медицинской помощи.

4. Пояснительная записка и проект нормативного акта «Об утверждении лицензионных требований к условиям осуществления образовательной деятельности по образовательным программам обучения правилам оказания первой медицинской помощи».

5. Форма акта проверки соблюдения лицензионных требований к условиям осуществления образовательной деятельности по образовательным программам обучения приемам и навыкам оказания первой медицинской помощи.

6. Пояснительная записка и проект нормативно - правового акта «Об утверждении формы акта проверки соблюдения лицензионных требований к условиям осуществления образовательной деятельности по образовательным программам обучения приемам и навыкам оказания первой медицинской помощи».

7. Пояснительная записка и проект нормативно - правового акта «О внесении изменений и дополнений  в Примерные программы подготовки водителей транспортных средств категорий "A", "B", "B, C", "C", "D", "BE", "CE", "DE"» (утв. Минобрнауки РФ 25.09.2008г.).

8. Аналитический обзор «Российский и международный опыт нормативно-правового регулирования организации и порядка сдачи квалификационных экзаменов на получение прав на управление транспортными средствами».

9. Правила приема теоретического и практического экзамена по оказанию первой медицинской помощи при получении права на управление транспортными средствами.

10. Предложения по перечню оборудования и расходных материалов, необходимых для приема теоретического и практического экзамена по оказанию первой медицинской помощи при получении права на управление транспортными средствами.

11. Программа опытного внедрения новых Правил сдачи квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами.

12. Отчет «Апробация новых правил приема теоретического и практического экзамена по первой медицинской помощи при сдаче водителями квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами».

13. Пояснительная записка и проект нормативно-правового акта  «О внесении изменений и дополнений в правила сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 1999 г. N 1396».

14. Предложения по внесению изменений и дополнений в экзаменационные билеты для сдачи теоретических экзаменов в ГИБДД на право управления транспортными средствами категорий «А», «В», «С», «D», утвержденных Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ.

2. Разработка учебно-методических документов для преподавателей, обучающих водителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приемам оказания первой медицинской помощи.

Заключен государственный контракт ГК№ К-14-ФЦП/165-4                                             от 25.09.2009г. на выполнение работ с ООО «Институт проблем управления здравоохранением».

Издан учебно-методический комплекс «Первая помощь» при ДТП для обучения водителей транспортных средств приёмам оказания первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Комплекс выпущен тиражом в 1000 экземпляров, оформлен в виде пластикового портфеля  со вложенными изданиями и разослан по 92 адресам – 21 экземпляр в ВЦМК «Защита» Росздрава, 2 экземпляра в ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», 1 экземпляр в Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 16 экземпляров в Российскую книжную палату, по 11 экземпляров в региональные центры медицины катастроф.

3. Разработка инструктивных материалов по организационно-правовым, финансово-экономическим и методическим основам создания учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествиях, приёмам оказания первой медицинской помощи.

Заключен государственный контракт ГК№ К-14-ФЦП/165-5                                                  от 25.09.2009г. на выполнение работ с Некоммерческой организацией «Ассоциация медицинских и фармацевтических вузов».

1. Методические рекомендации «Организационно-правовые, финансово-экономические и методические основы создания учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приёмам оказания первой медицинской помощи» для специалистов, занимающихся подготовкой водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приёмам оказания первой медицинской помощи.

2. Методические рекомендации «Формы и методы обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приёмам оказания первой медицинской помощи» для специалистов, занимающихся подготовкой водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приёмам оказания первой медицинской помощи.

3. Программа информационной поддержки Учебных центров, включающая базу данных организационно-правовых, финансово-экономических и методических материалов по первой медицинской помощи.

4. Образовательные программы и характеристика информационно-методического обеспечения этих программ

5. Типовой комплект оборудования и информационно-методического обеспечения Учебного центра.

6. Аналитическая записка об опыте проведения обучения по проблематике конкурса.

Результаты работы предназначены для создания системы дополнительного профессионального образования по проблематике оказания первой помощи в системе здравоохранения и социального развития, МВД, МЧС.

5/71. Разработка и издание учебно-методических пособий и обучающих программ по оказанию первой медицинской помощи для сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам,  пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Работа выполняется по двум направлениям:

1. Разработка и издание учебно-методических документов для образовательного процесса сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

Заключен государственный контракт ГК№ К-14-ФЦП/206 от 07.10.2009г. на выполнение работ с ООО «Институт проблем управления здравоохранением», в рамках которого изданы:

1.	Сборник нормативных и учебно-методических документов для подготовки преподавателей, обучающих сотрудников служб и водителей приемам оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, тиражом 500 экземпляров;

2.	Методические рекомендации «Порядок подготовки и проведения выездного цикла обучения преподавателей, обучающих сотрудников служб и водителей приемам оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» тиражом 500 экземпляров.

Издания разосланы по 92 адресам – 43 экземпляра в ВЦМК «Защита» Росздрава, 2 экземпляра в ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», 1 экземпляр в Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 16 экземпляров в Российскую книжную палату,  по 5 экземпляров в региональные центры медицины катастроф.

2. Разработка и издание инструктивно-методических материалов для учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приёмам оказания первой медицинской помощи.

Заключен государственный контракт ГК№ К-14-ФЦП/205 от 25.09.2009г. на выполнение работ с ООО «Институт проблем управления здравоохранением», в рамках которого изданы:

1.	Методическое пособие «Организационно-правовые, финансово-экономические и методические основы создания учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приёмам оказания первой помощи» и его компьютерная версия, тиражом 3000 экземпляров

2.	Методическое пособие «Формы и методы обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приёмам оказания первой помощи» , тиражом 3000 экземпляров

Издания разосланы по 92 адресам – 20 экземпляров в ВЦМК «Защита» Росздрава, 2 экземпляра в ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», 1 экземпляр в Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 16 экземпляров в Российскую книжную палату,  по 34 экземпляра в региональные центры медицины катастроф.

5/72. Разработка учебных программ по подготовке специалистов, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, при использовании вертолетов.

Заключен государственный контракт ГК№ К-14-ФЦП/165-1                                                    от 25.09.2009г. на выполнение работ с ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава».

В ходе работы изучены условия работы сотрудников авиамедицинских бригад. Изучены особенности оказания первой помощи во время транспортировки пострадавших с использованием вертолета. Произведена оценка соответствия программ подготовки специалистов авиамедицинских бригад действующим регламентам оказания помощи и существующему законодательству в сфере образования.

Выполнена корректировка и доработка учебных программ подготовки специалистов, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий с применением вертолетов, апробированных в 2008 году в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах».

Разработаны механизмы и порядок периодического пересмотра учебных программ с учетом развития медицины и педагогики.

Разработаны требования к психофизиологическому, психологическому и физическому состоянию кандидатов в сотрудники авиамедицинских бригад.

5/73. Техническое оснащение медицинских учреждений, обеспечивающее функционирование автоматизированной информационно-управляющей системы, интегрированной с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Заключен государственный контракт ГК№ К-14-ФЦП/419 от 17.11.2009 г. на выполнение работ с ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ».

Поставлена спутниковая антенно-фидерная система с диаметром зеркала 4,5 м., моторизированная, KU диапазона, с системой антиобледенения, с круговой поляризацией в ФГУ «ВЦМК «Защита» на сумму 11940,0.

Данная система является центральным элементом корпоративной телекоммуникационной сети Всероссийской службы медицины катастроф, которая предназначена для обеспечения достоверного и надежного обмена информацией с ТЦМК, органами управления здравоохранением и лечебно-профилактическими учреждениями субъектов Российской Федерации. Она должна обеспечивать связь с органами управления здравоохранением и ЛПУ субъектов Российской Федерации в режиме повседневной деятельности и при чрезвычайных ситуациях любого характера, даже при выходе из строя наземных средств связи и частичном разрушении инфраструктуры в районе бедствия. Телекоммуникационная сеть ВСМК строится по иерархическому принципу (топология «вложенные звезды»), т.е. имеет ЦЗС (Центральная земная станция спутниковой связи) в Москве для работы с федеральными округами и субъектами Российской Федерации, МЗС (Межрегиональные земные станции спутниковой связи, устанавливаемые в межрегиональных центрах федеральных округов (гг. Москва, Ростов-на-Дону, В.Новгород, Хабаровск, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород) в федеральных округах для работы с субъектами Российской Федерации и выхода на федеральный уровень и ТЗС (Терминальные земные станции спутниковой связи, устанавливаемые в ТЦМК  субъектов РФ и лечебно-профилактических  учреждениях ВСМК) в субъектах Российской Федерации. ЦЗС должна быть рассчитана на работу с любыми МЗС и ТЗС корпоративной телекоммуникационной сети ВСМК.

5/74. Разработка методических материалов, определяющих порядок формирования зон ответственности медицинских учреждений по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествиях, на федеральных автомобильных дорогах независимо от административно-территориального деления.

Заключен государственный контракт ГК№ К-14-ФЦП/165-11 от 25.09.2009г. на выполнение работ с ФГУ ВЦМК "Защита".

Эффективность оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах субъектов Российской Федерации во многом определяется уровнем готовности лечебно-профилактических учреждений, в том числе состоянием их кадрового состава и материально-технической базы. В настоящей работе предпринята попытка создания электронной базы данных о состоянии готовности лечебно-профилактических учреждений, необходимых для принятия оперативных и обоснованных решений по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Электронная база данных «Характеристика зон ответственности лечебно-профилактических учреждений за оказание медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на федеральных автомобильных дорогах субъектов Южного федерального округа»  создана в качестве пилотной применительно к федеральной магистральной автомобильной дороге М-4 «Дон» в двух субъектах Южного федерального округа – Ростовской области и Краснодарском крае, что обусловлено высокими показателями аварийности и дорожно-транспортного травматизма на данном участке трассы согласно данным МВД Российской Федерации.

В работе использованы материалы, полученные в результате анкетирования состояния лечебно-профилактических учреждений в зонах ответственности на ФАД М-4 «Дон», статистические данные Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации по дорожно-транспортному травматизму.

Объем и формы систематизации информации адаптированы к реальному объему работы лечебно-профилактических учреждений в зонах ответственности на ФАД М-4 «Дон». Картографические материалы содержат рационально подобранную информацию о зонах ответственности лечебно-профилактических учреждений на ФАД М-4 «Дон», медико-тактической обстановке на ФАД, данных о ресурсном обеспечении зональных лечебно-профилактических учреждений, влияющих на возможности и качество оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Используемое программное обеспечение GisMaster ООО «Фирма «Ингит» способствует простоте, удобству и вариантному использованию электронной базы данных, возможности ее корректировки.

В Инструкции по эксплуатации электронной базы данных «Характеристика зон ответственности лечебно-профилактических учреждений за оказание медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на федеральных автомобильных дорогах субъектов Южного федерального округа»  подробно изложен и проиллюстрирован порядок работы с программой в зависимости от критериев и цели поиска необходимой информации.

Созданная электронная база может быть использована при выполнении аналогичных работ применительно к другим федеральным автомобильным дорогам, при  подготовке аналитических материалов о состоянии систем зональной ответственности лечебно-профилактических учреждений за оказание медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, планировании медицинского обеспечения федеральных автомобильных дорог в субъектах Российской Федерации.

5/75. Разработка нормативных правовых актов, определяющих порядок создания автоматизированных баз данных о структуре травматических повреждений по профилю и степени тяжести у различных категорий участников дорожного движения (водители, пассажиры, пешеходы), пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

Заключен государственный контракт ГК№ К-14-ФЦП/167-7 от 28.09.2009г. на выполнение работ с ФГУ ВЦМК "Защита".

Подготовлены: проекты информационных писем Минздравсоцразвития России и нормативного документа органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации, программа апробации, отчет по апробации, методические рекомендации по порядку ведения учета в автоматизированном режиме и прототип системы автоматизированного ввода показателей структуры дорожно-транспортного травматизма – выполнены в соответствии с техническим заданием и раскрывают актуальность вопросов  совершенствования системы учета структуры травматических повреждений у пострадавших в ДТП посредством применения в практике здравоохранения автоматизированной обработки соответствующей учетной документации.

Исполненные нормативные документы носят рекомендательный характер и нацелены на активизацию работы органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации по экспериментальному применению автоматизированного учета структуры дорожно-транспортного травматизма, что обеспечило плановое решение вопросов апробации в шести субъектах Российской Федерации. Разработанные программа апробации, формы учетных документов и методика их обработки в автоматизированном режиме обеспечили необходимый организационно-методический уровень проведения апробации автоматизированного учета структуры дорожно-транспортного травматизма. В отчете об апробации рассмотрен порядок и методология подготовки, организации и проведения апробации, проанализированы замечания и предложения медицинских специалистов по форме, содержанию и порядку ведения электронного учета структуры травматических повреждений у пострадавших в ДТП. Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи медицинским специалистам при выполнении ими мероприятий ведения учета структуры дорожно-транспортного травматизма в автоматизированном режиме. В прототипе системы автоматизированного ввода показателей структуры дорожно-транспортного травматизма представлена методика внесения сведений о пострадавших в ДТП из учетных документов на магнитные носители и порядок формирования базы данных по дорожно-транспортному травматизму.

5/76. Разработка нормативных правовых актов, определяющих порядок создания информационных баз данных показателей детского дорожно-транспортного травматизма.

Заключен государственный контракт ГК№ К-14-ФЦП/167-3 от 28.09.2009г. на выполнение работ с ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава».

В ходе выполнения работ разработан и интегрирован в «Программу автоматизированной обработки статистических данных причин смертности и инвалидизации лиц, пострадавших в результате ДТП» «Федеральный регистр детей, пострадавших в результате ДТП на территории Российской Федерации», который формируется автоматически из внесенных в базу данных сведений, содержащихся в учетных формах «Вкладыш к карте вызова», «Вкладыш к медицинской карте амбулаторного больного», «Вкладыш к медицинской карте стационарного больного». Разработаны методы проведения опытной эксплуатации «Федерального регистра», проведена пробная опытная эксплуатация на территории Выборгского района Ленинградской области. Разработанная методика сбора и передачи информации от лечебно-профилактической организации до федерального центра, представляющего данные по детям, пострадавшим в результате ДТП, в Минздравсоцразвития России, позволяет уже в 2010 году представить государственную статистическую отчетность системы здравоохранения пилотных субъектов Российской Федерации по данному вопросу, производить сверку данных по детскому дорожно-транспортному травматизму с органами Министерства внутренних дел Российской Федерации.

5/77. Методическое обеспечение систематизации причин смертности и инвалидизации лиц, пострадавших в результате  дорожно-транспортных происшествий.

Заключен государственный контракт ГК№ К-14-ФЦП/165-6 от 25.09.2009 г. на выполнение работ с АНО «Экстренная медицина».

В ходе выполнения работ разработаны учетные формы случаев дорожно-транспортной травмы для организаций здравоохранения трех этапов оказания медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП и рекомендации по их заполнению, разработано программное обеспечение автоматизированной базы данных о причинах смертности и инвалидизации пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на трех этапах оказания медицинской помощи и методические рекомендации по ее заполнению и ведению.

Созданное программное обеспечение позволяет:

- контролировать преемственность и последовательность проведения комплексов медицинских и управленческих мероприятий, направленных на снижение причин смертности и инвалидизации;

- проводить анализ и прогнозирование показателей травматизации, смертности и инвалидизации пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;

- автоматизировать технологические процессы обработки, передачи и анализа медицинской информации о лицах, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в системе медицинского, методического и управленческого контроля;

- создавать общероссийский и региональные регистры лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

5/78. Оценка эффективности функционирования всех звеньев системы экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

Работа выполняется по двум направлениям:

1. Разработка системы учета частоты и качества оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

Заключен государственный контракт ГК№ К-14-ФЦП/167-8                                                                         от 28.09.2009г. на выполнение работ с ФГУ ВЦМК "Защита".

Подготовлен отчет «Оценка эффективности функционирования системы первой помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП» в котором проанализировано состояние оказания первой помощи пострадавшим, раскрыты объем и структура помощи, оказанной участниками дорожного движения и сотрудниками служб, ликвидирующими последствия ДТП.

В отчете «Результаты опытного внедрения «Карточки регистрации оказания первой помощи» в подразделениях ГИБДД Ставропольского края и Тверской области» разработана технология заполнения и сопровождения новой учетной формы, позволяющей регистрировать первую помощь пострадавшим в ДТП, приведены результаты ее апробации в системе ГИБДД.

В предложениях по корректировке формы и порядку ее заполнения проанализированы замечания от инспекторов ГИБДД и сотрудников территориальных центров медицины катастроф по содержанию учетного документа, технологии ведения, срокам представления сводных сведений. Приведены изменения в разделы учетной формы и в инструкцию по ее заполнению.

В схеме сбора, учета и анализа информации о частоте и качестве оказания первой помощи и ее влиянии на последствия травмы определен порядок прохождения информации об оказании первой помощи пострадавшим в ДТП.

Проект электронной базы данных разработан для ознакомительного использования в качестве предварительного инструмента для сбора, фиксации, хранения и обработки данных об оказании первой помощи пострадавшим в ДТП.

Представлен алгоритм создания и сопровождения электронной базы данных, в котором обозначены стадии и этапы работ, выполнение которых необходимо для создания электронной базы данных.

Техническим заданием определены требования к технико-экономическим показателям разрабатываемой  автоматизированной программы обработки данных по учету сведений об оказании первой помощи пострадавшим в ДТП по условиям эксплуатации, функциональным характеристикам и надежности.

2. Разработка технологий оценки эффективности функционирования системы оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Заключен государственный контракт ГК№ К-14-ФЦП/146-6                                                      от 08.09.2009г. на выполнение работ с ФГУ ВЦМК "Защита".

В рамках выполнения работ подготовлены:

1. Методические рекомендации «Критерии и параметры эффективности функционирования системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в догоспитальном периоде».

2. Отчет о проведении апробации статистической формы «Отчет учреждения здравоохранения об оказании медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» в системе здравоохранения Волгоградской, Воронежской и Нижегородской областей за 1 полугодие 2009 г.

3. Автоматизированная программа обработки данных по формам учетной и отчетной документации «Экстренная медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» (опытный образец программы).

4. Инструкция по использованию автоматизированной программы обработки данных по формам учетной и отчетной документации «Экстренная медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях».

5. Методические рекомендации «Применение автоматизированной программы обработки данных по формам учетной и отчетной документации «Экстренная медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях».

6. Информационное письмо Минздравсоцразвития России «О проведении в 2010 году в субъектах Российской Федерации апробации автоматизированной программы обработки данных по формам учетной и отчетной документации «Экстренная медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях».

7. План проведения и форма протокола апробации автоматизированной программы обработки данных по формам учетной и отчетной документации «Экстренная медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях».

В Методических рекомендациях изложены разработанные  критерии и параметры оценки эффективности функционирования системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП и методика анализа на основе предложенных критериев и параметров эффективности системы организации экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП, что позволяет более объективно оценивать функционирование станций (отделений) скорой медицинской помощи по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП, разрабатывать предложения и принимать управленческие решения по оптимизации функционирования медицинских учреждений, привлекаемых для ликвидации медико-санитарных последствий ДТП.

В отчете о проведении апробации статистической формы «Отчет учреждения здравоохранения об оказании медицинской помощи пострадавшим в ДТП» в учреждениях здравоохранения  Воронежской, Волгоградской и Нижегородской областей приведены результаты апробации и дана оценка возможности и целесообразности использования указанной учетной формы в системе здравоохранения для определения показателей деятельности учреждений здравоохранения по оказанию медицинской помощи пострадавшим в ДТП  в госпитальном периоде.

Автоматизированная программа обработки данных по статистической форме «Экстренная медицинская помощь пострадавшим в ДТП», а также инструкция и методические рекомендации по ее применению позволяют оптимизировать процесс проведения анализа деятельности учреждений здравоохранения по оказанию медицинской помощи пострадавшим в ДТП в госпитальном периоде и выработку управленческих решений.

5/79. Проведение организационно-технических мероприятий по оценке эффективности применения вертолетной авиации при оказании экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Заключен государственный контракт ГК№ К-14-ФЦП/290-1                                                         от 28.09.2009 г. на выполнение работ с ФГУ ВЦМК "Защита".

Проведен методический семинар, в котором приняли участие 161 специалист отделений санитарной авиации, авиамедицинских бригад, территориальных центров медицины катастроф, скорой медицинской помощи, НИИ, занимающихся проблемами скорой и неотложной медицинской помощи.

На семинаре были представлены программные выступления по темам:

«Система авиамедицинской эвакуации и экстренной медицинской помощи»; «Применение модулей вертолётных и самолётных при авиамедицинской эвакуации пострадавших»; «Оказание экстренной медицинской помощи детям, пострадавшим в результате ДТП, с применением вертолётной авиации».

В процессе семинара обсуждались следующие вопросы: проблемы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детям, с применением вертолётов; вопросы погрузки/выгрузки пострадавших с сочетанной травмой, повреждениями (ранениями) позвоночника (спинальной травмой), черепно-мозговой травмой; особенности медицинского сопровождения пострадавших во время эвакуации; проблемы организации оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях с применением вертолётов и учебных центров по подготовке специалистов авиамедицинских бригад.

На семинаре выступили директора территориальных центров медицины катастроф, в которых наиболее активно используется воздушный транспорт и которые обменялись опытом организации этой работы.

Высказанные в выступлениях участников семинара предложения по развитию и совершенствованию оказания специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи с применением вертолетов легли в основу разработанных и представленных рекомендаций.

В ходе семинара проведено показное занятие «Приемы оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях с применением вертолетов».

Итогом работы семинара явились рекомендации методического семинара «Оказание медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях с применением вертолетной авиации».

По окончании работы были подготовлены:

- материалы методического семинара (программа, сборник материалов семинара, информационные письма-приглашения, списки участников);

- фотоотчет;

- видеоотчет;

- расчет-рассылка материалов семинара в соответствии с перечнем организаций и учреждений.

5/80. Реализация пилотного системного проекта по организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации.

Заключен государственный контракт ГК№ К-14-ФЦП/163 от 22.09.2009 г. на выполнение работ с Государственное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе».

В ходе работ разработаны и внедрены системные проекты организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на территории субъектов Российской Федерации.

Работа выполнена применительно к субъектам Российской Федерации, через которые проходят федеральные автомобильные дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска,  М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, М-8 «Холмогоры», Республике Татарстан, по территории которой проходит федеральная автомобильная дорога М-5 «Урал» и Республике Калмыкия, по территории которой проходит федеральная автомобильная дорога М-6 «Каспий».

Создаваемые системные проекты организации оказания медицинской помощи, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на территории субъектов Российской Федерации должны обеспечивать:

- обоснование и разработку мероприятий, проводимых органами управления здравоохранением, лечебными учреждениями, станциями и отделениями скорой медицинской помощи, отделениями экстренной и плановой консультативной медицинской помощи (санитарной авиации) по медицинскому обеспечению безопасности дорожного движения в каждом субъекте Российской Федерации;

- разработку Планов организации медицинского обеспечения безопасности дорожного движения в каждом субъекте Российской Федерации, включающий подробный обоснованный перечень профилактических, лечебно-эвакуационных мероприятий и организационных решений, обеспечивающих снижение дорожного травматизма и его последствий, своевременность оказания медицинской помощи в догоспитальный период и в лечебных учреждениях муниципального и регионального уровней, а также в специализированных федеральных лечебных учреждениях, расположенных в субъектах Российской Федерации.

По окончанию работы  представлены акты реализации системных проектов в субъектах Российской Федерации, по территории которых проходят федеральные автомобильные дороги М-4 «Дон» и М-7 «Волга», а также в Архангельской области и Вологодской области, по территории которых проходит федеральная автомобильная дорога М-8 «Холмогоры», Республике Татарстан, по территории которой проходит федеральная автомобильная дорога М-5 «Урал» и Республике Калмыкия, по территории которой проходит федеральная автомобильная дорога М-6 «Каспий».

5/81. Разработка регламентов оказания медицинской помощи лицам,  пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на месте дорожно-транспортного происшествия.

Заключен государственный контракт ГК№ К-14-ФЦП/165-7                                                        от 25.09.2009г. на выполнение работ с АНО «Экстренная медицина».

В ходе работы был разработан список жизнеугрожающих состояний, требующих оказания первой помощи; разработан объем и порядок оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Кроме того, был проведен анализ разработанных в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» регламентов оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на соответствие их объему и порядку оказания первой помощи.

В процессе работы были разработаны методические рекомендации по использованию регламентов оказания медицинской помощи пострадавшим сотрудниками скорой медицинской помощи.

По итогу работы были подготовлены проекты нормативных правовых актов, определяющих порядок утверждения разработанного «порядка» оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

5/82. Апробация и внедрение специальных медицинских укладок для оснащения патрульных автомобилей и стационарных постов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, вертолетов, участвующих в эвакуации лиц, пострадавших в результате  дорожно-транспортных происшествий, а также аптечек для автотранспортных средств различных типов и инструкций по их применению.

Реализация данного мероприятия предусмотрена по 2 направлениям:

1. Проведение работ в части апробации аптечек первой медицинской помощи автомобильных для различных видов автотранспортных средств (автотранспорта перевозящего легковоспламеняющиеся и взрывоопасные грузы; для микроавтобусов (до 15 пассажиров) осуществляющих пассажирские перевозки; для автобусов (более 15 человек) осуществляющих пассажирские перевозки; для школьных автобусов; для городского общественного транспорта (автобусы, трамваи, троллейбусы).

Заключен государственный контракт ГК№ К-14-ФЦП/165-9                                                    от 25.09.2009 г. на выполнение работ с АНО «Экстренная медицина».

В ходе выполнения работы был доработан и согласован с МВД России состав универсальной укладки первой помощи для ГИБДД МВД Российской Федерации, разработан проект инструкции по применению укладки первой помощи для ГИБДД МВД РФ. Проведено обучение сотрудников ГИБДД правилам пользования укладкой первой помощи. В 4-х субъектах РФ проведено опытное внедрение укладок первой помощи для ГИБДД МВД РФ. Проведено анкетирование сотрудников ГИБДД о достоинствах и недостатках укладок первой помощи. По итогам проведенного опытного внедрения подготовлены пояснительная записка и проект приказа об утверждении состава универсальной укладки первой помощи для ГИБДД МВД РФ.

Также в ходе проведения работ разработано информационное письмо производителям аптечек о приказе Минздравсоцразвития России от 08.09.2009 года 697н утвердившем новый состав аптечки первой помощи (автомобильной). Подготовлены информационные материалы для СМИ о введении в действие аптечек первой помощи (автомобильных) нового образца. Подготовлен проект совместного информационного письма Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации для подразделений ГИБДД о целях и задачах изменения состава аптечки первой медицинской помощи (автомобильной), о сроках и порядке внедрения нового состава аптечки на территории Российской Федерации, о сроках действия аптечек старого образца.

Проведена апробация аптечек первой помощи автомобильных для различных видов автотранспортных средств (автотранспорта перевозящего легковоспламеняющиеся и взрывоопасные грузы; для микроавтобусов (до 15 пассажиров) осуществляющих пассажирские перевозки; для автобусов (более 15 человек) осуществляющих пассажирские перевозки; для школьных автобусов; для городского общественного транспорта (автобусы, трамваи, троллейбусы). При проведении апробации было выполнено анкетирование водителей указанных транспортных средств для изучения их готовности к оказанию первой помощи и отношения к составу аптечки. По итогам апробации подготовлены пояснительная записка и проект приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении составов аптечек первой медицинской помощи автомобильных для различных видов автотранспортных средств - для микроавтобусов (до 15 пассажиров), осуществляющих пассажирские перевозки, для автобусов (более 15 человек), осуществляющих пассажирские перевозки, для школьных автобусов, для городского общественного транспорта (автобусы, трамваи, троллейбусы)»

2. Приобретение комплектов расходных материалов для реализации вышеназванного мероприятия.

Заключены государственные контракты №К-14-ФЦП/271 от 14.10.2009г., №К-14-ФЦП/272 от 14.10.2009г., №К-14-ФЦП/273 от 14.10.2009г.,                       №К-14-ФЦП/274 от 14.10.2009г., №К-14-ФЦП/275 от 14.10.2009г.,                                            №К-14-ФЦП/276 от 14.10.2009г. К-14-ФЦП/277 от 14.10.2009г. на выполнение работ с ООО НПФ «МИРАЛ».

Приобретены расходных материалы на сумму 12750,0, которые поставлены в ФГУ «ВЦМК «Защита»:

- Расходные материалы для формирования  укладок первой медицинской помощи для ГИБДД МВД РФ;

- Расходные материалы для формирования комплектов для пополнения укладок первой медицинской помощи для ГИБДД МВД РФ:

- Блок часто используемых средств и устройств;

- Блок редко используемых средств и устройств;

- Расходные материалы для формирования аптечек первой медицинской помощи автомобильных для микроавтобусов (до 15 пассажиров), осуществляющих пассажирские перевозки.

5/83. Подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи.

Заключен государственный контракт ГК№ К-14-ФЦП/167-2                                                 от 28.09.2009г. на выполнение работ с ФГУ «ЦНИИОИЗ Росздрава».

В ходе работы изучена существующая схема обучения водителей транспортных средств, впервые получающих водительские права, и сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации приемам оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

На основании изученной системы обучения водителей и сотрудников МВД и создаваемой в рамках ФЦП системы учебных центров разработаны принципиальные схемы подготовки по вопросам первой помощи водителей транспортных средств и сотрудников МВД России.

Подготовлены проекты нормативных правовых актов по вопросам обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой помощи.

5/84. Материально-техническое обеспечение центров обучения приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате  дорожно-транспортных происшествиях сотрудниками служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (Мурманская, Свердловская, Пермская области и Южный федеральный округ).

Заключен государственный контракт ГК№ К-14-ФЦП/385 от 08.11.2009 г. с ООО «Интерюнити».

В рамках данного мероприятия осуществляется закупка различного рода оборудования (не только медицинского) с целью обеспечение центров обучения приемам оказания первой медицинской помощи в указанных территориях, так как данные центры являются наиболее крупными и активно участвуют в методическом обеспечении всех центров, занимающихся подготовкой участников дорожного движения к оказанию навыкам первой помощи.

В 2009 году из ГУЗ «Пермский краевой территориальный  центр медицины катастроф», ГУ «Дагестанский центр медицины катастроф», ОГУЗ  «Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области» и ГУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области» получены заявки на приобретение издательских комплексов, в соответствии с которыми поставлено оборудование в полном объеме.

5/87. Материально-техническое обеспечение лечебных учреждений, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Заключен государственный контракт №К-14-ФЦП/148-1 от 15.09.2009 г. на поставку аппаратов ИВЛ в 20 учреждений здравоохранения с ООО «ТРИММ МЕДИЦИНА».

Осуществлена поставка аппаратов искусственной вентиляции легких  в 20 субъектов Российской Федерации на общую сумму 15 262,5 тыс. рублей.

5/88. Организационное, методическое и техническое обеспечение процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, поддержание его функционирования и обновление баз данных.

Работа выполняется по двум направлениям:

1. Разработка справочно-информационной системы по вопросам оказания первой медицинской помощи.

Заключен государственный контракт ГК№К-14-ФЦП/165-3                                                            от 25.09.2009г. на выполнение работ с ООО «Институт проблем управления здравоохранением».

Разработан и запущен по адресу pp.rosmedlib.ru информационный ресурс для обмена информацией по вопросам оказания первой помощи пострадавшим при ДТП.

Информационный ресурс представляет собой Интернет-портал. Главная страница содержит ссылки на основные разделы: Первая помощь при ДТП, Нормативные документы, Наглядные алгоритмы оказания первой помощи пострадавшим при ДТП, Средства первой помощи. Представлено большое количество информации по оказанию первой помощи пострадавшим при ДТП, видеофайлы с приемами оказания первой помощи. На портале реализована возможность онлайн-консультаций.

2. Разработка и издание учебно-методического комплекса по первой медицинской помощи для преподавателей, обучающих водителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП.

Заключен государственный контракт ГК№К-14-ФЦП/222  от 07.10.2009 г. на выполнение работ с ООО «Институт проблем управления здравоохранением».

Был издан Учебно-методический комплекс «Первая помощь при ДТП» для обучения водителей транспортных средств приёмам оказания первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. В состав сборника вошли:

•	Учебная программа подготовки водителей транспортных средств, включающая примерный перечень знаний, практических навыков и манипуляций по первой помощи.

•	Учебно-методическое пособие для преподавателей, обучающих водителей, приёмам оказания первой помощи, включающее методики проведения занятий и оснащение учебного процесса. Учебно-методическое пособие отражает современные представления и международный опыт в области оказания первой помощи. Отражены вопросы оказания первой помощи при ДТП, принципы обеспечения безопасности, осмотра и сортировки пострадавших, порядок оказания помощи, методы извлечения пострадавших из транспортного средства, методика проведения сердечно-легочной реанимации. Кроме того в руководстве отражены методы оказания первой помощи при состояниях, нередко встречающихся у пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях – утопление, ожоги, отравления, поражение электрическим током, гипертонический криз, инфаркт миокарда. В состав издания вошло учебное пособие для водителей «Рабочая тетрадь для занятий по первой помощи», а также DVD-диск, содержащий набор слайдов в виде электронных презентаций для проведения занятий по первой помощи при ДТП, компьютерную программу для тестирования водителей, а также учебный видеофильм по первой помощи при ДТП.

•	Учебник для водителей по  оказанию первой помощи пострадавшим при ДТП. Учебник для водителей соответствует типовой учебной программе обучения водителей оказанию первой помощи пострадавшим при ДТП, написан понятным для неспециалистов языком, без употребления специфических медицинских терминов. В учебнике освещены все необходимые методики оказания первой помощи пострадавшим при ДТП.

•	Учебное пособие «Тестовые задания для водителей по  оказанию первой помощи пострадавшим при ДТП» с ответами. По содержанию и структуре соответствует типовой учебной программе.

•	Учебное пособие «Ситуационные задачи для водителей по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП» с примерными ответами. По содержанию и структуре соответствует типовой учебной программе, позволяет провести оценку знаний, необходимых водителям транспортных средств для оказания первой помощи пострадавшим при ДТП.

•	Учебное пособие «Алгоритмы первой медицинской пострадавшим при ДТП для водителей».  Учебное пособие представляет собой описание алгоритмов – то есть последовательности действий при оказании первой помощи лицам, пострадавшим при ДТП

5/89. Разработка стандартов оказания медицинской помощи с использованием вертолетной авиации для лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

Заключен государственный контракт ГК№ К-14-ФЦП/146-7                                                  от 08.09.2009г. на выполнение работ с ФГУ ВЦМК "Защита".

Подготовлен стандарт «Межбольничная транспортировка пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий с использованием вертолетной авиации», программа апробации проекта стандарта «Межбольничная транспортировка пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий с использованием вертолетной авиации», отчет об апробации стандарта – выполнены в соответствии с техническим заданием и раскрывают актуальность вопросов  совершенствования системы проведения межбольничных транспортировок пострадавших при ДТП с использованием вертолетов.

Разработанные нормативные документы носят рекомендательный характер и нацелены на активизацию работы органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации по созданию в России единой системы организации и проведения межбольничных транспортировок пострадавших при ДТП с применением вертолетов,  что подтвердило плановое решение вопросов апробации в трех субъектах Российской Федерации. Разработанные проект стандарта и программа апробации, обеспечили необходимый организационно-методический уровень проведения апробации.

В отчете об апробации представлен порядок и методология организации и проведения апробации, технология проведения анализа, замечаний и предложений по результатам апробации стандарта «Межбольничная транспортировка пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий с использованием вертолетной авиации».

Анализ содержания рецензий, отчетов по результатам апробации свидетельствуют о состоятельности предложенного проекта стандарта. Стандарт «Межбольничная транспортировка пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий с использованием вертолетной авиации» разработан для применения медицинскими учреждениями субъектов Российской Федерации для проведения межбольничных транспортировок пострадавших при ДТП вертолетом.

5/90. Организационное, методическое и техническое обеспечение деятельности учебного центра по подготовке специалистов, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, при использовании вертолетов.

Заключен государственный контракт ГК№К-14-ФЦП/290 от 19.10.2009 г. на выполнение работ с ФГУ ВЦМК "Защита".

Подготовлена сюжетная схема учебного видеофильма «Применение портативного транспортного медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, с использованием вертолетов»; видеофильм «Применение портативного транспортного медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, с использованием вертолетов»; сюжетная схема учебного видеофильма «Проведение межбольничной авиамедицинской транспортировки пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях» и видеофильм «Проведение межбольничной авиамедицинской транспортировки пострадавших в дорожно-транспортном происшествии».

В видеофильме «Применение портативного транспортного медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, с использованием вертолетов» представлен обзор медицинского оборудования, применяемого для работы на борту вертолетов и продемонстрированы особенности применения этой аппаратуры на месте дорожно-транспортного происшествия и в вертолете во время транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение.

Видеофильм «Проведение межбольничной авиамедицинской транспортировки пострадавших в дорожно-транспортном происшествии» посвящен проблемам организации и проведения межбольничных перевозок пострадавших с использованием вертолетов. В фильме рассматриваются вопросы организации и согласования  перевода пострадавшего из травматологических центров 3-го и 2-го уровня в специализированные лечебные учреждения 1-го травматологического уровня, продемонстрированы алгоритмы подготовки пострадавших к эвакуации с акцентом на специфику проведения транспортировки пациента вертолетом.

Созданные учебные фильмы предназначены для использования в качестве методических материалов при подготовке специалистов, оказывающих  медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, при использовании вертолетов.

5/92. Организационное, методическое и техническое обеспечение применения вертолетной авиации для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

В целях оказания помощи пострадавшим в ДТП, с использованием вертолетной авиации, было заключено 3 государственных контракта      (ФЦП/316-12 от 30.10.09 с ЗАО "Айно-М"; К-14-ФЦП/316-17 от 30.10.09 с ООО "Рипл"; К-14-ФЦП/316-18 от 30.10.09 с ООО "Рипл") на приобретение следующего оборудования для ФГУ «ВЦМК «Защита»:

- Дефибриллятор с дополнительным комплектом аккумуляторных батарей и зарядных устройств;

- Аппарат ИВЛ транспортный электрический,  для контролируемой и вспомогательной вентиляции с комплектом дополнительных контуров;

- Кардиомонитор с возможностью хранения и печати данных;

- Аппарат ИВЛ транспортный с пневматическим приводом,  для контролируемой и вспомогательной вентиляции легких;

- Аспиратор электрический с электронным контролем, снабженный контейнером и бактериальным фильтром.

5/93. Организационное, методическое и материально-техническое обеспечение деятельности экспертно-консультативной и эвакуационной системы оказания специализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в зависимости от характера полученных травм.

Заключено 3 государственных контракта ГК№К-14-ФЦП/420 от 17.11.2009, ГК№К-14-ФЦП/417 от 17.11.2009, ГК№К-14-ФЦП/418 от 17.11.2009 на выполнение работ с ООО "Исател".

Приобретен и установлен региональный комплекс экспертно-консультативной и эвакуационной системы оказания специализированной медицинской помощи (терминальная земная станция спутниковой связи, стационарный комплекс телемедицинских консультаций, мобильный комплекс телемедицинских консультаций, система видеоконференцсвязи, система беспроводной связи) для:

ГУЗ Московской области «Территориальный центр медицины катастроф»

ГУЗ «Ростовская областная клиническая больница» (Ростовский областной центр медицины катастроф, г. Ростов-на-Дону)

ГУЗ «Ленинградская областная клиническая больница" (ТЦМК Ленинградской области)

ГУЗ «Хабаровский территориальный центр медицины катастроф»

ОГУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Новосибирской области»

ОГУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области»

ГУЗ «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф»

ГУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» Приморского края

ГУЗ “Территориальный центр медицины катастроф» Воронежской области

ОГУЗ  особого типа «Липецкий территориальный центр медицины катастроф»

ГУ  «Дагестанский центр   медицины катастроф»

ГУЗ «Республиканский центр медицины катастроф» Республика Мордовия

ГУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» Калужской области

ГМЛПУЗ «Челябинская областная клиническая больница» ОЦМК Челябинской области

ГУЗ «Центр медицины катастроф Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания».

5/94. Подготовка и проведение научно-практических конференций и семинаров по актуальным вопросам совершенствования оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Заключен государственный контракт № К-14-ФЦП/167-5 от 28.09.2009г. на выполнение работ с ФГУ ВЦМК "Защита".

В целях дальнейшего совершенствования организации и оказания медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий в рамках выполнения мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» ФГУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Росздрава» 19-20 октября 2009 года организовал и провел в г. Москве Всероссийскую научно-практическую конференцию на тему: «Совершенствование организации оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и профилактика отдаленных последствий травм» (далее – Конференция).

Целью Конференции являлась разработка направлений совершенствования координации деятельности служб - участников ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий при решении задач по спасению жизни и сохранению здоровья пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, привлечение внимания общественности к значимости вопроса оказания первой помощи пострадавшим, обмен опытом в области профилактики отдаленных последствий травм.

В работе Конференции приняли участие более 350 представителей из 65 субъектов Российской Федерации, в том числе: руководители и специалисты Минздравсоцразвития России, Управления делами Президента, МЧС России, медицинской службы МВД России, Дирекции по управлению ФЦП, руководители и специалисты органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, директора и специалисты центров медицины катастроф, Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, руководители и специалисты лечебных учреждений, научно-практических центров, скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации и города Москвы.

В ходе подготовки  и проведения Конференции выполнены следующие мероприятия:

издан приказ Минздравсоцразвития России о проведении Конференции;

организована регистрация участников Конференции;

руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, директорам центров медицины катастроф, руководителям и специалистам других министерств, ведомств и организаций направлены информационные сообщения о проводимой Конференции с приглашением принять участие в ее работе;

разработана и издана программа Конференции (350 экземпляров);

осуществлен сбор заявок, формирование списков участников Конференции;

забронированы места в гостинице;

для проведения заседаний подготовлен конференц-зал вместимостью более 300 мест, оборудованный звукоусилением, мультимедийной системой, проекционным экраном;

организовано обеспечение участников Конференции информационными материалами (программа, информационные материалы о проблеме дорожно-транспортного травматизма, папка и набор предметов для участников Конференции);

организовано питание участников Конференции;

в период заседаний Конференции: осуществлялось техническое обеспечение работы представителей средств массовой информации; аудио, видео, фотосопровождение выступления участников Конференции.

Работу Конференции освещали журналисты «Медицинской газеты» и «Медицинского вестника, публикация материалов запланирована на начало ноября месяца.

По окончании работы Конференции для представления в Минздравсоцразвития России подготовлены следующие материалы:

отчет о проведении Конференции;

материалы Конференции (программа, сборник материалов, информационные сообщения, списки участников);

фотоотчет;

видеоотчет;

материалы деятельности средств массовой информации.

5/95. Подготовка и проведение специальных учений по тематике организации и оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на территории субъектов Российской Федерации.

Заключен государственный контракт № к-14-ФЦП/151 от 16.09.2009 г. на выполнение работ с ФГУ ВЦМК "Защита".

На совещании по вопросам безопасности дорожного движения 6 августа 2009 г. Президент Российской Федерации Д.А.Медведев перед руководителями министерств и ведомств поставил задачу «сократить время поступления информации о ДТП, прибытия машины скорой помощи и подготовки медицинских учреждений к приему раненых».

Решение указанной проблемы осуществляется по следующим направлениям: создание взаимного оповещения о ДТП служб, участвующих в ликвидации их последствий; формирование зон ответственности лечебных учреждений, участвующих в оказании медицинской помощи пострадавшим в ДТП; создание системы авиамедицинской эвакуации пострадавшим в ДТП.

На тактико-специальных учениях проверяется реальность существующих схем взаимодействия подразделений различных министерств и ведомств при ликвидации последствий ДТП, в том числе порядок применения медицинских сил и средств на границе зон ответственности зональных больниц, станций (отделений) скорой помощи.

В соответствии с государственным контрактом № К-14 –ФЦП/151 от 16 сентября 2009 года на выполнение работ по реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» Федеральным государственным учреждением «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» 07 октября 2009 года в Московской области (73 км ФАД М-8 «Холмогоры») было проведено тактико-специальное учение на тему: «Организация оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия, на границе зон ответственности лечебно-профилактических учреждений».

В ходе учения проводились исследования по анализу эффективности существующей системы прохождения информации о ДТП и взаимодействия диспетчерских служб; исследовались возможности по сбору и передаче данных о состоянии здоровья пострадавших в ДТП на границе зон ответственности ЛПУ Пушкинского и Сергиев Посадского районов в мобильную и стационарную базу данных; проанализировалась работа травматологических центров второго уровня при массовом поступлении пострадавших в ДТП.

На учение привлекались: специалисты ФГУ «ВЦМК «Защита» Росздрава», Центра экстренной психологической помощи МЧС России, специалисты Московского авиационного центра, подразделения ТЦМК, ДПС ГИБДД, ГУ МЧС Московской области, бригады СМП Пушкинского и Сергиев Посадского  районов Московской области, главные врачи ЛПУ и станций СМП с зонами ответственности на федеральных автомобильных дорогах, проходящих по территории Пушкинского и Сергиев Посадского районов Московской области.

На учение приглашались руководители органов управления здравоохранением и службы медицины катастроф Московской области, субъектов Российской Федерации на ФАД «Холмогоры» М-8 и «Волга» М-7 и прилегающих к Московской области субъектов.

Общее количество участников учения составило более 200 человек.

Учение проводилось в два этапа.

В ходе первого этапа учения «Организация оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия в догоспитальном периоде» отрабатывались вопросы: действий дежурно-диспетчерских служб здравоохранения, ДПС ГИБДД, МЧС Московской области и организации взаимодействия в период ликвидации медико-санитарных последствий дорожно-транспортного происшествия; работы экипажей ДПС ГИБДД и аварийно-спасательных подразделений МЧС в районе дорожно-транспортного происшествия до прибытия медицинских бригад; работы бригад скорой медицинской помощи и медицины катастроф в районе ДТП на границе зон ответственности лечебно-профилактических учреждений.

На втором этапе: «Оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП в госпитальном периоде» отрабатывались вопросы организации лечебно-диагностических мероприятий поступившим пораженным в функциональных отделениях базового лечебного учреждения.

При подготовке к учению был разработан комплект учебно-методических документов: календарный план подготовки учения; организационные указания; замысел и план проведения учения; план проведения практических мероприятий; перечень сил и средств, привлекаемых на учение; карта-схема района проведения учения; план имитации на учении; план организации и проведения исследований в ходе учения.

В подготовительный период с администрацией Московской области, МЧС России, Центром авиации МВД России, Московским авиационным центром, Управлением ГИБДД и ГУ МЧС России по Московской области, ТЦМК Московской области были согласованы вопросы подготовки и проведения учения, выделения сил и средств, в том числе организации авиационных работ в районе проведения учения.

Перед учением совместно с Управлением ГИБДД и ГУ МЧС по Московской области была проведена рекогносцировка района учения, определен участок местности на ФАД М-8 «Холмогоры  для развертывания учебных точек и отработки эпизодов учения в реальных условиях.

Учебные вопросы отрабатывались на 7 учебных точках: поврежденный и заблокированный автобус, поврежденный бензовоз, поврежденный и заблокированный легковой автомобиль, площадка работы бригад ТЦМК, площадка работы бригад СМП, площадка работы специалистов-психологов, необорудованная вертолетная посадочная площадка медицинского вертолета, необорудованная вертолетная посадочная площадка патрульного вертолета МВД.

Действия участников учения комментировались руководителем учения и специалистами штаба руководства учением с помощью звуковещательной установки. Отдельные эпизоды учения крупным планом демонстрировались на трех экранах мониторов, расположенных на смотровой площадке. При отработке вопросов учения отмечалась слаженность в действиях аварийно-спасательных подразделений, бригад СМП и экипажей вертолетов и четкое соблюдение временных параметров.

В ходе учения особое внимание уделялось отработке вопросов медицинской эвакуации пострадавших с места происшествия в ЛПУ на реанимобилях в зональные больницы (г. Сергиев Посад, г. Москва) и  вертолетах (ЦРБ г. Пушкино, 9 ДГКБ  г. Москвы).

С 14.00 до 15.00 на базе лечебно-диагностических отделений Пушкинской центральной районной больницы проведены занятия по оказанию медицинской помощи пострадавшим в ДТП в условиях стационара.

С 14.00 до 14.30 в приемное отделение Пушкинской районной больницы с места ДТП поступило 8 пострадавших, в том числе 3 тяжелых и 5 средней степени тяжести.

Специалисты приемного отделения больницы осуществляли медицинскую сортировку и распределение пострадавших по лечебным отделениям с одновременным проведением неотложных лечебных и диагностических мероприятий.

Участники учения получили навыки в организации ликвидации дорожно-транспортных происшествий на границе зон ответственности лечебных учреждений и оказании медицинской помощи большому количеству пострадавших. Уточнены вопросы взаимодействия между учреждениями, подразделениями и формированиями, участвующими в ликвидации последствий ДТП, на границе муниципальных районов Московской области.

9.4. Государственный заказчик – Рособразование:

Рособразованием за 2009 год в рамках Программы выпущены следующие приказы:

- приказ  от 10.04.2009 № 377 «О реализации мероприятий, выполняемых в 2009 году в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», финансируемых за  счет средств  федерального бюджета, выделяемых по направлениям расходов «НИОКР», «прочие нужды»;

- приказ от 22.06.2009 № 697 «О внесении изменений в приказ Рособразования от 10.04.2009 № 377  «О реализации мероприятий, выполняемых в 2009 году в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», финансируемых за счет средств федерального бюджета, выделяемых по направлениям расходов «НИОКР», «прочие нужды»;

- приказ от 13.05.2009 № 499 «О внесении изменений в приказ Рособразования от 08.10.2007 № 1885 «Об утверждении перечня государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования  для создания центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Госавтоинспекции, осуществляющих прием экзаменов на право управления транспортными средствами и  перечня базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования по подготовке, переподготовке водителей транспортных средств  в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах» (с учетом приказа от 19.09.2008 № 1225).

- приказ от 05.08.2009 № 969 «О внесении дополнений и изменений в приложение к приказу Рособразования от 10.04.2009 № 377 «О реализации мероприятий, выполняемых в 2009 году в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», финансируемых за счет средств федерального бюджета, выделяемых по направлениям расходов «НИОКР», «прочие нужды».

В 2009 году Рособразованием в рамках Программы (согласно приказу Рособразования от 10.04.2009 № 377, с изменениями и дополнениями от  05.08.2009 № 969, от 22.06.2009 № 697) предусмотрена реализация 27 проектов, в том числе по направлению расходов «НИОКР» - 8 проектов на сумму 22 125,0 тыс.рублей, по направлению расходов «Прочие нужды» - 19 проектов на сумму  114 972,4 тыс.рублей.

За отчетный период Рособразованием проведены конкурсные процедуры по всем 27 проектам на сумму 137 097,4 тыс. рублей.

### Подведены итоги по 27 конкурсам, заключено 27 государственных контрактов на сумму 131 764,4 тыс. рублей, в том числе по направлению расходов НИОКР – 8 контрактов на сумму 18 417,0 тыс. рублей, по направлению расходов «прочие нужды» – 19 контрактов на сумму 113 347 тыс. рублей.

Протоколом заседания рабочей группы по формированию и утверждению перечня проектов для реализации в 2009 году за счет средств экономии федерального бюджета, образовавшихся в ходе реализации федеральных целевых программ и мероприятий в сфере воспитания, дополнительного образования и социальной поддержки обучающихся № 6 от 7 сентября 2009 года утвержден дополнительный перечень проектов, выполняемых в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах.

Выпущен приказ Рособразования от 28 сентября 2009 года № 1453 «О реализации в 2009 году дополнительного перечня проектов, выполняемых в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», финансируемых за счет средств федерального бюджета, выделяемых по направлениям расходов «НИОКР», «прочие нужды».

### Конкурсные процедуры в рамках образовавшейся экономии проведены: объявлено 3 конкурса, подведены итоги по 3 конкурсам, заключено 3 государственных контрактов на сумму 3 697,0 тыс. рублей, в том числе по направлению расходов НИОКР – 1 контракт на сумму 2 800,0 тыс. рублей, по направлению расходов «прочие нужды» - 2 контракта на сумму 897,0 тыс. рублей.

Итого в 2009 году Рособразованием проведены конкурсные процедуры по 30 проектам на сумму 137 097,4 тыс. рублей.

Подведены итоги по 30 конкурсам, заключено 30 государственных контрактов на сумму 135 461,4 тыс. рублей, в том числе по направлению расходов НИОКР – 9 контрактов на сумму 21 217,0 тыс. рублей, по направлению расходов «прочие нужды» - 21 контракт на сумму 114 244,4 тыс. рублей. Остаток неизрасходованных средств, образовавшийся в результате проведения конкурсных процедур по Программе составил 1815,0 тыс.рублей (по мероприятию 55/3 государственный контракт П110 от 15.06.2009 на сумму 189,0 тыс. рублей расторгнут).

Рособразованием за 2009 год рассмотрены и согласованы нормативные правовые документы, регулирующие объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, распределение средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию Программы, между государственными заказчиками Программы, а также механизмы ее реализации:

- проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2008 г. № 186 «О передаче в собственность субъектов Российской Федерации  материально-технических ресурсов, приобретаемых за счет  средств федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 -2012 годах» (Письмо от 17.09.2009 № ФАО – 15824/12-12).

- проект постановления Правительства Российской Федерации  «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»  (письмо от 11.12.2009 № ФАО 21321/12-13).

По направлению «капитальные вложения»

В рамках Программы по направлению расходов «капитальные вложения» Рособразованием в 2009 году предусмотрено выполнение 4-х мероприятий.

По мероприятию 3/46 Программы «Создание региональных и 35 базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования по подготовке водителей транспортных средств» в 2009 году предусмотрено строительство следующих объектов:

1. Строительство базового центра по подготовке, переподготовке водителей транспортных средств Бугульминского профессионально-педагогического колледжа, г. Бугульма, Республика Татарстан (объем капитальных вложений – 10,0 млн. рублей);

- Строительство центра по подготовке, переподготовке водителей транспортных средств Профессионального лицея № 7, г. Орел (объем капитальных вложений – 4,0 млн. рублей);

3. Реконструкция Автодрома Профессионального училища № 27,                     г. Курск  (объем капитальных вложений – 5,0 млн. рублей). Всего объем капитальных вложений  по данному мероприятию  составляет 19,0 млн. рублей.

В рамках мероприятия 3/42 Программы «Создание 18 центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Госавтоинспекции, осуществляющих прием экзаменов на право управления транспортными средствами, и работников образовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения» в 2009 году предполагается строительство следующих объектов:

- Строительство центра по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств Камского государственного автомеханического техникума", г. Набережные Челны, Республика Татарстан (объем капитальных вложений  -  6,0 млн. рублей);

- Автодром Чайковского промышленно-гуманитарного колледжа,       г. Чайковский, Пермский край  (объем капитальных вложений - 6,5 млн.рублей);

- Строительство центра с детским автогородком (2-я очередь строительства) Оренбургского автотранспортного колледжа, г. Оренбург (объем капитальных вложений - 20,0 млн.рублей);

- Строительство центра по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств Брянского автотранспортного техникума, г. Брянск (объем капитальных вложений - 6,5 млн. рублей). Всего объем капитальных вложений по данному мероприятию составляет  39,0 млн.руб.

По мероприятию 3/45 Программы «Строительство 7 федеральных экспериментальных центров (полигонов) «Детский автогород» предусматривается строительство следующих объектов:

- Создание федерального экспериментального центра "Детский автогород" Всероссийского детского центра «Орленок», Туапсинский район, Краснодарский край  (объем капитальных вложений - 25,4 млн. рублей).

- Создание федерального экспериментального центра "Детский автогород", на базе Ульяновского государственного университета, г.Ульяновск (объем капитальных вложений - 30,0 млн. рублей). Всего объем капитальных вложений по мероприятию составляет 55,4 млн.рублей.

По мероприятию 3/47 «Строительство 40 детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения» в перечень объектов на текущий год  включены:

- Строительство детского автогородка профессионального училища № 15, г. Ардон  Республика Северная Осетия-Алания (объем капитальных вложений - 7,0 млн. рублей).

- Строительство детского автогородка на базе МОУ СОШ № 15,  
г. Пенза (объем капитальных вложений  - 7,0 млн. рублей).

- Детский автогородок, г. Махачкала Республика Дагестан (объем капитальных вложений - 7,0 млн. рублей).

- Строительство детского автогородка на базе ГОУ дополнительного образования детей «Камчатский центр технического творчества» г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край (объем капитальных вложений - 5,6 млн. рублей). Всего объем капитальных вложений по мероприятию составляет  26,6 млн.рублей.

В 2009 году в связи с долгим утверждением пообъектного распределения предусмотренных Рособразованию средств финансирование мероприятий производилось в 4 квартале. 20.07.2009 года согласование пообъектного перечня по объектам федеральной собственности со стороны Минэкономразвития России было получено и доведено до Рособразования письмом от 20.07.2009 № Д/17-1386, на основании этого был подготовлен приказ Рособразования от 24.07.2009 № 884,на основании которого заказчиками-застройщиками были проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчиков и заключены государственные контракты.

По объекту «Создание федерального экспериментального центра "Детский автогород", г.Ульяновск» Ульяновского государственного университета по результатам конкурса образовалась экономия средств федерального бюджета в объеме 1050,0 тыс. рублей. Данные средства по обращению Ульяновского государственного университета были перераспределены на объект «Строительство центра по подготовке, переподготовке водителей транспортных средств, г.Орел» Профессионального лицея N 7, г.Орел.

По объекту «Строительство центра по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, г.Набережные Челны, Республика Татарстан» Камского государственного автомеханического техникума по результатам конкурса образовалась экономия средств федерального бюджета в объеме 786,451 тыс. рублей. Однако, подписание контракта было приостановлено требованием ФАС Управления по Республике Татарстан от 19.11.2009 № ЛШ-04/10-161 в связи с поступившей жалобой участника открытого конкурса. После рассмотрения жалобы 25.11.2009 года государственный контракт был подписан. В связи с поздним подписанием контракта перераспределение средств на другие объекты Программы было невозможно и средства в объеме 786,451 тыс. рублей были перечислены в доход федерального бюджета.

По объекту «Строительство центра по подготовке, переподготовке водителей транспортных средств, г.Бугульма, Республика Татарстан»  Бугульминского профессионально-педагогического колледжа экономия средств федерального бюджета по результатам конкурсных процедур составила 0,004 тыс. рублей. Указанные средства были направлены в доход федерального бюджета.

По объектам государственной собственности субъектов Российской Федерации утвержденное пообъектное распределение средств федерального бюджета было доведено письмом Минэкономразвития России от 09.11.2009 № 19003-ОС/Д17. На основании указанного письма Рособразование издан приказ от 14.11.2009 № 2036, заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Все предусмотренные программой в 2009 году средства были перечислены бюджетам субъектов. Однако в связи с тем, что использовать указанные субсидии до конца 2009 году не представилось возможным Рособразование на основании обращений субъектов Российской Федерации (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2009 № 392) разрешило использование их в 2010 году на те же цели при условии сохранения софинансирования со стороны бюджетов субъектов.

По направлению «НИОКР»

Рособразованием за 2009 год в рамках Программы по направлению расходов «НИОКР»  выполнены следующие научно-исследовательские работы.

В рамках мероприятия 4 Приложения 3 Программы «Разработка оборудования (тренажеры, компьютерные программы и т.д.) для обучения водителей с ограниченными двигательными способностями» по проекту «Разработка тренажерного комплекса для обучения  водителей из числа лиц с ограниченными двигательными способностями» (ГК № 140 от 02.07.2009г. Исполнитель: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования для инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы "Московский государственный социально-гуманитарный институт") разработан тренажерный комплекс предназначенный для использования в учреждениях по подготовке водителей категорий «В» из числа лиц с ограниченными двигательными возможностями, а также в качестве научно-теоретического и практического пособия при подготовке специалистов для обучения водителей из числа лиц с ограниченными двигательными возможностями.

Область практического применения. Данный тренажерный комплекс может использоваться в учреждениях по подготовке водителей  категорий «В» из числа лиц с ограниченными двигательными возможностями, а также в качестве научно-теоретического и практического пособия при подготовке специалистов для обучения водителей из числа лиц с ограниченными двигательными возможностями.

В рамках проекта выполнены следующие научно-исследовательские работы:

- разработана компьютерная программа для обучения водителей из числа лиц с ограниченными двигательными возможностями;

- разработаны информационные разделы по особенностям прохождения лицами с ограниченными двигательными способностями медицинского освидетельствования на право управления транспортным средством;

- составлен проект комплексной системы по теоретическому обучению водителей с ограниченными двигательными  возможностями;

- выработана комплексная система по практическому обучению водителей с ограниченными двигательными  возможностями;

- разработано компьютерное тестирование, обеспечивающее проверку знаний по теоретическому и практическому курсу обучения;

- разработано руководство пользователя по принципам применения компьютерной программы для обучения водителей с ограниченными двигательными способностями.

В рамках мероприятия 32 Приложения 3 Программы «Проведение исследований и разработка государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки специалистов по вопросам обучения навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах (воспитатели и заведующие дошкольных учреждений, педагоги начальной школы, заместители руководителей по воспитательной работе (заместители руководителей по безопасности), социальные педагоги, старшие вожатые, педагоги дополнительного образования) по проекту «Разработка требований к ресурсному (учебно-методическому, материально-техническому, кадровому) обеспечению образовательной программы подготовки специалистов по вопросам обучения  навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах» (ГК № П 138 от 01.07.2009г. Исполнитель: ООО "Альтернативные Бизнес Технологии") разработаны стандарты содержания образования специалистов для начальной школы, обеспечивающие готовность будущего специалиста к деятельности по воспитанию транспортной культуры учащихся.

Область практического применения. Данные стандарты будут использоваться в учреждениях образования педагогами общего и дополнительного образования как для групповых, так и для индивидуальных занятий, а также школьниками в неурочное время.

В рамках проекта подготовлена аналитическая записка с анализом действующих стандартов содержания подготовки специалистов для начальной школы и определением места стандарта содержания образования учителя начальных классов, произведен анализ действующих стандартов с точки зрения готовности будущего специалиста к деятельности по воспитанию транспортной культуры учащихся, разработаны рекомендации по изменению действующих стандартов в целях их соответствия современным требованиям по воспитанию транспортной культуры учащихся.

В рамках мероприятия 31 Приложения 3 Программы «Разработка комплекса программ, учебно-методических материалов, печатных и электронных учебных и научных пособий по обучению безопасному поведению на улицах и дорогах для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, воспитателей дошкольных учреждений, педагогов общеобразовательных учреждений, педагогов дополнительного образования» по проекту «Разработка Учебно-методического комплекта для обучающихся 10-11 классов по формированию навыков безопасного поведения на улицах и дорогах в качестве пешехода; пассажира; водителя велосипеда, мопеда» (ГК № П350 от 29.07.2009. Исполнитель: Автономная некоммерческая организация "Центр развития социальных проектов") разработан комплект учебно-методических программ для обучающихся 10-11 классов по формированию навыков безопасного поведения на улицах и дорогах в качестве пешехода; пассажира, водителя велосипеда мопеда с использованием игровых современных технологий в сети Интернет.

Область практического применения. Данный комплект может использоваться в учреждениях образования педагогами общего и дополнительного образования  как для групповых, таки для индивидуальных занятий, а также школьниками в неурочное время.

В рамках мероприятия 14 Приложения 3 Программы «Разработка программ, учебно-методических материалов, печатных и электронных учебных пособий по обучению водителей с ограниченными двигательными способностями» по проекту «Разработка Учебно-методического комплекта по обучению водителей из числа лиц с ограниченными двигательными способностями» (ГК№ П775 от 13.08.2009. Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Креола") разработан учебно-методический комплект  по обучению водителей из числа лиц с ограниченными двигательными способностями.

Область практического применения. Результаты работ могут быть использованы в системе дополнительного образования лиц с ограниченными двигательными способностями в области обучения вождению  данной категории лиц. Кроме того, разработанный учебно-методический комплект  может быть использован в качестве основного учебно-методического материала при самостоятельной подготовке лиц с ограниченными двигательными способностями к сдаче квалификационных экзаменов на право управления транспортным средством.

В том числе разработана учебная программа по обучению водителей из числа лиц с ограниченными двигательными способностями, соответствующая требованиям Государственного стандарта и учитывающая специфику подготовки водителей из числа лиц с ограниченными двигательными способностями, разработаны методические указания по обучению водителей транспортных средств из числа лиц с ограниченными двигательными способностями, разработаны учебно-методические материалы по подготовке к сдаче выпускных квалификационных экзаменов для лиц с ограниченными двигательными способностями на право управления транспортным средством, разработаны наглядные пособия, используемые в течение всего курса обучения водителей из числа лиц с ограниченными двигательными способностями, разработаны рекомендации по организации самостоятельной работы водителей из числа лиц с ограниченными двигательными способностями.

В рамках мероприятия 37 Приложения 3 Программы «Разработка программ, учебно-методических материалов, печатных и электронных учебных и научных пособий по обучению вождению в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей и учреждениях начального и среднего профессионального образования» по проекту «Разработка Учебно-методического комплекта по обучению навыкам управления автотранспортными средствами в 10-11 классах общеобразовательных учреждений» (ГК № П1783 от 05.10.2009. Исполнитель: Автономная некоммерческая организация содействия развитию образовательных программ и научных разработок в области безопасности дорожного движения "Поколение XXI век") разработан комплект учебно-методических материалов по обучению навыкам управления автотранспортными средствами в 10-11 классах общеобразовательных учреждений.

Область практического применения. Данный Учебно-методический комплект может быть использован в процессе обучения учащихся вождению в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей и учреждениях начального и среднего профессионального образования, а также при подготовке и переподготовке преподавателей – инструкторов в области содержательного и технологического обеспечения учебного процесса в учреждениях дополнительного образования, обучающих вождению различные категории граждан.

В ходе выполнения научно-исследовательских работ разработан программа освоения учебного материала, соответствующая требованиям Государственного стандарта и учитывающая специфику подготовки учащихся в общеобразовательных учреждениях, разработаны методические рекомендации по обучению навыкам управления автотранспортными средствами в 10-11 классах общеобразовательных учреждений, подготовлен иллюстративный материал, служащий примером различных дорожных  ситуаций, рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся по обучению навыкам управления автотранспортными средствами в 10-11 классах общеобразовательных учреждений.

В рамках мероприятия 31 Приложения 3 Программы «Разработка комплекса программ, учебно-методических материалов, печатных и электронных учебных и научных пособий по обучению безопасному поведению на улицах и дорогах для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, воспитателей дошкольных учреждений, педагогов общеобразовательных учреждений, педагогов дополнительного образования» по проекту «Разработка Учебно-методического комплекса для обучения родителей формированию у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах» (ГК № П2625 от 27.11.2009. Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальная интеграция") разработаны учебно-методические материалы для обучения родителей формированию у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.

Область практического применения. Разработанные материалы направлены на формирование основ системы обучения родителей и могут быть использованы педагогическими работниками в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей.

В рамках мероприятия проведены следующие научно-исследовательские работы:

Подготовлена аналитическая справка, раскрывающая основные проблемы в системе образования Российской Федерации в организации обучения родителей формированию у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; изучен и подготовлен обзор зарубежного опыта обучения родителей формированию у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим в ДТП, разработаны примерное содержание и программа обучения родителей по формированию у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, основам оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим, разработаны раздаточные материалы и пособия для организации и проведения занятий с родителями по формированию у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.

В рамках мероприятия 35 Приложения 3 Программы «Разработка типовых проектов: муниципальных (школьных) детских автогородков с организацией на их основе центров по изучению детьми основ безопасности дорожного движения» по проекту «Разработка проекта муниципального (школьного) детского автогородка с организацией на его основе центра по изучению детьми основ безопасности дорожного движения» (ГК № П783 от 17.08.2009. Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Зарниц Строй Проект") разработано методическое пособие «Руководство по проектированию муниципальных (школьных) детских автогородков».

Область практического применения. Данное пособие может быть использовано в проектировании и строительстве детских автогородков и учебных площадок для проведения практических занятий с детьми дошкольного и школьного возраста по изучению правил дорожного движения с использованием технических средств организации дорожного движения.

В рамках проведенных работ проанализирован отечественный опыт по проектированию, строительству и эксплуатации муниципальных (школьных) детских автогородков, разработан проект требований по обустройству и оснащению детских автогородков оборудованием, техническими средствами и средствами обучения.

В рамках мероприятия 5 Приложения 3 Программы «Разработка оборудования (тренажеры, компьютерные программы и т.д.) для образовательных учреждений с целью использования их в процессе обучения вождению» по проекту «Разработка технического задания на изготовление автомобильного тренажера нового поколения с соответствующим программным обеспечением и методических материалов для обучения вождению» (ГК № П1775 от 01.10.2009. Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Зарница Строй Проект") разработаны технические задания: «Требования к изготовлению тренажера первоначального обучения навыкам вождении», «Требования к аппаратно-программному комплексу автомобильного тренажера первоначального обучения навыкам вождения», «Требования к методическим материалам для обучения вождению на автомобильном тренажере первоначального обучения навыкам вождения».

Область практического применения. Разработанные технические задания могут быть использованы для создания и совершенствования автомобильных  тренажеров первоначального обучения навыкам вождения, создания комплекса методического обеспечения автомобильных тренажеров.

В рамках мероприятия 13 Приложения 3 Программы «Разработка новых программ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств различных категорий и разработка рекомендаций по их адаптации к современным условиям дорожного движения» по проекту «Разработка программ подготовки водителей различных категорий и подкатегорий» разработаны проекты Примерных программ подготовки водителей транспортных различных категорий.

Область практического применения. Результаты работы могут быть использованы в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования, автошколах, учебных комбинатах, специалистами системы повышения квалификации, преподавателями и мастерами производственного обучения образовательных учреждений, ведущих подготовку водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий.

В рамках мероприятия выполнены следующие научно-исследовательские работы:

Проведен анализ действующих  примерных программ подготовки водителей транспортных средств, разработаны проекты Примерных программ подготовки водителей транспортных средств категорий «А», «А1», «В», «В1», «С», «С1», «В,С», «D»,«D1»,«BE»,«CE», «DE»,«C1E»,«D1E».

По направлению «прочие нужды»

За 2009 год в рамках Программы по направлению расходов «прочие нужды» Рособразованием проведены следующие мероприятия.

В рамках реализации мероприятия 64 Приложения 3 Программы «Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов Юных инспекторов движения, автопробеги по местам боевой славы, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» Федеральным агентством по образованию в 2009 году проведены всероссийские массовые мероприятия с детьми, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.

### Так, Рособразование совместно с Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России провели с 7 по 28 сентября 2009 года во Всероссийском детском центре «Орленок» (Краснодарский край) Всероссийскую профильную смену юных инспекторов движения (ГК № П 123 от 19.06.2009г. Исполнитель: ООО "Корпорация "СтройИнвестПроект М").

Цель проведения смены – содействие развитию лидерской позиции юного гражданина, предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних в сфере дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

В смене приняли участие активисты отрядов ЮИД субъектов Российской Федерации, всего 250 человек.

В рамках смены проведен курс по правилам дорожного движения – занятия по оказанию первой медицинской помощи, истории создания ГИБДД, проведение игр и конкурсов по дорожной тематике. В торжественной церемонии открытия приняли участие: представители Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, Минобрнауки России.

Также, Рособразованием совместно с Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России с 3 по 8 июня 2009 года в Пермском крае проведен Всероссийский конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (ГК № П 103 от 10.06.2009г. Исполнитель: ООО "Корпорация "СтройИнвестПроект М").

Конкурс проводился в целях воспитания законопослушных участников дорожного движения, профилактики детской безнадзорности и беспризорности, формирования здорового образа жизни и культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся, воспитанников.

Задачами Конкурса являлись:

совершенствование работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма, детской беспризорности и безнадзорности;

привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах;

вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения.

В конкурсе приняли участие 332 человека из 82 субъектов Российской Федерации.

С 13 сентября по 3 октября 2009 года Федеральное агентство по образованию и Департамент обеспечения безопасности дорожного движения МВД России провели во Всероссийском детском центре «Океан» (Приморский край) Всероссийскую профильную смену юных инспекторов движения                                    (ГК № 124 от 19.06.2009г. Исполнитель: ООО "Корпорация "Строй Инвест Проект М").

Цель проведения смены – содействие развитию лидерской позиции юного гражданина, предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних в сфере дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

В смене приняли участие 110 человек из 24 регионов Российской Федерации.

В рамках смены были проведены конкурсы, соревнования, на знание правил дорожного движения.

29-31 октября 2009 года в Санкт-Петербурге Рособразованием совместно с Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России был проведен Всероссийский чемпионат юношеских автошкол по автомногоборью (ГК № П1779 от 02.10.2009 Исполнитель: Частное образовательное учреждение "Юношеская автомобильная школа "Автоград").

Цели проведения Чемпионата - воспитание законопослушных участников дорожного движения; профилактика детской безнадзорности и беспризорности, пропаганда здорового образа жизни, пропаганда здорового образа жизни, пропаганда изучения правил дорожного движения.

Задачи проведения Чемпионата – сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование работы по профилактике детской и подростковой беспризорности и безнадзорности, предотвращению правонарушений с участием детей и подростков.

В Чемпионате приняли участие 35 команд из 33 субъектов Российской Федерации.

Проведение Чемпионата позволило расширить число массовых мероприятий для обучающихся по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

С 4 по 7 декабря 2009 года в г.Брянске на базе Государственного автономного учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Путевка» проведен Всероссийский турнир автомоделистов «Безопасная трасса»                                        (ГК № П1744 от 29.09.2009 Исполнитель: Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Федеральный центр технического творчества учащихся").

Цель проведения Турнира – воспитание законопослушных участников дорожного движения.

Задачи- совершенствование работы по профилактике детской и подростков беспризорности и безнадзорности, предотвращение. Правонарушений с участием детей и подростков, закрепление Правил дорожного движения, привлечение детей и подростков к участию в пропаганде правил дорожного движения на улицах и дорогах среди сверстников.

Всероссийский турнир автомоделистов «Безопасная трасса»  среди обучающихся учреждений дополнительного образования детей предусматривал следующие конкурсы:

1. «Лучший знаток ПДД»;

2. «Эх вы кони, мои кони!» под девизом «Безопасную трассу – участникам дорожного движения», «Юный автомеханик»

В турнире приняли участие обучающиеся учреждений дополнительного образования детей в возрасте от 10 до 17 лет, всего 127 человек.

С 21 по 23 ноября 2009 года  в Москве состоялся финальный этап Всероссийского конкурса среди общеобразовательных учреждений по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности» (ГК П1870 от 26.10.2009 Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация "Строй Инвест Проект М").

Цель конкурса:

- повышение безопасности дорожного движения за счет совершенствования системы подготовки и воспитания учащихся культуре поведения на улицах и дорогах;

- обобщение и распространение современных педагогических технологий, опыта наиболее эффективной работы по организации образовательного процесса в области безопасности дорожного движения;

- активизация деятельности образовательных учреждений по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма

Конкурс проходил в два этапа: федеральный – заочный; финальный – очный. На федеральном этапе общеобразовательные учреждения представили конкурсные материалы, прошедшие районные и городские отборочные туры «Всероссийского конкурса среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности».

Рособразованием в 2009 году в рамках Программы осуществлены поставки современных технических средств и научно-методических материалов и средств обучения по вопросам повышения безопасности дорожного движения в государственные образовательные учреждения среднего профессионального и начального профессионального образования, региональные детские автогородки, федеральные экспериментальные центры (полигоны) "Детский автогород".

Так, в рамках мероприятия 74 Приложения 3 Программы «Оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы) 35 базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств» по проекту «Оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (тренажеры, компьютерные программы) 35 базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств» (ГК № П1807 от 09.10.2009г. Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственной предприятие "ТРЕНЕР") осуществлены поставки современных технических средств и средств обучения в 35 базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств. В наименование поставляемого товара входит: аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя, тренажер первоначального обучения навыкам вождения.

В рамках мероприятия 70 Приложения 3 «Оснащение техническими средствами и научно-методическими материалами центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на получение права управления транспортными средствами» по проекту «Оснащение техническими средствами и научно-методическими материалами 18 центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на получение права управления транспортными средствами» (ГК № П591 от 05.08.2009г. Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Бета") осуществлена поставка аппаратно-программного комплекса в 18 центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на получение права управления транспортными средствами.

В рамках мероприятия 75 Приложения 3 Программы «Оснащение 40 региональных детских автогородков соответствующими научно-методическими материалами, учебно-методическими пособиями, техническими средствами и средствами обучения, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения» по проекту «Оснащение региональных детских автогородков (базовых учебно-методических центров) соответствующими научно-методическими материалами, учебно-методическими пособиями, техническими средствами и средствами обучения» (ГК № П1755                                                   от 29.09.2009г. Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Зарница Строй Проект") осуществлена поставка в региональные детские автогородки научно-методических материалов, учебно-методических пособий, технических средств и средств обучения. В наименование поставляемого товара вошли: комплект технических средств для организации Т-образного перекрестка, комплект технических средств для организации 4-стороннего перекрестка, системы управления и дополнительное оборудование, комплект мобильного (передвижного) автогородка, комплект  дополнительного оборудования, аппаратно-программный обучающий комплекс, комплект наглядных средств обучения, учебный комплект для занятий ЮИД.

В рамках мероприятия 73 Приложения 3 Программы «Оснащение необходимыми научно-методическими материалами федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород" в федеральных округах» по проекту «Оснащение необходимыми научно-методическими материалами и средствами обучения федерального экспериментального центра (полигона) "Детский автогород" (Южный федеральный округ ВДЦ «Орленок») (ГК № П1768 от 01.10.2009г. Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автополюс Плюс") осуществлена поставка научно-методических материалов и средств обучения в федеральное государственное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок» Краснодарский край. В Наименование поставляемого товара вошли: аппаратно-программный  обучающий комплекс на 23 рабочих мест, тренажер первоначального обучения навыкам вождения, тренажер-манекен, комплект мультимедийного оборудования.

В рамках мероприятия 58 Приложения 3 Программы «Издание научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений системы дополнительного образования детей (обеспечение образовательных учреждений пилотными комплектами учебных пособий, программ)» по проекту «Формирование и рассылка пилотных комплектов УМК для учащихся 5-9 классов, методических материалов для учителей в субъекты Российской Федерации» (ГК № П2669 от 08.12.2009 г. Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Учприбор") получены следующие результаты:

- проведен анализ результатов научно-исследовательских работ по проектам 2006-2008 гг. Программы, осуществлен подбор научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учащихся 5-9 классов по безопасному участию в дорожном движении, сформирован перечень УМК по безопасному участию в дорожном движении для учащихся 5-9 классов, методических материалов для учителей общеобразовательных учреждений, подготовлена электронная презентация УМК, подготовлен цветной проспект УМК, подготовлены организационно-методические  рекомендации органам исполнительной власти  субъектов Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, по отбору образовательных учреждений с целью обеспечения их пилотными комплектами УМК, осуществлена рассылка пилотного комплекта УМК в субъекты Российской Федерации.

В рамках мероприятия 67 Приложения 3 Программы «Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях» по проекту «Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях» (ГК № П 114 от 16.06.2009г. Исполнитель: Частное образовательное учреждение "Юношеская автомобильная школа "Автоград") проведен мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях, в том числе специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии.

Так, разработана программа мониторинга профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях, разработаны методические рекомендации проведения мониторинга, разработана программа мониторинга профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, разработаны методические рекомендации проведения мониторинга в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, подготовлен аналитический отчет о ходе проведения мониторинга.

В рамках мероприятия 52 Приложения 3 Программы «Разработка порядка подготовки водителей из числа лиц с ограниченными двигательными способностями и допуска их к сдаче квалификационных экзаменов, а также разработка соответствующего методического» по проекту «Разработка организационно-методических рекомендаций для образовательных учреждений, осуществляющих подготовку водителей из числа лиц с ограниченными двигательными способностями» (ГК № П776 от 13.09.2009г. Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Креола") разработаны организационно-методические рекомендации по особенностям организации учебного процесса и подготовлен оригинал-макет организационно- методических рекомендаций для образовательных учреждений, осуществляющих подготовку водителей из числа лиц с ограниченными двигательными способностями.

Также разработаны рекомендации по проектированию новых и адаптации существующих  образовательных учреждений, осуществляющих подготовку водителей из числа лиц с ограниченными двигательными способностями, рекомендации по обустройству элементов зданий образовательных учреждений, осуществляющих подготовку водителей из числа лиц с ограниченными двигательными способностями, рекомендации по обустройству учебных помещений образовательных учреждений, осуществляющих подготовку водителей из числа лиц с ограниченными двигательными способностями, рекомендации по обустройству санитарно-гигиенических помещений образовательных учреждений, осуществляющих подготовку водителей из числа лиц с ограниченными двигательными способностями.

В рамках мероприятия 67 Приложения 3 Программы (проект в рамках экономии) «Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях по проекту «Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях дополнительного образования детей» (ГК №П2670 от 08.12.2009. Исполнитель: ГУ - Научный центр безопасности жизнедеятельности детей) проведен мониторинг в учреждениях дополнительного образования детей и в учреждениях дополнительного образования детей на базе учебно-методических центров (детских автогородков). В ходе выполненных работ разработана программа мониторинга, разработаны методические рекомендации проведения мониторинга.

В рамках мероприятия 54 Приложения 3 Программы «Разработка типовых положений об образовательном учреждении, осуществляющем подготовку и переподготовку водителей транспортных средств, об автодромах для обучения навыкам вождения и приема квалификационных экзаменов, а также о порядке обучения и повышения квалификации специалистов по подготовке водителей транспортных средств» по проекту «Разработка порядка обучения и повышения квалификации специалистов, обеспечивающих  подготовку водителей транспортных средств на автодромах» (ГК № П1647 от 14.09.2009г. Исполнитель: Автономная некоммерческая организация "Научно-методический центр подготовки водителей") разработан проект примерной программы обучения специалистов, обеспечивающих подготовку водителей транспортных средств на автоматизированных автодромах, проект примерной программы повышения квалификации специалистов, обеспечивающих подготовку водителей транспортных средств на автоматизированных автодромах. Также в рамках мероприятия разработано положение о порядке обучения и повышения квалификации специалистов, обеспечивающих подготовку водителей транспортных средств на автоматизированных  автодромах.

В рамках мероприятия 51 Приложения 3 «Разработка нормативных правовых актов и организационно-методических рекомендаций, обеспечивающих внедрение программ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий» по проекту «Разработка требований к оснащенности техническими средствами образовательных учреждений, осуществляющих подготовку водителей»                                        (ГК № П1650 от 15.09.2009г. Исполнитель: Федеральное государственное учреждение "Федеральный институт развития образования") разработаны требования к оснащенности техническими средствами обучения образовательных учреждений, занимающихся обучением водителей  транспортных средств, сотрудников Госавтоинспекции, осуществляющих прием экзаменов на право управления транспортными средствами. Также в рамках мероприятия проведен сравнительный анализ опыта применения современных технических средств подготовки специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, разработан, обоснован и систематизирован рекомендуемый перечень технических средств обучения с учетом содержания и специфики деятельности специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Госавтоинспекции, осуществляющих прием экзаменов на право управления транспортными средствами.

9.5. Государственный заказчик – Росавтодор:

По направлению «капитальные вложения»

По направлению «государственные капитальные вложения» на выполнение мероприятия «Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального и территориального значения, проходящих по территориям населенных пунктов  (не менее 620 км)» за 2009 год кассовые расходы составили 128555 тыс. рублей. Введено в эксплуатацию 32990 метров линий искусственного электроосвещения.

По направлению «НИОКР»

По направлению «НИОКР» в 2009 году выполнялось 17 переходящих до 2012 года государственных контрактов. В первом квартале 2009 года к ним подписаны дополнительные соглашения с учетом снижения стоимости выполняемых в 2009 году этапов работ на 15 процентов. За 2009 год Росавтодором выплачено 49218 тыс. рублей - 99,4% от объема годовых бюджетных назначений.

В рамках Программы в частности были разработаны и представлены в заключительной редакции к рассмотрению в Минтранс России следующие нормативно-технические документы:

- Положение о службе безопасности перевозок пассажиров и багажа в организациях пассажирского автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта;

- Положение о порядке проведения служебного расследования дорожно-транспортных происшествий в организациях  пассажирского автомобильного и городского наземного электрического транспорта;

- Положение о порядке проведения стажировки водителей пассажирского автомобильного транспорта;

- Положение о порядке проведения стажировки водителей трамваев и троллейбусов;

- Положение о порядке проведения инструктажей водителей по обеспечению безопасности перевозок;

- Требования к техническому состоянию автотранспортных средств, ответственность за соблюдение которых несет водитель;

- Паспорт автобусного (троллейбусного, трамвайного) маршрута и инструкция по заполнению паспорта автобусного (троллейбусного, трамвайного) маршрута;

- Руководство по обеспечению безопасности дорожного движения и перевозок пассажиров при организации маршрутов автобусного транспорта и городского наземного электрического транспорта;

- Руководство по организации перевозок детей автобусами;

- Положение по проведению обследования маршрутов регулярных перевозок пассажиров;

- Требования к состоянию и содержанию путевого хозяйства трамвая, объектов инфраструктуры, расположенных на маршрутах регулярного сообщения пассажирского транспорта общего пользования по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

- Маршруты со сложными условиями движения (требования по их определению).

Разработанные документы включили в себя целый комплекс научно обоснованных предложений по повышению безопасности пассажирских перевозок транспортом общего пользования по следующим основным направлениям: повышение технологического уровня перевозок, повышение уровня безопасности инфраструктуры, реформирование системы профессиональной подготовки водителей и специалистов, повышение эффективности контроля по обеспечению безопасности движения общественного пассажирского транспорта общего пользования. Данные предложения дополнительно будут раскрыты на следующих подэтапах работ в 2010-2012 годах.

Разработан проект Положения о допуске к профессиональной деятельности лиц, непосредственно связанных с движением транспортных средств на автомобильном транспорте.

Предложенный в правовом документе подход должен быть реализован в системе регламентирующих норм сертификации водителей автотранспортных средств, что при его внедрении позволит осуществлять допуск к автомобильным перевозкам различной степени сложности только лиц, имеющих достаточный профессиональный уровень. При этом, в проекте Положения предусматривается сертификация не только водителей, работающих по найму у юридических лиц, но и водителей - индивидуальных предпринимателей - весьма многочисленной и проблемной группы, с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения.

Следует отметить тот факт, согласно которому введение новой системы допуска к профессии водителя не потребуют изменений в полномочиях существующих органов исполнительной власти, а предлагаемый документ имеет оптимальную структуру построения и комплексную регламентацию содержательной части, соответствующей действующему законодательству, осуществляет логическое развитие имеющегося правового регулирования в области обеспечения безопасности дорожного движения в Российской Федерации.

В заключительной части отчета рассмотрено системообразующее правовое регулирование по внедрению сертификации водителей автотранспортных средств в Российской Федерации путем внесения изменений и дополнений в действующие законодательные и подзаконные акты. Представлен план внедрения и научного сопровождения комплекса документов, что логически завершает правовой аспект указанного направления.

Таким образом, в отличие от действующего в Российской Федерации «одноступенчатого» допуска водителя к участию в дорожном движении путем получения права на управление транспортным средством, предлагается «двухступенчатая» система, включающая базовую подготовку (аналогичную существующей) и вторую, дополнительную ступень подготовки (повышение квалификации), учитывающую категорию управляемого транспортного средства и сложность осуществляемого перевозочного процесса.

Первая ступень (допуск к участию в дорожном движении) остается в зонах ответственности Минздравсоцразвития РФ, Минобрнауки РФ и МВД РФ. При пожелании водителя выполнять работу по перевозке пассажиров и грузов на коммерческой основе, он должен пройти вторую ступень – допуск к профессиональной деятельности, которая должна относиться к зоне ответственности, функциям и полномочиям Минтранса Российской Федерации.

Разработаны предложения (с учетом международных тенденций) по направлениям развития национальной системы сертификации механических транспортных средств, составных частей конструкции, предметов дополнительного оборудования и принадлежностей транспортных средств в области экологии, надежности и приспособленности АТС к эксплуатации в РФ.

Разработаны предложения по развитию и техническому оснащению испытательных лабораторий по ключевым направлениям испытаний и исследований АТС в области экологии, надежности и приспособленности их к эксплуатации в РФ.

Разработан перечень проектов стандартов для включения в утвержденный Правительством РФ перечень стандартов, содержащий правила и методы исследований (испытаний) и измерений.

Полученные результаты использованы:

- официальными представителями Российской Федерации в качестве предложений в нормативные и правовые документы в рамках международного Женевского соглашения 1958г. «О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний» (Правила ЕЭК ООН)  и Всемирного форума по гармонизации требований к транспортным средствам (рабочая группа WP 29) (распоряжение правительства РФ №1399-Р от 10.08. 1993г);

- при организации и осуществлении деятельности межведомственной системы мониторинга безопасности, экологичности, надежности и других потребительских свойств АТС в рамках мероприятий, направленных на реализацию ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 гг.» и «Концепции развития автомобильной промышленности России до 2010 года»;

- при разработке и согласовании технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 г. № 720,

- при разработке методов исследований (испытаний) и оценке показателей гаражного   оборудования   для	исполнения   принятого   технического регламента «О безопасности машин и оборудования».

Результатом разработок по второму, третьему и четвертому этапам исследований в рамках государственного контракта «Проведение научных исследований с целью внесения изменений в законодательство по вопросам перевозок автомобильным транспортом пассажиров и грузов, в том числе опасных, крупногабаритных и тяжеловесных» явилась третья редакция «Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов, работ и других услуг, выполняемых автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (далее – проект Правил).

Разработанный проект Правил включает в себя новые требования, методы контроля и механизмы контроля к основным аспектам, влияющим на безопасность перевозок пассажиров и грузов.

Правила устанавливают, что основными задачами субъектов транспортной деятельности по обеспечению безопасности перевозок являются:

а) обеспечение профессиональной надежности водителей транспортных средств путем соблюдения требований к их допуску к осуществлению перевозок;

б) обеспечение безопасности эксплуатируемых транспортных средств;

в) обеспечение безопасных условий перевозок при организации перевозочного процесса;

г) контроль за соответствием дорожных условий требованиям безопасности при осуществлении перевозок с целью недопущения осуществления перевозок по маршрутам, не удовлетворяющим требованиям безопасности дорожного движения.

Третья редакция документа расширяет перечень субъектов, на которых распространяются требования по безопасности. К ним отнесены все юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие автотранспортную деятельность в качестве предпринимательской, выполняющие работы и оказывающие услуги с использованием автотранспортных средств и специальной техники на автомобильном ходу, а также использующие АТС и спецтехнику для обеспечения собственной хозяйственной деятельности.

Системно-структурный мониторинг разработанного проекта Правил, проведенный на пятом этапе, предусматривает выявление связей данного правового акта с уже действующими и подготавливаемыми нормативными правовыми актами по одноименной проблеме правового регулирования.

Анализ связей осуществлялся на основе концепции и методологии проведения анализа сферы законодательно-правового регулирования перевозки пассажиров и грузов (в т.ч. опасных, крупногабаритных и тяжеловесных) автомобильным транспортом, разработанных на первом этапе исследования.

Технология проведения анализа состояла в сопоставлении требований, предъявляемым действующими нормативно-правовыми актами и разработанным проектом Правил, к элементам, определяющим безопасность перевозок:

обеспечение профессиональной надежности водителей транспортных средств;

обеспечение безопасности эксплуатируемых транспортных средств;

обеспечение безопасных условий перевозок при организации перевозочного процесса;

подготовка и аттестация руководителей и специалистов.

Результаты мониторинга показали, что проектом Правил установлены требования к профессиональной надежности водителей транспортных средств и безопасности эксплуатируемых транспортных средств при осуществлении перевозок пассажиров и грузов, в том числе и для собственных нужд.

Анализ показал, что проект Правил позволил по каждому из рассматриваемых видов перевозок увеличить на 52 % количество основных аспектов, влияющих на безопасность перевозок пассажиров и грузов, к которым теперь установлено нормативно-правовое  обеспечение.

Следующий этап мониторинга был посвящен выявлению необходимости внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты исходя из проекта Правил.

В четвертом разделе выходного документа представлен перечень предлагаемых изменений и дополнений к действующим нормативным правовым актам.

В то же время необходимо провести апробацию разработанного проекта Правил, внести изменения и дополнения в него по результатам апробации. На следующем этапе нужно провести апробацию предложений по внесению изменений и дополнений в нормативно правовые акты, связанные с проектом Правил и учесть результаты апробации. В итоге разработанные «Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов, работ и других услуг, выполняемых автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» должны быть представлены на утверждение в Правительство Российской Федерации.

По направлению «прочие нужды»

По направлению «Прочие нужды» в 2009 году выполнялось 9 государственных контрактов. За 2009 год Росавтодором выплачено 85 445 тыс. рублей – 72,4% от объема годовых бюджетных назначений.

Успех реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах», особенно такого ее направления как «Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения», во многом зависит от повышения профессионального мастерства водителей транспортных средств, качества их подготовки, повышения самосознания участников дорожного движения, эффективной информационной кампании.

В частности были разработаны и поставлены в четыре крупнейших базовых центра по подготовке водительских кадров Российской Федерации учебно-методические и наглядные пособия, учебные фильмы по следующим направлениям:

- «профессиональная подготовка водителей»;

- «организация безопасного транспортного процесса»;

- «техническое содержание транспортных средств».

Также был разработан и поставлен учебный курс «Контроль технического состояния транспортных средств» с применением дистанционных образовательных технологий» для создания образовательного тематического портала с реализацией учебного процесса.

Одним из важнейших мероприятий среди мероприятий, направленных на «повышение правого сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения», является разработка и внедрение профессионального психофизиологического отбора водителей автотранспортных средств для перевозок пассажиров, опасных и крупногабаритных грузов. С целью снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий на автомобильном транспорте при перевозке пассажиров и грузов за счет  проведения психофизиологического тестирования водителей, осуществляющих профессиональные перевозки, а также выявления наличия важных психофизиологических качеств у кандидатов в водители и  их развития Росавтодор в 2009 году оснастил 4 базовых и 16 учебно-курсовых комбинатов аппаратно-программными комплексами тестирования и развития психофизиологических качеств водителей и кандидатов в водители.

В целях совершенствования системы подготовки работников, связанных с движением наземных транспортных средств, а также снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с особо тяжкими последствиями, за счет повышения уровня подготовки водителей на основе использования современных обучающих материалов Росавтодор выполнил работу по оснащению базовых центров необходимыми современными нормативно-правовыми и учебно-методическими материалами.

Для обучения начинающих водителей в базовые центры была поставлена современная тренажерная техника, которая позволяет не только научить водителя пользоваться органами управления, но и безопасно для окружающих и водителя имитировать сложные дорожно-транспортные ситуации,  решение которых вырабатывает у водитель алгоритм действий,  позволяющий в реальных условиях избегать попадания в дорожно-транспортные происшествия, что неминуемо положительным образом отразиться на безопасности дорожного движения.

Также было произведено оснащение базовых центров современными учебными автомобилями, необходимых с учетом введённых с 1 июля 2009 года требований к образовательным учреждениям и организациям, осуществляющим подготовку  и переподготовку водителей транспортных  средств,  включающих в себя требования к учебным транспортным средствам различных категорий и их оборудованию.

В рамках запланированного мероприятия «Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, научно-практических конференций по безопасному функционированию автомобильного транспорта, освещение проблем регулирования деятельности автомобильного транспорта в средствах массовой информации, подготовка телепрограмм» на Всероссийском уровне был проведён конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов, проведена научно-практическая конференция по безопасному функционированию автомобильного транспорта с участием представителей Министерства транспорта Российской Федерации, Росавтодора, ДОБДД МВД России и других заинтересованных ведомств, организаций и учреждений.

10. Принятые меры по устранению допущенного отставания в  2009 года для выполнения установленных на 2009 год показателей.

Согласно тематики раздела 10 формы № 1 и письма Минэкономразвития России от 15 декабря 2009 г. №21768-ОС/Д17 информируем о принятых мерах по ликвидации допущенного в 2009 году отставания в выполнении программных мероприятий и вводе в действие строек.

В условиях сокращения объемов финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ государственными заказчиками Программы во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов РФ были приняты меры организационного и управленческого характера, направленные на минимизацию негативного влияния кризисных явлений на достижение основных целей и задач Программы.

В результате принятых мер удалось сохранить положительную динамику достижения основных показателей и индикаторов Программы, бюджетной и социально-экономической эффективности.

11. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2009 год.

В результате изменений, внесенных в соответствии с Федеральным законом от 28 апреля 2009 г. № 76-ФЗ финансирование в 2009 году было уменьшено на 30%.

Необходимо отметить, что результативность реализации мероприятий Программы имеет инерционность, вследствие чего недофинансирование мероприятий Программы в 2009 – 2010 и последующие годы может привести к ухудшению результативности Программы в целом.

В целях достижения в полном объеме целей и задач Программы представляется необходимым продлить срок реализации Программы до 2013. При этом определить объем финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета на 2013 год в объемах произведенного секвестирования в период 2009 – 2012 г.г. ( 2009г. -  1 107,4 млн. рублей, 2010г. -  2 764,6 млн. рублей).

Первый заместитель начальника

Департамента ОБДД МВД России

генерал-лейтенант милиции                                                                    В.В.Швецов

Исполнитель:А.В.Антипов
Телефон: 627-72-16 (доб.138)
E-mail: Antipov.AV@fcp-pbdd.ru