# ФОРМА ТАБЛИЦЫ ОЦЕНКИ ПРОГРАММЫ

Наименование программы (подпрограммы): «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах"

Государственный заказчик – координатор: Министерство внутренних дел Российской Федерации

Государственные заказчики: МВД России, МЧС России, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральное агентство по образованию, Федеральное дорожное агентство

| Раздел I: Проблема, цели и содержание программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вопрос |  | Допустимые варианты ответов (код ответа) | Ограничения по ответам | Ответ (указать код ответа) |  | Обоснование ответа |  | Ссылки на документальные подтверждения |
| 1.1 | Соответствует ли содержание решаемой проблемы приоритетам, определенным в рамках Бюджетных посланий Президента РФ « О бюджетной политике» и инициатив Президента РФ, целям и задачам реализации приоритетных национальных проектов, приоритетным направлениям формирования ФЦП на среднесрочную перспективу, одобренным Правительством РФ? |  | «Да» (1); «Нет»(0) | Отсутствуют | 1 |  | Программа предусматривает сокращение к 2012 году количества лиц, погибших в результате ДТП в 1,5 раза и на 10 % количества ДТП с пострадавшими в 2012 году по сравнению с 2004 годом. Это окажет влияние на повышение устойчивости демографического развития на основе снижения смертности граждан. |  | Послание Президента РФ к Федеральному собранию. Решаемая проблема относится к наиболее приоритетным задачам страны. Распоряжение Правительства РФ от 16 января 2006 г. № 38-Р об утверждении Программы социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу (2006-2008 г.) |
| 1.2 | Содержится ли в программе анализ проблемной ситуации в рассматриваемой сфере, на основе которого сформулирована подлежащая решению проблема? |  | «Да» (1); «Нет»(0) | Отсутствуют | 1 |  | Содержание решаемой проблемы полностью соответствует утвержденным приоритетам социально-экономического развития страны. |  | Решение Президиума Государственного совета Российской Федерации октябрь 2005 года |
| 1.3 | Содержится ли в программе прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода? |  | «Да» (1); «Нет»(0) | Отсутствуют | 1 |  | В 2004 году произошло свыше 208 тыс. ДТП, в которых погибли 34,5 тыс. человек. Начиная с 2000 года устойчиво растут показатели аварийности. |  | Ожидаемые показатели аварийности в условиях отсутствия программно-целевого метода приведены в приложении № 1 постановления Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 100 |
| 1.4 | Проведен ли в программе анализ различных вариантов решения проблемы программно-целевым методом, в том числе в формате ведомственной целевой программы? |  | «Да» (1); «Нет»(0) | Отсутствуют | 1 |  | В Программе рассмотрены различные решения проблемы для создания эффективной системы управления на основе четкого распределения функций. |  | Программа утверждена постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 100 Глава 1. Характеристика проблемы |
| 1.5 | Сформулированы ли в программе ее конечные цели, достижение которых означает решение существующей проблемы или соответствует конкретному этапу решения проблемы по окончанию периода реализации программы? |  | «Да» (1); «Нет»(0) | Отсутствуют | 1 |  | В Программе указана цель и основные задачи, в том числе по этапам реализации Программы. Срок реализации Программы 2006-2012 годы |  | ФЦП утверждена постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 100 Паспорт Программы Глава 2. Основные цели и задачи Программы |
| 1.6 | Имеются ли необходимые средства (методическое, информационное обеспечение и др.) для проверки фактической реализации конечных целей программы? |  | «Да» (1); «Нет»(0) | Отсутствуют | 1 |  | Параметры реализации Программы определяются на основе показателей государственной статистики и анализа хода реализации Программы. |  | Сборник отчетов Федеральной службы государственной статистики |
| 1.7 | Имеются ли необходимые средства (методическое, информационное обеспечение и др.) для определения текущего уровня достижения этапных (годовых) целей программы в процессе ее реализации? |  | «Да» (1); «Нет»(0) | Отсутствуют | 1 |  | Параметры реализации Программы определены на основе показателей государственной статистики и анализа хода реализации Программы. |  | Сборник отчетов Федеральной службы государственной статистики |
| 1.8 | Сформулированы ли цели и задачи программы таким образом, что они не дублируют цели и задачи других утвержденных федеральных целевых программ? |  | «Да» (1); «Нет»(0) | Отсутствуют | 0 |  | Цели и задачи Программы не дублируют цели и задачи других ФЦП. |  | Паспорт Программы Глава 2. Основные цели и задачи Программы |
| 1.9 | Обеспечено ли исключение дублирования мероприятий (инвестиционных и инновационных проектов) программы мероприятиями (инвестиционными и инновационными проектами) других утвержденных федеральных целевых программ? |  | «Да» (1); «Нет»(0) | Отсутствуют | 0 |  | Программа не имеет функционального пересечения с другими ФЦП. |  | Паспорт Программы Глава 1. Характеристика программы |
| 1.10 | Содержит ли программа в качестве приложения разработанную государственным заказчиком с учетом специфики программы методику оценки ее эффективности? |  | «Да» (1); «Нет»(0) | Отсутствуют | 1 |  | Методика оценки эффективности реализации Программы определяет правила расчета индикаторов и показателей оценки эффективности Программы. |  | Приложение № 18 ФЦП Методика оценки эффективности ФЦП. |
| Раздел II: Стратегическое планирование и принципы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Вопрос |  | Допустимые варианты ответов (код ответа) | Ограничения по ответам |  | Ответ (указать код ответа) |  | Обоснование ответа | Ссылки на документальные подтверждения |
| 2.1 | Утверждена ли в установленном порядке Концепция программы? |  | «Да» (1); «Нет»(0); «Вопрос не применим»(4) | Отсутствуют |  | 1 |  | Концепция ФЦП утверждена в установленном порядке. | Концепция утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 октября 2005 г. № 1707-р. |
| 2.2 | Сформулированы ли в программе количественно измеримые целевые индикаторы и показатели, отражающие цели программы и достижение конечных результатов ее выполнения? |  | «Да» (1); «Нет»(0) | В зависимости от ответа на вопросы 1.5 и 1.6 |  | 1 |  | В связи с тем, что Программа является комплексной, по каждому ее направлению предусмотрены конечные показатели эффективности. | Глава 2. Программы Основные цели и задачи, содержит перечень соответствующих целевых индикаторов и показателей. |
| 2.3 | Сформирован ли в программе погодовой план-график достижения конечных значений целевых индикаторов и показателей? |  | «Да» (1); «Нет»(0) | В зависимости от ответа на вопрос 2.2 |  | 1 |  | В Программе приведены показатели ежегодного снижения количества лиц, погибших в ДТП. | В Приложении № 10 ФЦП представлены показатели прогнозируемого снижения количества лиц погибших в ДТП. |
| 2.4 | Сформулированы ли в программе количественно измеримые годовые показатели реализации программы? |  | «Да» (1); «Нет»(0) | В зависимости от ответа на вопрос 1.7 |  | 1 |  | В Программе в количественном выражении по годам реализации приведены показатели снижения ущерба от реализации мероприятий Программы. | Приложение № 10 ФЦП Приложение №11 ФЦП |
| 2.5 | Представлены ли в программе исходные (базовые) значения целевых индикаторов и годовых показателей, необходимые для ежегодной оценки хода реализации программы? |  | «Да» (1); «Нет»(0) | В зависимости от ответа на вопрос 2.4 |  | 1 |  | Исходными значениями годовых показателей для первого года реализации Программы являются показатели 2004 года (базового). | ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 г.» Приложение № 10 ФЦП Приложение № 11 ФЦП |
| 2.6 | Оформлялись ли документально в рамках разработки проекта программы соглашения (договоры) о намерениях между государственным заказчиком и органами государственной власти субъектов Российской Федерации по финансированию соответствующих мероприятий из бюджетов субъектов Российской Федерации? |  | «Да» (1); «Нет»(0) | Отсутствуют |  | 1 |  | В рамках разработки Программы с главами администраций субъектов РФ оформлены соглашения о намерениях между ними и МВД РФ и об участии в реализации финансирования Программы. | ФЦП утверждена Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 100. Подписано 55 соглашений. |
| 2.7 | Оформлялись ли документально в рамках разработки проекта программы соглашения (договоры) о намерениях между государственным заказчиком и предприятиями (организациями) – участниками программы по финансированию соответствующих мероприятий из внебюджетных источников? |  | «Да» (1); «Нет»(0) | Отсутствуют |  | 1 |  | Перечень мероприятий на 2006-2012 годы ФЦП для каждого программного мероприятия установлен объем бюджетного и внебюджетного финансирования. | Приложение № 8 ФЦП |
| 2.8 | Соответствуют ли фактические расходы на реализацию программы из федерального бюджета за прошедший период ее реализации параметрам финансирования, принятым при утверждении программы? |  | «Да» (1); «В значительной степени»(2); «В незначительной степени»(3); «Нет»(0) | Отсутствуют |  | 1 |  | Расход Федерального бюджета за 2006 год на реализацию Программы составил 100% от запланированного. | В утвержденной редакции ФЦП планировалось обеспечить финансирование из федерального бюджета 1080 млн. руб.. Фактически было выделено 1065,3 млн. рублей. Все мероприятия Программы реализованы. Экономия произошла вследствие проведенных конкурсов. |
| 2.9 | Соответствуют ли фактические расходы на реализацию программы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации за прошедший период ее реализации, параметрам финансирования, принятым при утверждении программы? |  | «Да» (1); «В значительной степени»(2); «В незначительной степени»(3); «Вопрос не применим»(4); «Нет»(0) | Отсутствуют |  | 1 |  | Расход за 2006 год на реализацию Программы превысил более чем в 2,5 раза запланированный объем. | В утвержденной ФЦП планировалось обеспечить финансирование из бюджетов субъектов РФ 584,9 млн. рублей, фактически было выделено 1514,1 млн. рублей. |
| 2.10 | Соответствуют ли фактические расходы на реализацию программы за счет средств из внебюджетных источников за прошедший период ее реализации параметрам финансирования, принятым при утверждении программы? |  | «Да» (1); «В значительной степени»(2); «В незначительной степени»(3); «Вопрос не применим» (4); «Нет»(0) | Отсутствуют |  | 4 |  | На 2006 год финансирование за счет средств из внебюджетных источников отсутствует (не планировалось) |  |
| 2.11 | Утверждено ли государственным заказчиком Положение об управлении реализацией программой? |  | «Да» (1); «Нет»(0) | Отсутствуют |  | 1 |  | Государственным заказчиком Координатором утверждено и направлено в установленном порядке в Минэкономразвитие России «Положении об управлении реализации Программы» | Приказ МВД России от 28.08.2006 г. № 678 |
| 2.12 | Предусматривают ли программные мероприятия комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при реализации программы? |  | «Да» (1); «Нет»(0); «Вопрос не применим»(4) | Отсутствуют |  | 4 |  | В Программе отсутствуют мероприятия с негативными последствиями реализации. | ФЦП утверждена Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 100 |
| 2.13 | Содержит ли программа оценку ее влияния на создание и сохранение рабочих мест? |  | «Да» (1); «Нет»(0) | Отсутствуют |  | 0 |  | В Программе отсутствует оценка влияния на создание рабочих мест. | ФЦП утверждена Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 100 |
| 2.14 | Сформулированы ли в программе показатели экономической эффективности хода ее реализации? |  | «Да» (1); «Нет»(0) | Отсутствуют |  | 1 |  | Показатели: - социально-экономической эффективности; - бюджетной эффективности | Приложение № 10 ФЦП Приложение № 11 ФЦП |
| 2.15 | Показали ли результаты предыдущего рейтингования программы отсутствие недостатков в области целеполагания, стратегического планирования и принципов реализации программы? |  | «Да» (1); «Нет»(0); «Вопрос не применим»(4) | Отсутствуют |  | 4 |  | Рейтингование Программы не проводилось. |  |
| 2.16 | Содержат ли решения, принятые руководством программы (в том числе – решения коллегий министерства), конкретные меры для исправления недостатков в области целеполагания, стратегического планирования, выявленных в ходе предыдущего рейтингования программы? |  | «Да» (1); «Нет»(0); «Вопрос не применим»(4) | В зависимости от ответа на вопрос 2.15 |  | 4 |  | Рейтингование Программы не проводилось. |  |
| Раздел III: Управление программой и контроль за ходом ее выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Вопрос |  | Допустимые варианты ответов (код ответа) | Ограничения по ответам |  | Ответ (указать код ответа) |  | Обоснование ответа | Ссылки на документальные подтверждения |
| 3.1 | Принимаются ли государственным заказчиком при сокращении объемов бюджетного финансирования по сравнению с предусмотренными в утвержденной программе дополнительные меры по привлечению средств бюджетов субъектов Российской Федерации? |  | "Да" (1); "Нет"(0); "Вопрос не применим"(4) | В зависимости от ответа на вопрос 2.8 |  | 4 |  | Программа финансировалась из средств федерального бюджета в полном объеме |  |
| 3.2 | Принимаются ли государственным заказчиком при сокращении объемов бюджетного финансирования по сравнению с предусмотренными в утвержденной программе дополнительные меры по привлечению средств из внебюджетных источников? |  | "Да" (1); "Нет"(0); "Вопрос не применим"(4) | В зависимости от ответа на вопросы 2.8 и 2.9 |  | 4 |  | Программа финансировалась из средств федерального бюджета в полном объеме |  |
| 3.3 | Соблюдено ли за прошедший период реализации программы привлечение средств бюджетов субъектов Российской федерации на 1 рубль средств федерального бюджета на уровне, не ниже предусмотренного в утвержденной программе? |  | "Да" (1); "Нет"(0); "Вопрос не применим"(4) | Отсутствуют |  | 1 |  | Соотношение соблюдено | Форма 2 приложения 2 к докладу « О ходе реализации ФЦП» Наименование источн. финансирован. (млн. руб.); Утвер Лимит (млн. руб.); Фактическое финансирование по операт. данным (млн. руб.).. Федеральный бюджет; 1080; 1065,3. Республиканский бюджет; 584,9; 1 514,1. |
| 3.4 | Соблюдено ли за прошедший период реализации программы привлечение средств из внебюджетных источников на 1 рубль средств федерального бюджета на уровне, не ниже предусмотренного в утвержденной программе? |  | "Да" (1); "Нет"(0); "Вопрос не применим "(4) | Отсутствуют |  | 4 |  | На 2006 год финансирование за счет средств из внебюджетных источников не планировалось. |  |
| 3.5 | Обеспечена ли за прошедший период реализации программы совокупная доля затрат на капитальные вложения и НИОКР в общем объеме финансирования на уровне, не ниже предусмотренной в утвержденной программе? |  | "Да" (1); "Нет"(0) | Отсутствуют |  | 1 |  | За 2006 год указанное условие соблюдалось. | Плановая доля капитальных вложений и НИОКР составляет 76%, факт. – 75% |
| 3.6 | Осуществляется ли государственным заказчиком мониторинг (анализ) текущего состояния строек и объектов, включенных в программу? |  | "Да" (1); "Нет"(0); "Вопрос не применим"(4) | Отсутствуют |  | 0 |  | Осуществляется ежемесячный, ежеквартальный и годовой мониторинг. | Месячная и квартальная оперативная и статистическая отчетность. |
| 3.7 | Проведены ли все конкурсы на участие в реализации мероприятий программы в I квартале отчетного года? |  | "Да" (1); "Нет"(0) | Отсутствуют |  | 0 |  | Все конкурсы проведены в 3 и 4 кварталах. | Дирекция была создана в 3 квартале 2006 г. |
| 3.8 | Достигнута ли в 2005-2006 гг. экономия бюджетных расходов на поставки товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий? |  | "Да" (1); "Нет"(0) | Отсутствуют |  | 1 |  | Экономия средств федерального бюджета вызвана тем, что при проведении конкурсов стоимость работ, предложенная победителями, оказалась ниже запланированной. | Всего экономия от торгов составила 14,68 млн. рублей. |
| 3.9 | Соответствует ли форма и содержание доклада государственного заказчика о ходе реализации программы за последний отчетный период схеме доклада, рекомендуемой Минэкономразвития России? |  | "Да" (1); "Нет"(0) | Отсутствуют |  | 1 |  | Доклад по реализации Программы представлен в полном объеме и соответствии со схемой рекомендуемой МЭРТ РФ. | Отсутствие факта возврата. |
| 3.10 | Соблюдаются ли государственными заказчиками установленные сроки представления государственной статистической отчетности? |  | "Да" (1); "Нет"(0) | Отсутствуют |  | 1 |  | Установленные сроки представления госстатотчетности соблюдаются. | Отчеты МВД РФ. |
| 3.11 | Проводился ли государственным заказчиком анализ деятельности дирекции программы с отражением результатов этого анализа в ежегодных отчетах о ходе реализации программы? |  | "Да" (1); "Нет"(0); "Вопрос не применим"(4) | Отсутствуют |  | 1 |  | Государственный заказчик- координатор осуществляет анализ деятельности дирекции Программы. | В результате анализа были приняты меры по совершенствованию механизма реализации программы. Протокол заседания Координационного Совета. |
| 3.12 | Организовано ли государственным заказчиком размещение в сети Интернет комплекса информационных материалов по программе, включающих текст программы, утвержденной Правительством Российской Федерации, данные о ее финансировании, результатах мониторинга реализации программных мероприятий? |  | "Да" (1); "Нет"(0) | Отсутствуют |  | 1 |  | Вся необходимая информация представлена в полном объеме. | Адрес сайта www.fcp–bdd.org |
| 3.13 | Организовано ли государственным заказчиком проведение независимых оценок показателей результативности программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям? |  | "Да" (1); "Нет"(0) | Отсутствуют |  | 0 |  |  |  |
| 3.14 | Проводились ли экспертные проверки хода реализации программы? |  | "Да" (1); "Нет"(0) | Отсутствуют |  | 0 |  | Экспертные проверки не проводились. |  |
| 3.15 | Показали ли проведенные экспертные проверки отсутствие недостатков в ходе реализации Программы? |  | "Да" (1); "Нет"(0); "Вопрос не применим"(4) | В зависимости от ответа на вопрос 3.14 |  | 4 |  | Экспертные проверки не проводились. |  |
| 3.16 | Содержат ли решения, принятые руководством программы (в том числе – решения коллегий министерства), конкретные меры для исправления недостатков хода реализации программы, выявленных при проведении экспертных проверок? |  | "Да" (1); "Нет"(0); "Вопрос не применим"(4) | В зависимости от ответа на вопросы 3.14 и 3.15 |  | 4 |  | Экспертные проверки не проводились. |  |
| Раздел IV: Результаты хода реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Вопрос | Допустимые варианты ответов (код ответа) |  | Ограничения по ответам |  | Ответ (указать код ответа) |  | Обоснование ответа | Ссылки на документальные подтверждения |
| 4.1 | Продемонстрировано ли на основе измеряемых целевых индикаторов и показателей соответствие фактической и предусмотренной в утвержденной программе динамики достижения долгосрочных целей программы? | "Да" (1); "В значительной степени"(2); "В незначительной степени"(3); "Нет"(0) |  | В зависимости от ответа на вопросы 2.2 и 2.3 |  | 1 |  | Динамика достижения целевых показателей Программы не предусматривала в 2006 г. снижения количества лиц, погибших в ДТП. | Приложение № 2 ФЦП. |
| 4.2 | Достигнуты ли по годам реализации программы значения годовых целевых индикаторов и показателей, предусмотренные в утвержденной программе? | "Да" (1); "В значительной степени"(2); "В незначительной степени"(3); "Нет"(0) |  | В зависимости от ответа на вопросы 2.4 и 2.5 |  | 1 |  | 2006 год – начала первого этапа реализации Программы. Мероприятия, предусмотренные на этот год, в основном выполнены. | Годовой доклад о ходе реализации программы. |
| 4.3 | Проводились ли независимые экспертизы хода реализации программы? | "Да" (1); "Нет"(0) |  | Отсутствуют |  | 0 |  | Независимые экспертизы не проводились. |  |
| 4.4 | Имеются ли оценки, полученные по результатам проведения независимых экспертиз, показывающие, что программа обеспечивает требуемую динамику достижения намеченных целей? | "Да" (1); "В значительной степени"(2); "В незначительной степени"(3); "Вопрос не применим"(4); "Нет"(0) |  | В зависимости от ответа на вопрос 4.3 |  | 4 |  | Независимые экспертизы не проводились. |  |
| 4.5 | Свидетельствуют ли результаты экспертных проверок хода реализации программы о целесообразности продолжения работ по программе и ее финансировании? | "Да" (1); "Нет"(0); "Вопрос не применим"(4) |  | В зависимости от ответа на вопрос 3.14 |  | 4 |  | Экспертные проверки не проводились. |  |
| 4.6 | Организовано ли руководством программы размещение в электронном виде информации о целевых индикаторах и показателях программы с сопоставлением их утвержденных и фактических значений? | "Да" (1); "Нет"(0) |  | В зависимости от ответа на вопросы 2.2 и 3.12 |  | 1 |  | Руководством Программы организованно размещение в электронном виде информации. | Сайт www.fcp–bdd.org |
| 4.7 | Выдерживаются ли плановые сроки ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренные в утвержденной программе? | "Да" (1); "В значительной степени"(2); "В незначительной степени"(3); "Вопрос не применим"(4); "Нет"(0) |  | Отсутствуют |  | 1 |  | Плановые сроки выдерживаются. В 2006 году в ходе реализации Программы заключено 88 государственных контрактов. | Приложения № 3, 8 ФЦП |
| 4.8 | Соблюдаются ли сроки выполнения НИОКР, предусмотренные в утвержденной программе? | "Да" (1); "В значительной степени"(2); "В незначительной степени"(3); "Вопрос не применим"(4); "Нет"(0) |  | Отсутствуют |  | 1 |  | В 2006 году в ходе реализации Программы заключено 19 государственных контрактов. Сроки выполнения НИОКР не нарушены. | Материалы отчетного доклада МВД РФ. |
| 4.9 | Соблюдаются ли сроки выполнения мероприятий (работ) по направлению «прочие нужды», предусмотренные в утвержденной программе? | "Да" (1); "В значительной степени"(2); "В незначительной степени"(3); "Вопрос не применим"(4); "Нет"(0) |  | Отсутствуют |  | 1 |  | Сроки выполнения мероприятий ( работ) по направлению «прочие нужды», предусмотренные в утвержденной Программе соблюдаются. В 2006 году в ходе реализации Программы заключено 97 государственных контрактов. | Материалы отчетного доклада МВД РФ. |
| 4.10 | Показали ли аудиторские проверки (в том числе, проведенные Счетной палатой РФ) отсутствие фактов нецелевого использования средств по программе? | "Да" (1); "Нет"(0); "Вопрос не применим"(4) |  | Отсутствуют |  | 4 |  | Аудиторские проверки не проводились. |  |

Оценка программы по Разделу I «Проблема, цели и содержание программы»

Количество вопросов - N1 = 10

Количество ответов «Да» = 10

Оценка программы по Разделу II «Стратегическое планирование и принципы реализации программы»

Количество вопросов – N2 = 16

Количество ответов «Да» = 11

Количество ответов «Вопрос не применим» = 4

Количество ответов «В значительной степени» = 0

Количество ответов «В незначительной степени» = 0

Оценка программы по Разделу III «Управление программой и контроль за ходом ее выполнения»

Количество вопросов – N3 = 16

Количество ответов «Да» = 11

Количество ответов «Вопрос не применим» = 3

Оценки программы по Разделу IV «Результаты хода реализации программы»

Количество вопросов – N4 = 10

Количество ответов «Да» = 6

Количество ответов «Вопрос не применим» = 3

Количество ответов «в Значительной степени» = 0

Количество ответов «В незначительной степени» =  0

Начальник департамента

ОБДД МВД России							В.Н. Кирьянов